ПЛАН – ГРАФИК

проведения ремонтных работ на дорогах общего пользования местного значения на 2021 год

| № п/п | Местоположение дороги | Характеристика дороги | Протяженность | Вид работ | Срок проведения работ | Владелец автомобильной дороги | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Батецкий, ул. Зосимова | Протяженность 0,494 км, покрытие асфальтобетонное | 494 м | Ремонт (асфальтирование) | 2-3 квартал | Администрация Батецкого муниципального района | 2191,5 |
| 2. | п. Батецкий, ул. Юбилейная | Протяженность 0,394 км покрытие асфальтобетонное | 394 м | Ремонт (асфальтирование) | 2- 3 квартал | Администрация Батецкого муниципального района | 2628,9 |
| 3. | п. Батецкий, ул. Линейная | Протяженность 1,115 км | 440 м | Ремонт участка (асфальтирование) | 2- 3 квартал | Администрация Батецкого муниципального района | 2452,5 |
| 4. | д. Городня, ул. Советская | Протяженность 2,951 км | 1190 м | Ремонт участка гравийной дороги | 2-3 квартал | Администрация Батецкого муниципального района | 544,7 |
| 5. | п. Батецкий, пер. Советский | Протяженность 0,477 км | 200 м | Ремонт участка (асфальтирование) | 2-3 квартал | Администрация Батецкого муниципального района | 868,88 |
| 6. | п. Батецкий, ул. Бобкова | Протяженность 0,983 км | 669,25 м | Ремонт участка гравийной дороги | 2-3 квартал | Администрация Батецкого муниципального района | 324,8 |
| 7. | п. Батецкий, ул. Дубецкая | Протяженность 1,104 км | 364 м | Ремонт участка гравийной дорог | 2-3 квартал | Администрация Батецкого муниципального района | 166,6 |
| 8. | Раджа - Змеёва Гора | Протяженность 3,0 км | 3000 м | Ремонт гравийной дороги | 2-3 квартал | Администрация Батецкого муниципального | 350,5 |
| 9. | д. Мойка, ул. Ветеранов | Протяженность – 1,131 км | 400 м | Ремонт участка (асфальтирование) | 2-3 квартал | Администрация Мойкинского сельского поселения | 1061,1 |
| 10. | д. Григорьево | Протяженность – 1,178 км | 1178 м | Ремонт (асфальтирование) | 2-3 квартал | Администрация Мойкинского сельского поселения | 3548,8 |
| 11. | д. Столбец | Протяженность 0,5 км | 500 м | Ремонт участка дороги (доведение до нормативного состояния) | 2-3 квартал | Администрация Передольского сельского поселения | 573,3 |
| 12. | д. Большой Волок | Протяженность 0,252км. | 252 м. | Ремонт участка дороги (доведение до нормативного состояния) | 2-3 квартал | Администрация Передольского сельского поселения | 268,5 |
| 13. | д. Косицкое ул. Речная, участок 1 | Протяженность | 359,5 м | Ремонт участка дороги до нормативного состояния | 2-3 квартал | Администрация Передольского сельского поселения | 326,7 |
| 14. | д. Косицкое, ул. Лесная, участок 4 | Протяженность | 545,6 м | Ремонт участка дороги до нормативного состояния | 2-3 квартал | Администрация Передольского сельского поселения | 577,2 |
| ИТОГО | 9986,35 м |  |  |  | 15883,98 |

__________