ИНФОРМАЦИЯ

о подготовке образовательных учреждений Батецкого муниципального района к  новому 2016/2017 учебному году

от 15.08.2016 года

Система образования Батецкого муниципального района представлена 5-ю дошкольными образовательными учреждениями, 4 школами, одним филиалом, 1 учреждением дополнительного образования детей. Все образовательные учреждения имеют статус автономного учреждения. На начало учебного года в школах будут обучаться 458 учеников, в том числе 46 первоклассников, в дошкольных образовательных учреждениях – 229 воспитанников. По программам дополнительного образования в Муниципальном автономном учреждении дополнительного  образования «Центр дополнительного образования  п.Батецкий» будут заниматься 180 человек.

Зданиям большинства учреждений более 30 лет, системы отопления, водоснабжения и канализации требуют капитального или частичного ремонта во всех учреждениях.

В целях обследования технического состояния зданий  и определения ремонтных работ в образовательных учреждениях района в мае 2016 года  проведено обследование зданий и территорий подведомственный учреждений, составлен план  по подготовке образовательных учреждений к началу 2016/2017 учебного года,  составлены дефектные ведомости ремонтных работ в 2016 году с учетом предписаний Управления надзорной деятельности  Главного управления МЧС России по Новгородской области, Управления Роспотребнадзора по  Новгородской области.

Всего в 2016 году на подготовку образовательных организаций к новому учебному году израсходовано 3 млн.690тыс.071руб. Из них:

1млн.182тыс.200 руб. – средства муниципального бюджета (с учетом дотации на оконные блоки в размере 1млн.094 тыс. 400 руб.);

161тыс.700 руб. – средства областного бюджета (ремонт спортзала);

628тыс.400 руб. – средства федерального бюджета (ремонт спортзала); 1млн.717тыс.771 руб. – внебюджетные средства (в т.ч. 101 тыс.867 руб. – добровольные пожертвования родителей).

С целью создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в 2016 году, бюджету муниципального района предоставлена субсидия из областного бюджета на ремонт спортивного зала в МАОУ «Основная школа д.Новое Овсино» в размере 790тыс.100 руб. (628тыс.400 рублей – федеральный бюджет, 161тыс. 700 рублей – областной бюджет).  В бюджете муниципального района, с целью софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий программы, предусмотрено 87 тыс.800 рублей. Всего на ремонт спортзала будет израсходовано  877тыс.900руб.

В 2016 году проведены следующие мероприятия по подготовке  образовательных учреждений к новому учебному году:

- в МАОУ «Основная школа д.Новое Овсино», МАДОУ «Детский сад д.Новое Овсино», МАДОУ «Детский сад д.Вольная Горка», МАДОУ «Детский сад д.Городня» и в филиале МАОУ «Средняя школа д.Мойка» проведена замена оконных блоков. Всего заменено 92 оконных блока на общую сумму 1 млн. 555 тыс. 842 руб., из них: 1млн. 94 тыс. 400 рублей израсходованы из средств местного бюджета (дополнительная дотация),                 461 тыс.442 руб. - внебюджетные средства. Кроме того, за счет средств субвенции, предоставленной из областного бюджета  будет произведена замена ещё 14 оконных блоков в спортивном зале школы д.Новое Овсино.

- в  МАДОУ «Детский сад п.Батецкий» проведён капитальный ремонт системы отопления на сумму 620 тыс. 498 руб. (внебюджетные средства),  в настоящее время осуществляется ремонт системы водоснабжения.

- В МАДОУ «Детский сад д.Новое Овсино» за счёт внебюджетных средств произведена подводка горячей воды ко всем раковинам в санузлах и хоз.блоках групп, замена светильников,  произведен ремонт крыльца и установлен пандус, приобретено оборудование для пищеблока и посуда на сумму 175тыс.033руб.;

- в МАДОУ «Детский сад д.Городня» приобретена детская мебель, проведена замена пола в спортивном зале и старшей группе, ремонт крыльца на сумму 76тыс. 700 руб. (внебюджетные средства);

- в МАДОУ «Детский сад д.Вольная Горка» приобретено оборудование для пищеблока, проведена замена линолеума на сумму 36 тыс.руб. (внебюджетные средства);

- в МАОУ «Основная школа д.Городня» приобретены парты и стулья на сумму 74 тыс.310руб. (внебюджетные средства);

- в МАОУ «Средняя школа п.Батецкий» проведена покраска фасада школы.

Во всех образовательных учреждениях произведена опрессовка системы отопления,  косметический ремонт учебных кабинетов, спортзалов, коридоров, туалетных комнат, помещений пищеблока. В МАОУ «Средняя школа п.Батецкий», МАОУ «Средняя школа д.Мойка» и в филиале МАОУ «Средняя школа д.Мойка» произведена установка системы видеонаблюдения. До 01.09.2016  планируется установка видеонаблюдения в МАОУ «Основная школа д.Городня» и МАОУ «Основная школа д.Новое Овсино». Приобретены учебники на сумму 200 тыс. 800 рублей.

В рамках субсидии, предоставленной  бюджету муниципального района на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательных организаций планируется подключение автоматической пожарной сигнализации, установленной в МАДОУ «Детский сад д.Городня» на пульт подразделения пожарной охраны Великого Новгорода.  В 2015 году подключение было произведено в 7 образовательных учреждениях                          (4 школах, 1 филиале  и 2 детских садах). Таким образом, 80% образовательных учреждений будут приведены в соответствие с  Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

За пять последних лет на подготовку образовательных организаций к началу учебного года израсходовано  14 млн. 281тыс. 580руб.: в 2012 году – 4 млн.081 тыс.882 рубля, в 2013 году - 1 млн.716 тыс. 930 рублей, в 2014 – 978 тыс. 227 рублей, в 2015году- 3млн. 814тыс.470руб., в 2016 году – 3млн. 690тыс.071руб.

| год | Сумма средств | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства |
| 2012 | 4млн. 081тыс. 882 руб. | 1млн.448тыс. 900 руб. | 1млн.970тыс.020 руб. | 709 тыс.253руб. | 416 тыс.842 руб. |
| 2013 | 1млн. 716тыс. 930 руб. | 329 тыс. 400 руб. | 1млн.036тыс.560руб. | 201тыс.300руб. | 149тыс.670руб. |
| 2014 | 978тыс. 227руб. | - | - | - | 978 тыс.227руб. |
| 2015 | 3млн. 814 тыс. 470 руб. | 875 тыс. 300 руб. | 785 тыс. 060 руб. | 427 тыс. 527 руб. | 1 млн.520тыс. 683руб |
| 2016 | 3млн. 690тыс. 071руб. | 628 тыс. 400 руб. | 161 тыс. 700 руб. | 1млн.182тыс. 200руб | 1млн.717тыс. 771руб. |

Проблематичным остается выполнение предписаний Управления надзорной деятельности  Главного управления МЧС России по Новгородской области, вынесенных детским садам д. Городня и д. Мойка. Для окончательного завершения работ по внутренней обшивке стен и потолков помещений гипсокартоном (стены имеют низкий класс пожарной опасности) средства в размере одного миллиона рублей.

Не решённой в полном объеме проблемой остается состояние оконных блоков образовательных учреждений района. Всего по учреждениям требуют замены 362 оконных блока на сумму около 10 млн.рублей.

Все образовательные учреждения муниципального района  приняты к новому 2016/2017 учебному году.

Председатель комитета                                         Л.Б. Федорова