| УТВЕРЖДАЮ: Глава Батецкого муниципального района ________ В. Н. Иванов «___» ___________ 2019 г. | УТВЕРЖДАЮ: Председатель проектного комитета, первый заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района ________ Ж.И. Самосват «___» ___________ 2019 г. |
| --- | --- |

Паспорт приоритетного проекта

«Содействие созданию в Батецком муниципальном районе новых мест в дошкольных образовательных организациях района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения и воспитания на 2019-2020 годы»

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Первый заместитель Главы администрации

___________ / Самосват Ж. И. . /

(подпись)              (ФИО)

«___» ___________ 20 ___ г.

## 1. Основные положения

| Направление стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района | Повышение уровня и качества жизни населения. Обеспечение высокого качества дошкольного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики, в том числе совершенствование условий и организации обучения и воспитания в дошкольных образовательных организациях района. |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с муниципальными программами Батецкого муниципального района и другими проектами | Муниципальная программа «Развитие образования в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы». |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор | Глава Батецкого муниципального района |
|  | Дата регистрации | 24.12.2018 – протокол заседания проектного комитета Администрации Батецкого муниципального района |
|  | Формальные основания для инициации | Стратегия социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года(принята решением Думы Батецкого муниципального района от 10.10.2012№162-РД); |
| Функциональный заказчик | Проектный комитет Администрации Батецкого муниципального района в лице первого заместителя Главы администрации Батецкого муниципального района, председателя проектного комитета Самосват Жанны Иосифовны |
| Руководитель проекта | Самосват Жанна Иосифовна, первый заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района |
| Миссия проекта | Повышение доступности и качества дошкольного образования, безопасности и комфортности условий их осуществления |
| Измеримая цель проекта | Строительство объекта «Детский сад на 60 мест д. Мойка Батецкого района Новгородской области» |
| Срок реализации проекта | Дата начала проекта | 01.02.2019 |
|  | Дата завершения проекта | 31.12.2020 |

## 2. Показатели проекта

| Показатели проекта и их значения по годам | Критерии успешности реализации проекта |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Число новых мест в дошкольных образовательных организациях района | - | 0 | 60 мест | не менее 60 |
| 2. | Охват детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет дошкольным образованием: всего (в возрасте от 2 месяцев до 3 лет); | 48,6 | 48,6 | 51 | Увеличение доли детей в возрасте от 2-хмесяцев до 3 лет, охваченных дошкольным образованием до 51 % |
|  | в возрасте от 2 месяцев до 1 года;(%) | 2,8 | 2,8 | 12 |  |
|  | в возрасте от 1 года до 3 лет (%); | 69 | 69 | 75 |  |
| 3 | Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством дошкольного образования | 85 | 85 | 90 | +/- 5% |

3. Результаты проекта

| № п/п | Результат проекта | № п/п | Требование к результату |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство объекта «Детский сад на 60 мест д. Мойка Батецкого района Новгородской области | 1. | Увеличение охвата детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет дошкольным образованием, до 51 % |
| 2 | Модернизация существующей инфраструктуры дошкольного образования района | 1 | переход воспитанников из здания МАДОУ «Детский сад д. Мойка» с износом 100,0 % в новое дошкольное образовательное учреждение |
| 3 | Повышение удовлетворенности предоставляемыми услугами в области дошкольного образования | 1 | Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством дошкольного образования не менее 90% |
|  |  | 2 | Создание на базе МАДОУ «Детский сад д. Мойка» ресурсно-методического центра (РМЦ) для работников дошкольных образовательных организаций района |
|  |  | 3 | Обеспечение информационной открытости реализуемых мероприятий РМЦ через средства массовой информации, в том числе через официальные сайты в сети «Интернет». |

## 4. Сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта

| Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) |
| --- | --- |
| Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района | Федорова Лариса Борисовна, председатель комитета |
| МАДОУ «Детский сад д. Мойка» | Хроменко Людмила Леонидовна, заведующий МАДОУ «Детский сад д. Мойка» |
| Администрация Мойкинского поселения | Иванова Светлана Николаевна, Глава Мойкинского сельского поселения |
| Отдел муниципального имущества Администрации Батецкого муниципального района | Исабагандова Хадижат Абдулаевна |
| Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Батецкого муниципального района | Новиков Антон Иванович, начальник отдела |
| Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального района | Егорова Татьяна Юрьевна, председатель комитета |

## 5. Ограничения проекта

| № | Наименование | Значение (описание) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выделение финансовых средств на строительство | Выделение средств на софинансирование расходных обязательств Батецкого муниципального района по строительству детского сада из федерального и областного бюджетов |
| 2. | Сроки реализации проекта | 01.02.2019 - 31.12.2020 |

__________________________________