#### Российская Федерация

## Новгородская область

#### Администрация  Батецкого муниципального  района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2016  № 130

п. Батецкий

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, в соответствии со статьями 23,24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года                 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Батецкого сельского поселения от 2 марта 2011 года № 115-СД «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам правового регулирования градостроительной деятельности в Батецком сельском поселении», Уставом Батецкого муниципального района Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения Батецкого района.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по внесению изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения.

3. Поручить заместителю начальника управления по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района Кузнецовой Елене Николаевне:

подготовку проекта решения Думы  Батецкого муниципального района «О внесении изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения»;

организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения Думы  Батецкого муниципального района «О внесении изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения»;

своевременное опубликование в муниципальной газете «Батецкий вестник» и размещение на официальном сайте  Администрации Батецкого муниципального района проекта решения Думы  Батецкого муниципального района «О внесении изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения»;

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Батецкого сельского поселения от 22.03.2013 № 31/1 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения».

5. Опубликовать постановление в  муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте  Администрации Батецкого муниципального района и сайте Администрации Батецкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района                В.Н. Иванов

рв

№56п

Утвержден

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от 25.02.2016  № 130

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по внесению изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Публикация в средствах массовой информации сообще6ния о приеме предложений по внесению изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения | 3 марта 2016 года | Заместитель начальника Управления по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района Кузнецова Е.Н. |
| 2. | Рассмотрение предложений о внесении изменений в Генеральный план | До 1 апреля 2016 года | Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план |
| 3. | Подготовка проекта корректировки Генерального плана | До15 апреля 2016 года |  |
| 4. | Опубликование проекта решения Думы Батецкого муниципального района «О внесении изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения» и сообщения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план | До 30 апреля 2016 года | Заместитель начальника Управления по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района Кузнецова Е.Н. |
| 5 | Согласований изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения в соответствии с положениями статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации | До 30 мая 2016 года | Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ комитета экономики Администрации Батецкого муниципального района Новиков А.И. |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план. | До 1 июня 2016 года | Заместитель начальника Управления по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района Кузнецова Е.Н. |
| 7. | Направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения для принятия Главой района решения о направлении проекта «О внесении изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения» в Думу Батецкого муниципального района для утверждения. | До 20 июля 2016 года | Заместитель начальника Управления по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района Кузнецова Е.Н. |
| 8. | Принятие Думой Батецкого муниципального района решения по проекту «О внесении изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения» | До 31 июля 2016 года |  |

# Text boxes

О  подготовке проекта  внесения изменений в Генеральный план Батецкого сельского поселения