#### Российская Федерация

## Новгородская область

#### Администрация  Батецкого муниципального  района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2016  № 289

п. Батецкий

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Батецкого муниципального района, на 2017 год.

2. Направить настоящее постановление в специализированную некоммерческую организацию "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области".

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя  Главы администрации Батецкого муниципального района Самосват Ж.И.

4. Опубликовать постановление в  муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте  Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                          В.Н. Иванов

Утвержден

постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 22.05.2016 №289

Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Батецкого муниципального района, на 2017 год

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Батецкого муниципального района, на 2017 год.

| №п/п | Адрес МКД1 | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД1 всего | Площадь помещений МКД1: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД1 на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД1 | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД1 | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего комплексного капитального ремонта |  |  |  |  | Всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств фонда2 | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников МКД1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Батецкому муниципальному району: 4 | - | - | - | - | - | 1320,30 | 1250,60 | 1221,80 | 61 | 2434320,00 | - | - | - | 2434320,00 | - | - | - |
| 1 1 | д.Мойка, ул. Центральная, д.23 | 1971 | - | Кирпичные | 2 | 1 | 367,4 | 342,4 | 342,4 | 16 | 504000,00 | - | - | - | 504000,00 | 1371,80 | 2379,8 | 09.2017 |
| 22 | п.Батецкий, ул. Комарова, д.11 | 1962 | - | Кирпичные | 2 | 1 | 309,2 | 291,9 | 291,9 | 14 | 735840,00 | - | - | - | 735840,00 | 2379,82 | 2379,8 | 09.2017 |
| 33 | п.Батецкий, ул. Комарова, д.15 | 1961 | - | Кирпичные | 2 | 1 | 312,0 | 294,7 | 294,7 | 15 | 690480,00 | - | - | - | 690480,00 | 2213,08 | 2379,8 | 09.2017 |
| 44 | д.Новое Овсино, ул. Совхозная, д.1 | 1968 | - | Кирпичные | 2 | 1 | 331,7 | 321,6 | 292,8 | 16 | 504000,00 | - | - | - | 504000,00 | 1519,45 | 2379,8 | 09.2017 |

II. Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Батецкого муниципального района, на 2017 год

| №п/п | Адрес МКД1 | Стоимость капи-тального ремонта всего | Виды установленные ч.1 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды работ, установленные нормативным правовым актом Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженер-ных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подваль-ных помеще-ний | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Установка коллектив ных (общедомо- вых ПУ3 и УУ4) | Другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Батецкому муниципальному району | 2434320,00 | - | - | - | 966,00 | 2434320,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | д.Мойка, ул. Центральная, д.23 | 504000,00 | - | - | - | 200,00 | 504000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | п.Батецкий, ул. Комарова, д.11 | 735840,00 | - | - | - | 292,00 | 735840,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | п.Батецкий, ул. Комарова, д.15 | 690480,00 | - | - | - | 274,00 | 690480,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | д.Новое Овсино, ул. Совхозная, д.1 | 504000,00 | - | - | - | 200,00 | 504000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего

имущества  многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Батецкого муниципального района, на 2017 год

| №п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД1 | Количество жителей, зарегистрированных в МКД1 на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД1 | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал 2017 | II квартал 2017 | III квартал 2017 | IV квартал 2017 | всего | I квартал 2017 | II квартал 2017 | III квартал 2017 | IV квартал 2017 | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по Батецкому муниципальному району | 1320,30 | 61 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 2434320,00 | - | 2434320,00 |

¹- многоквартирный дом

²-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

³-прибор учета

4-узел управления

# Text boxes

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области на     2014-2043 годы, по Батецкому муниципальному району на  2017 год