#### Российская Федерация

## Новгородская область

#### Администрация  Батецкого муниципального  района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2016  № 509

п. Батецкий

О      внесении   изменений   в постановление Администрации

Батецкого муниципального района от  18.03.2015  № 236

В соответствии с пунктом 7.5 Приложения о бюджетном процессе, утвержденного решением Думы Батецкого сельского поселения от 11.09.2014           № 317-СД, решением Совета депутатов Батецкого сельского поселения от 24.08.2016 №  90-СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов Батецкого сельского поселения от 29.12.2015 № 62-СД «О бюджете Батецкого сельского поселения на 2016 год», Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Осуществление дорожной деятельности на территории Батецкого сельского поселения  на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 18.03.2015 № 236:

1.1.В паспорте программы:

    - В разделе 4 таблицу «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» изложить в   редакции:

| № п\п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Цель: Приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам. |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию дорог |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт улично-дорожной сети (км.) | 0,558 | 1,1 | 1,0 |  |
| 1.1.2. | Содержание и ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения, в т.ч. автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 56,6 | 56,6 | 56,6 |  |
| 1.2. | Задача: Капитальный ремонт элементов обустройства автомобильных дорог |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт тротуаров | 0 | 0,672 | 0 |  |
| 2. | Цель: Приведение технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача: Оформление прав собственности на улично–дорожную сеть общего пользования местного значения и земельные участки под ними, в т.ч. на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Паспортизация дорог (ед.) | 16 | 11 |  |  |
| 3. | Цель: обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача: приведение в соответствие дорог поселка Батецкий на основании проекта организации дорожного движения |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Установка дорожных знаков и ограждений проезжей части (шт.) | 1 |  |  |  |

1.1.2. Раздел 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)»: изложить в редакции:

| Год | областной бюджет | Федеральный бюджет | Средства бюджета поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 805,00 | - | 4057,0 | - | 4862.0 |
| 2016 | 1033,00 | - | 4268,9 | - | 5301,9 |
| 2017 | - | - | 1861,1 | - | 1861,1 |
| Всего | 1838,00 | - | 10187.0 | - | 12025.0 |

1.1.3. Раздел 8. «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в редакции:

Приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам;

Выполнение комплекса работ по содержанию в нормативном состоянии автомобильных дорог и элементов их обустройства:

расчистка от автодорог от снега – 56,6км.;

распределение песчано-соляной смеси- 56,6 км.;

планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером- 41,8 км.;

ямочный ремонт 2,2 км;

капитальный ремонт и реконструкция ул. Каипова  0,558 км.;

капитальный ремонт ул. Первомайская  -1,175 км.;

капитальный ремонт  тротуара по ул. Первомайская  -0,672 км.;

повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий, их последствий;

паспортизация 27 дорог местного значения.

1. 2. Раздел  «Мероприятия Программы» изложить в редакции:

| №№ п/п | Наименова-ние мероприя-тий | Исполнитель | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муници-пальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Выполнение работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети общего пользования местного значения | Дорожные организации – победители конкурсов и аукционов | 2015-2017 годы | 1.1.1 1.1.2. | Средства местного бюджета Средства областного бюджет | 3650,9 805,0 | 3438,9 1033,0 | 1861,1 0 |
| 2. | Капитальный ремонт | Дорожные организации – победители конкурсов и аукционов | 2015-2017 годы | 1.2.3 | Средства местного бюджета | 0 | 400,00 | 0 |
| 3. | Приведение технической документации в соответст-вии с действующи-ми нормами и правилами | Организации – победители конкурсов и аукционов | 2015-2017 годы | 2.1.1. | Средства местного бюджета | 89,0 | 200,0 |  |
| 4. | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобиль-ных дорогах общего пользования | Организации – победители конкурсов и аукционов | 2015-2017 годы | 3.1.1. | Средства местного бюджета | 317,1 | 230,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 4862,0 | 5301,9 | 1861,1 |

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                             В.Н. Иванов

рв

№56п