#### Российская Федерация

## Новгородская область

#### Администрация  Батецкого муниципального  района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.12.2017   № 953

п. Батецкий

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года       №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрация  Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую Дорожную карту по модернизации уличного освещения на основе энергосервисного контракта Батецкого муниципального района.

2.Ответственным за выполнение мероприятий Дорожной карты, указанной в пункте 1. постановления, обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                   В.Н.Иванов

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2017 № 953 |
| --- | --- |

Дорожная карта

по модернизации уличного освещения на основе энергосервисного контракта Батецкого муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка технического задания | до 01.03.2018 | Управление по работе с территориями Администрации муниципального района |
|  | Внести изменения в план график | до 15.03.2018 | отдел экономического планирования и прогнозирования Администрации муниципального района |
|  | Разработка конкурсной документации на основании технического задания | до 15.03.2018 | отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
|  | Размещение конкурсной документации на проведение открытого конкурса в ЕИС | до 01.04.2018 | отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
|  | Процедура проведения открытого конкурса | до 15.05.2018 | отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
|  | Заключение энергосервисного контракта | до 25.05.2018 | отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
|  | Реализация энергосервисного контракта | до 01.06.2023 | отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |

# Text boxes

Об утверждении дорожной карты по модернизации уличного освещения на основе энергосервисного контракта Батецкого муниципального района