#### Российская Федерация

## Новгородская область

#### Администрация  Батецкого муниципального  района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.12.2017   № 919

п. Батецкий

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года                        №115-ФЗ «О концессионных  соглашениях» Администрация  Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую Дорожную карту по передаче в концессию объектов водопроводно-канализационного хозяйства Батецкого муниципального района.

2.Ответственным за выполнение мероприятий Дорожной карты обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                             В.Н.Иванов

рв

№56п

|  | Утверждена постановлением Администрации муниципального района от 13.12.2017 № 919 |
| --- | --- |

Дорожная карта

по передаче в концессию объектов водопроводно-канализационного

хозяйства Батецкого муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение технического обследования объектов ВКХ (составление актов технического обследования объектов ВКХ) | до 31.12.2017 | МУП «Управляющая компания» |
|  | Формирование задания по строительству (реконструкции, модернизации) объектов ВКХ на основании проведенного технического обследования и схем водоснабжения и водоотведения, в случае необходимости актуализация схем водоснабжения и водоотведения | до 01.02.2018 | отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района |
|  | Запрос сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника конкурса, согласование метода регулирования тарифов и значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, не являющихся критериями конкурса, с комитетом по ценовой и тарифной политики Новгородской области | декабрь 2017 | отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района |
|  | Определение предельного размера расходов на строительство (реконструкцию, модернизацию) объектов ВКХ, определенных в задании, составление сметной документации | до 01.03.2018 | отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района |
|  | Утверждение перечня объектов ВКХ, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, и размещение его на сайте torgi.gov.ru | до 01.02.2018 | Администрация муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района |
|  | Формирование земельных участков под объектами концессионного соглашения | январь-сентябрь 2018 | отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района |
|  | Принятие решения о заключении концессионного соглашения, в рамках которого утверждаются: условия концессионного соглашения; критерии открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения; задание по строительству (реконструкции, модернизации) объектов ВКХ; определяется уполномоченный орган, который утвердит конкурсную документацию и создаст конкурсную комиссию | май 2018 | Администрация муниципального района, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района |
|  | Разработка уполномоченным органом конкурсной документации и проекта концессионного соглашения | май 2018 | Администрация муниципального район, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района |
|  | Согласование проекта концессионного соглашения с органами исполнительной власти Новгородской области | май 2018 | отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района |
|  | Утверждение состава конкурсной комиссии и конкурсной документации | май 2018 | отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района |
|  | Размещение сообщения о проведении конкурса и конкурсной документации на сайте torgi.gov.ru | май 2018 | конкурсная комиссия |
|  | Проведение открытого конкурса или рассмотрение предложения единственного участника конкурса, подавшего заявку | в зависимости от количества поданных заявок (от 70-до 147 дн.) со дня размещения сообщения о проведении конкурса | конкурсная комиссия, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района |
|  | Направление победителю конкурса (единственному участнику конкурса, предложение которого соответствует конкурсной документации) проекта концессионного соглашения | в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса (со дня принятия решения о заключении концессионного соглашения) | отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района |
|  | Оформление и подписание акта приема передачи имущества (объектов концессионного соглашения) | после подписания концессионного соглашения в сроки, установленные документацией | отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района, победитель конкурса (единственный участник) |

_______________

# Text boxes

Об утверждении дорожной карты по передаче в концессию объектов водопроводно-канализационного хозяйства Батецкого муниципального района