#### Российская Федерация

## Новгородская область

#### Администрация  Батецкого муниципального  района

# постановление

от 20.05.2020 № 298

п. Батецкий

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы»

В соответствии с государственной программой Новгородской области «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 08.07.2019 № 262, Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Батецкого муниципального района от 12.12.2013 № 772 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» (далее Программа):

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления цифры "2020" на "2021";

1.2. Изложить название паспорта Программы в редакции:

"Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе» на 2014-2021 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Батецкого муниципального района

«Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе» на 2014-2021 годы"

1.3. Изложить раздел 3, раздел 4, раздел 5 паспорта Программы в редакции:

"3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель: Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Предоставление молодым семьям – участникам муниципальной программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1.1.2. | Сокращение числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (нарастающим итогом), % | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15" |

"4. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2021 годы."

"5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства бюджета муниципального района | собственные и (или) заемные средства молодых семей | Всего |
| 2014 | 342,390 | 794,430 | 281,940 | 2634,840 | 4053,600 |
| 2015 | 171,195 | 386,785 | 151,400 | 1317,420 | 2026,800 |
| 2016 | 241,190 | 325,250 | 142,940 | 1317,420 | 2026,800 |
| 2017 | 238,550 | 340,380 | 130,450 | 1317,420 | 2026,800 |
| 2018 | 274,434 | 424,837 | 187,454 | 1646,775 | 2533,500 |
| 2019 | 261,435 | 476,132 | 208,273 | 1756,560 | 2702,400 |
| 2020 | 204,101 | 339,862 | 165,417 | 1317,420 | 2026,800 |
| 2021 | - | - | 120,000 | 988,065 | 1108,065 |
| ВСЕГО | 1733,295 | 3087,676 | 1387,874 | 12295,92 | 18504,765" |

1.4. Изложить мероприятия Программы в следующей редакции:

"Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Задача: Предоставление молодым семьям – участникам муниципальной программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач муниципальной программы | Отдел строительства, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 2014-2021 годы | 1.1.1. 1.1.2. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях для участия в программе | Отдел строительства | 2014-2021 годы | 1.1.1. 1.1.2. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Прием заявлений от молодых семей о включении в состав участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации на 2018-2025 годы» | Отдел строительства | 2014-2021 годы | 1.1.1. 1.1.2. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Признание молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации на 2018-2025 годы» | Отдел строительства | 2014-2021 годы | 1.1.1. 1.1.2. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Формирование списка участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | Отдел строительства | до 1 июня года, предшес-твующего планируе-мому | 1.1.1. 1.1.2. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Формирование заявки на участие муниципального образования - Батецкий муниципальный район - в конкурсном отборе муниципальных образований для участия в реализации программы | Отдел строительства | 2014-2021 годы | 1.1.1. 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям | Отдел строительства | 2014-2021 годы | 1.1.1. 1.1.2. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Обеспечение софинансирования выплат молодым семьям при условии участия их в муниципальной программе | Комитет финансов | 2014-2021 годы | 1.1.1. 1.1.2. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома | Комитет финансов | 2014-2021 годы | 1.1.1. 1.1.2. | федеральный бюджет | 342, 390 | 171, 195 | 241, 190 | 238, 550 | 274, 434 | 261, 435 | 204, 101 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 794, 430 | 386,785 | 325, 250 | 340, 380 | 424, 837 | 476, 132 | 339, 862 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 281, 940 | 151, 400 | 142, 940 | 130, 450 | 187, 454 | 208, 273 | 165, 417 | 120,0 |
|  |  |  |  |  | собственные и (или) заемные средства молодых семей | 2634, 840 | 1317, 420 | 1317, 420 | 1317, 420 | 1646, 775 | 1756, 560 | 1317, 420 | 988, 065" |

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Батецкого муниципального района Полушкина В.Ю.

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                   В.Н. Иванов

еа

№56п