- Российская Федерация

- Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2020 № 353

п. Батецкий

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по ликвидации существующих и недопущению возникновения несанкционированных мест складирования твердых коммунальных отходов на территории Батецкого муниципального района

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ           «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,    от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по ликвидации существующих и недопущению возникновения несанкционированных мест складирования твердых коммунальных отходов на территории Батецкого муниципального района, в том числе мероприятий по информационно-разъяснительной работе с населением.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Батецкого муниципального района Полушкина В.Ю.

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                      В.Н. Иванов

еа

№56п

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от  15.06.2020 № 353

План мероприятий («дорожная карта»)

по ликвидации существующих и недопущению возникновения несанкционированных мест складирования твердых коммунальных отходов (далее-ТКО) на территории Батецкого муниципального района, в том числе мероприятий по информационно-разъяснительной работе с населением

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение обследования территории Батецкого муниципального района на наличие мест несанкционированного складирования ТКО | до 15 июля 2020 года | Главы сельских поселений, начальник управления по работе с территориями |
| 2. | Ликвидация мест несанкционированного складирования ТКО в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» | постоянно | Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новгородской области (зона деятельности 4) - ООО «Экосити» |
| 3. | Проведение традиционных месячников по благоустройству и уборке территорий поселений | ежегодно | Главы сельских поселений, начальник управления по работе с территориями |
| 4. | Организация взаимодействия с ГОКУ «Новгородавтодор» в части выявления, ликвидации и недопущения возникновения новых несанкционированных мест складирования мусора в придорожной полосе автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | постоянно | Главы сельских поселений, начальник управления по работе с территориями |
| 5. | Ликвидация несанкционированных съездов на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | постоянно | ГОКУ «Новгородавтодор», Главы сельских поселений, начальник управления по работе с территориями |
| 6. | Участие во Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» | ежегодно | Главы сельских поселений, начальник управления по работе с территориями |
| 7. | Заключение договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с потребителями | постоянно | Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новгородской области (зона деятельности 4) - ООО «Экосити» |
| 8. | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросам благоустройства и порядка обращения с ТКО, о негативных экологических последствиях, рисках для здоровья и социального благополучия как следствие несоблюдения норм обращения с отходами | постоянно | Главы сельских поселений, начальник управления по работе с территориями |

___________________________