План – график

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016 год

| № п/п | Местоположение дороги | Характеристика дороги | Протяженность | Вид работ | Срок проведения работ | Владелец автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Батецкий, ул. Первомайская | Протяженность 1,175 км, ширина 5,0 м, покрытие асфальтобетонное | 951 м | Асфальтирование | 2 квартал | Администрация Батецкого муниципального района |
| 2. | п. Батецкий, ул. Первомайская | Протяженность тротуара 0,650 км, ширина 1,2 м. | 310 м | Асфальтирование | 2-3 квартал | Администрация Батецкого муниципального района |
| 3. | д.Обколи – д. Хочуни | Протяженность 1,8 км, ширина 4 м, покрытие грунтовое | 135 м | Подсыпка песчано-гравийной смесью | 2-3 квартал | Администрация Батецкого муниципального района |
| 4. | д. Мойка, ул. Новая | Протяженность 0,242 км, ширина 3,0 м, покрытие гравийное | 200 м | Асфальтирование | 3 квартал | Администрация Мойкинского сельского поселения |
| 5. | д. Новое Овсино, ул. Школьная | Протяженность 0,404 км, ширина 3,5 м, покрытие гравийное | 404 м | Асфальтирование | 2 квартал | Администрация Передольского сельского поселения |

_________