**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 30 апреля 2013 г. N 282**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ**

**ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,**

**ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2013 - 2017 ГОДАХ С УЧЕТОМ**

**НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"**

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области

от 28.10.2013 [N 312](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1UAN), от 30.12.2013 [N 550](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED7CD5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1UAN),

от 31.12.2013 [N 557](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED1C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1UAN))

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664EF3F12DE86B703D9C8430CE8D383940F59821D4B81A7AADB222041E5BF00p3U7N) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Администрация Новгородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную адресную [программу](#Par40) "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" (далее - Программа).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U9N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 312)

2. Департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области представлять информацию о ходе реализации [Программы](#Par40) в Правительство Новгородской области ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, до истечения срока реализации Программы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U8N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 312)

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Новгородской области Маланина Ю.С.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U8N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 312)

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Губернатор области

С.Г.МИТИН

Утверждена

постановлением

Администрации области

от 30.04.2013 N 282

**РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

**"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ**

**ОБЛАСТИ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2013 - 2017 ГОДАХ**

**С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО**

**СТРОИТЕЛЬСТВА"**

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области

от 28.10.2013 [N 312](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U7N), от 30.12.2013 [N 550](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED7CD5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U9N),

от 31.12.2013 [N 557](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED1C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1UAN))

Паспорт Программы

Наименование региональная адресная программа "Переселение граждан,

Программы: проживающих на территории Новгородской области,

из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах с

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U7N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013

N 312)

Правовая Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664EF3F12DE86B703D9C8430CE8D383940F59821D4B81A7AADB222041E5BF00p3U7N) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ

основа "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального

Программы: хозяйства" (далее - Федеральный закон);

[Постановление](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664EF3F12DE86B703D8CA4E02ECD383940F59821Dp4UBN) Правительства Российской Федерации

от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о

признании помещения жилым помещением, жилого

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

Заказчик Администрация Новгородской области

Программы:

Разработчики комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и

Программы: топливно-энергетическому комплексу Новгородской области

(далее - комитет)

Исполнители комитет (до 1 мая 2013 года), департамент по жилищно-

Программы: коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому

комплексу Новгородской области (далее - департамент);

комитет финансов Новгородской области (до 1 мая

2013 года), департамент финансов Новгородской области;

комитет строительства и дорожного хозяйства Новгородской

области (до 1 мая 2013 года), департамент строительства

и дорожного хозяйства Новгородской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований

области:

городского округа Великий Новгород (по согласованию);

города Боровичи (по согласованию);

муниципального образования город Старая Русса (по

согласованию);

Батецкого сельского поселения (по согласованию);

Большевишерского городского поселения (по согласованию);

Бронницкого сельского поселения (по согласованию);

Валдайского городского поселения (по согласованию);

Великосельского сельского поселения (по согласованию);

Выбитского сельского поселения (по согласованию);

сельского поселения Волот (по согласованию);

Горского сельского поселения (по согласованию);

Калининского сельского поселения (по согласованию);

Кневицкого сельского поселения (по согласованию);

Крестецкого городского поселения (по согласованию);

Любытинского сельского поселения (по согласованию);

Маловишерского городского поселения (по согласованию);

Медведского сельского поселения (по согласованию);

Мошенского сельского поселения (по согласованию);

Окуловского городского поселения (по согласованию);

Парфинского городского поселения (по согласованию);

Пестовского городского поселения (по согласованию);

Песского сельского поселения (по согласованию);

Пролетарского сельского поселения (по согласованию);

Тёсово-Нетыльского городского поселения (по согласованию);

Тёсовского городского поселения (по согласованию);

Уторгошского сельского поселения (по согласованию);

Хвойнинского городского поселения (по согласованию);

Холмского городского поселения (по согласованию);

Чудовского городского поселения (по согласованию);

Шимского городского поселения (по согласованию);

Яжелбицкого сельского поселения (по согласованию);

Короцкого сельского поселения (по согласованию)

(далее - органы местного самоуправления)

(раздел в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U6N) Правительства Новгородской области

от 28.10.2013 N 312)

Обоснование по данным, представленным муниципальными образованиями

Программы: области, в 2012 году на территории области суммарная общая

площадь многоквартирных домов, которые признаны до 1 января

2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

(далее - аварийный жилищный фонд) в связи с физическим

износом в процессе их эксплуатации, составляет 79,24 тыс.

кв. м. Проживание граждан в аварийном жилищном фонде ведет к

риску для их жизни и здоровья, ухудшает условия проживания.

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 28.10.2013

[N 312](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304834p1UAN), от 30.12.2013 [N 550](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED7CD5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U8N))

Решение проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда

сдерживается ввиду ограниченности бюджетных средств

муниципальных образований области на переселение граждан из

аварийного жилищного фонда. В свою очередь граждане,

проживающие в аварийном жилищном фонде, в подавляющем

большинстве не в состоянии приобрести жилые помещения,

отвечающие предъявляемым к ним требованиям.

Программа предусматривает решение проблемы с учетом

возможностей долевого финансирования за счет средств

государственной корпорации Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), а также

средств областного бюджета

Цели развитие малоэтажного жилищного строительства в Новгородской

Программы: области;

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан

из аварийного жилищного фонда, собственники помещений в

которых выразили готовность участвовать в Программе;

обеспечение безопасных и комфортных условий проживания

населения области в многоквартирных домах;

снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в аварийном

жилищном фонде

Задачи поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение

Программы: граждан из всего аварийного жилищного фонда до 1 сентября

2017 года;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304834p1U9N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013

N 312)

реализация обязательств перед собственниками помещений по

переселению из аварийного жилищного фонда и включенных в

[перечень](#Par580) аварийных многоквартирных домов (приложение N 1 к

Программе)

Механизм Переселение, в срок до 1 сентября 2017 года, граждан из

реализации аварийного жилищного фонда и включенных в перечень аварийных

Программы: многоквартирных домов осуществляется путем предоставления

органами местного самоуправления гражданам жилых помещений в

соответствии с жилищным законодательством в малоэтажных

домах:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304834p1U9N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013

N 312)

в жилых домах с количеством этажей не более трех, состоящих

из нескольких блоков, количество которых не превышает десять

и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи,

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседними

блоками, расположенных на отдельном земельном участке и

имеющих выход на территорию общего пользования (жилые дома

блокированной застройки);

в многоквартирных домах с количеством этажей не более трех,

состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество

которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся

несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из

которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию

общего пользования.

Органы местного самоуправления заключают муниципальные

контракты на строительство малоэтажных жилых домов или

приобретение жилых помещений в таких домах у застройщика в

соответствии с требованиями жилищного законодательства. В

случае заключения муниципальных контрактов на строительство

органы местного самоуправления обеспечивают осуществление

контроля за сроками и качеством строительства малоэтажных

домов. В случае заключения муниципальных контрактов на

приобретение жилых помещений органы местного самоуправления

обеспечивают приобретение жилых помещений, соответствующих

установленным санитарным и техническим правилам и нормам,

иным требованиям законодательства

Сроки 2013 - 2017 годы

реализации

Программы:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304834p1U8N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013

N 312)

Объем и расчет средств, необходимых для реализации Программы,

источники производится исходя из утвержденной [приказом](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664EF3F12DE86B703D8CC470DEED383940F59821Dp4UBN) Министерства

финансирования регионального развития Российской Федерации от 27 декабря

Программы по 2012 года N 554 "О стоимости одного квадратного метра общей

годам: площади жилого помещения, предназначенной для определения

в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного

метра общей площади жилых помещений, используемой

при приобретении жилых помещений в рамках реализации

Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664EF3F12DE86B703D9C8430CE8D383940F59821Dp4UBN) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ

"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства" стоимости 1 кв. м жилья (далее - стоимость

1 кв. м (предельная)), составляющей для Новгородской области

30500,0 рубля за 1 кв. м.

Объем финансирования Программы на 2013 - 2017 годы

составляет 1649074305,0 рубля, из них средства:

Фонда - 649112221,0 рубля;

областного бюджета - 999962084,0 рубля, в том числе:

Постановлениями Правительства Новгородской области от 30.12.2013 [N 550](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED7CD5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U7N)

и от 31.12.2013 [N 557](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED1C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U8N), [вступившими](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B07E9DCD7C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304A37p1U7N) в силу одновременно, внесены изменения в

раздел "Объем и источники финансирования Программы по годам".

Редакция раздела с изменениями, внесенными [Постановлением](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED1C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U8N)

Правительства Новгородской области от 31.12.2013 N 557, приведена в тексте.

на 2013 год - 282136917,0 рубля, из них средства:

Фонда - 237598821,0 рубля;

областного бюджета - 44538096,0 рубля.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED1C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U8N) Правительства Новгородской области от 31.12.2013

N 557)

Дополнительные источники финансирования из местных бюджетов

составляют 29682015,0 рубля, в том числе:

по городскому округу Великий Новгород - 24514400,0 рубля,

которые направляются на оплату стоимости превышения цены

приобретения жилых помещений в соответствии с нормативной;

по городу Боровичи - 5167615,0 рубля на оплату превышения

площади жилых помещений;

на 2014 год - 692691578,0 рубля, из них средства:

Фонда - 124844098,0 рубля;

областного бюджета - 567847480,0 рубля.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED1C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U8N) Правительства Новгородской области от 31.12.2013

N 557)

Дополнительные источники финансирования из местных бюджетов

составляют по городу Боровичи - 1280085,0 рубля на оплату

превышения площади жилых помещений;

на 2015 год - 378475720,0 рубля, из них средства:

Фонда - 123231695,0 рубля;

областного бюджета - 255244025,0 рубля;

на 2016 год - 245536590,0 рубля, из них средства:

Фонда - 121442401,0 рубля;

областного бюджета - 124094189,0 рубля;

на 2017 год - 50233500,0 рубля, из них средства:

Фонда - 41995206,0 рубля;

областного бюджета - 8238294,0 рубля.

(раздел в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED7CD5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U7N) Правительства Новгородской области

от 30.12.2013 N 550)

Ожидаемые переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

конечные расположенного на территории области, площадью 54,068 тыс.

результаты кв. м (260 многоквартирных домов) и предоставление жилых

реализации помещений 3118 гражданам, в том числе:

Программы:

Постановлениями Правительства Новгородской области от 30.12.2013 [N 550](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED7CD5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304833p1UDN)

и от 31.12.2013 [N 557](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED1C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U7N), [вступившими](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B07E9DCD7C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304A37p1U7N) в силу одновременно, внесены изменения в

раздел "Объем и источники финансирования Программы по годам".

Редакция раздела с изменениями, внесенными [Постановлением](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED1C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U7N)

Правительства Новгородской области от 31.12.2013 N 557, приведена в тексте.

в 2013 году - площадью 3,907 тыс. кв. м (11 многоквартирных

дома) и предоставление жилых помещений 241 гражданину;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED1C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U7N) Правительства Новгородской области от 31.12.2013

N 557)

в 2014 году - площадью 28,054 тыс. кв. м (139

многоквартирных домов) и предоставление жилых помещений 1560

гражданину;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED1C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U7N) Правительства Новгородской области от 31.12.2013

N 557)

в 2015 году - площадью 12,409 тыс. кв. м (64 многоквартирных

дома) и предоставление жилых помещений 710 гражданам;

в 2016 году - площадью 8,05 тыс. кв. м (40 многоквартирных

домов) и предоставление жилых помещений 484 гражданам;

в 2017 году - площадью 1,647 тыс. кв. м (6 многоквартирных

домов) и предоставление жилых помещений 123 гражданам.

(раздел в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED7CD5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304833p1UDN) Правительства Новгородской области

от 30.12.2013 N 550)

Система органы местного самоуправления, участвующие в реализации

организации мероприятий Программы:

контроля за

реализацией обеспечивают осуществление контроля за сроками и качеством

Программы: строительства малоэтажных домов, в которых, в соответствии с

заключенными муниципальными контрактами, приобретаются жилые

помещения для переселения граждан из аварийного жилищного

фонда, представляют в департамент:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304837p1U7N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013

N 312)

отчеты о ходе реализации Программы еженедельно каждую среду,

ежеквартально - до 5 числа месяца, следующего за отчетным

периодом, путем ввода данных в автоматизированную

информационную систему "Реформа ЖКХ";

информацию о сроках заключения муниципальных контрактов на

приобретение жилых помещений у застройщика, о соблюдении

сроков строительства застройщиками малоэтажных домов, в

которых приобретаются жилые помещения, ежеквартально до 5

числа месяца, следующего за отчетным.

Оперативный контроль за ходом реализации мероприятий

Программы обеспечивает департамент, который осуществляет:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304837p1U7N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013

N 312)

сбор и систематизацию информации о ходе реализации

мероприятий Программы;

мониторинг результатов реализации мероприятий

Программы.

Департамент представляет заместителю Губернатора

Новгородской области, координирующему деятельность

департамента:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304837p1U7N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013

N 312)

информацию о ходе реализации мероприятий Программы

ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего

за отчетным периодом, до истечения срока реализации

Программы;

обобщенную информацию от муниципальных образований о сроках

заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых

помещений у застройщиков, о соблюдении сроков строительства

застройщиками малоэтажных домов, в которых приобретаются

жилые помещения, ежеквартально до 20 числа месяца,

следующего за отчетным.

Департамент строительства и дорожного хозяйства Новгородской

области:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304837p1U7N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013

N 312)

обеспечивает осуществление контроля и надзора в области

долевого строительства многоквартирных домов на территории

муниципального образования.

Контроль за целевым использованием средств областного

бюджета и средств Фонда, выделяемых на реализацию

мероприятий Программы, осуществляется уполномоченными

органами в установленном порядке

Описание Программы

1. Финансово-экономическое обоснование Программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и включенных в перечень аварийных многоквартирных домов осуществляется путем заключения муниципальных контрактов на строительство малоэтажных жилых домов или приобретение жилых помещений в таких домах у застройщика в соответствии с требованиями жилищного законодательства.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED7CD5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304834p1UFN) Правительства Новгородской области от 30.12.2013 N 550 в раздел "Финансово-экономическое обоснование Программы" внесены изменения, в соответствии с которыми цифры "54,34255" заменены на "54,068".

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304838p1UFN) Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 312 в раздел "Финансово-экономическое обоснование Программы" внесены изменения, в соответствии с которыми цифры "47,15804" заменены на "54,34255".

Планируется поэтапное переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории области, площадью 47158,04 тыс. кв. м (260 многоквартирных домов) и предоставление жилых помещений 3118 гражданам.

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 28.10.2013 [N 312](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304838p1UFN), от 30.12.2013 [N 550](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED7CD5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304834p1UFN))

В перечень аварийных многоквартирных домов включены многоквартирные дома, в которых все помещения находятся в муниципальной собственности, и аварийные многоквартирные дома, где собственники на общих собраниях приняли единогласное решение о готовности участвовать в Программе.

Данные по аварийному жилищному фонду представили органы местного самоуправления:

городского округа Великий Новгород;

города Боровичи (Боровичского муниципального района);

муниципального образования город Старая Русса (Старорусского муниципального района);

Батецкого сельского поселения (Батецкого муниципального района);

Большевишерского городского поселения (Маловишерского муниципального района);

Бронницкого сельского поселения (Новгородского муниципального района);

Валдайского городского поселения (Валдайского муниципального района);

Великосельского сельского поселения (Старорусского муниципального района);

Выбитского сельского поселения (Солецкого муниципального района);

сельского поселения Волот (Волотовского муниципального района);

Горского сельского поселения (Волотовского муниципального района);

Калининского сельского поселения (Мошенского муниципального района);

Кневицкого сельского поселения (Демянского муниципального района);

Крестецкого городского поселения (Крестецкого муниципального района);

Любытинского сельского поселения (Любытинского муниципального района);

Маловишерского городского поселения (Маловишерского муниципального района);

Медведского сельского поселения (Шимского муниципального района);

Мошенского сельского поселения (Мошенского муниципального района);

Окуловского городского поселения (Окуловского муниципального района);

Парфинского городского поселения (Парфинского муниципального района);

Пестовского городского поселения (Пестовского муниципального района);

Песского сельского поселения (Хвойнинского муниципального района);

Пролетарского сельского поселения (Новгородского муниципального района);

Тёсово-Нетыльского городского поселения (Новгородского муниципального района);

Тёсовского городского поселения (Новгородского муниципального района);

Уторгошского сельского поселения (Шимского муниципального района);

Хвойнинского городского поселения (Хвойнинского муниципального района);

Холмского городского поселения (Холмского муниципального района);

Чудовского городского поселения (Чудовского муниципального района);

Шимского городского поселения (Шимского муниципального района);

Яжелбицкого сельского поселения (Валдайского муниципального района);

Короцкого сельского поселения (Валдайского муниципального района).

(введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304838p1UEN) Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 312)

На основании указанных данных сформирован [перечень](#Par580) аварийных многоквартирных домов и определены объемы финансирования с учетом расчета средств, необходимых для реализации Программы, исходя из стоимости 1 кв. м жилья (предельной), составляющей для Новгородской области 30500,0 рубля.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства осуществляется с учетом положений [части 3 статьи 20.5](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664EF3F12DE86B703D9C8430CE8D383940F59821D4B81A7AADB222041E5BC0Cp3U9N) Федерального закона.

Ресурсы для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства формируются за счет средств Фонда и областного бюджета, направленных на финансирование строительства малоэтажных домов или приобретение жилых помещений в таких домах. Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы предусмотрено исходя из предоставления в соответствии с жилищным законодательством гражданам жилых помещений, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначных по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечающих установленным требованиям. С согласия в письменной форме граждан предоставляемое жилое помещение может находиться в границах другого населенного пункта Новгородской области.

В случае заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений у застройщика по цене, превышающей цену приобретения жилых помещений, сформированную из стоимости 1 кв. м жилья (предельной), финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета. В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета. Финансирование расходов на превышение общей площади ранее занимаемого гражданином жилого помещения за счет средств Фонда и областного бюджета не допускается.

Средства, составляющие разницу между рассчитанной в соответствии с [частью 8 статьи 20.5](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664EF3F12DE86B703D9C8430CE8D383940F59821D4B81A7AADB222041E5BD05p3U6N) Федерального закона ценой муниципального контракта на приобретение жилых помещений в малоэтажных домах и ценой заключенного муниципального контракта, могут быть использованы органами местного самоуправления на финансирование работ по формированию земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые предназначены для строительства домов в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и проведению государственного кадастрового учета таких земельных участков, а также на обеспечение таких земельных участков объектами инженерной инфраструктуры.

Все риски завышения стоимости переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства и дополнительных издержек содержания не полностью расселенных аварийных многоквартирных домов из-за увеличения доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме и задержек переезда части граждан несет орган местного самоуправления области.

Юридические вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства решаются в рамках жилищного законодательства Российской Федерации.

2. Направления реализации Программы

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

правовое и методологическое обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

финансовое обеспечение Программы и практическая деятельность по переселению граждан в жилищный фонд, отвечающий нормативным требованиям;

оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется в соответствии со [статьей 18](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664EF3F12DE86B703D9C8430CE8D383940F59821D4B81A7AADB222041E5BA0Cp3U3N) Федерального закона.

Для выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда предусматривается долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета.

Предоставление средств областного бюджета на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства бюджетам муниципальных образований области, претендующих на предоставление финансовой поддержки и выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренные [частью 5 статьи 20.5](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664EF3F12DE86B703D9C8430CE8D383940F59821D4B81A7AADB222041E5BD05p3U1N) Федерального закона, осуществляется в соответствии с областным [законом](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADDD5C95002DF4A428BF0pEUDN) от 17.12.2012 N 193-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Постановлениями Правительства Новгородской области от 30.12.2013 [N 550](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED7CD5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304834p1UEN) и от 31.12.2013 [N 557](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED1C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U6N), [вступившими](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B07E9DCD7C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304A37p1U7N) в силу одновременно, внесены изменения в раздел 3 "Ресурсное обеспечение Программы".

Редакция раздела 3 с изменениями, внесенными [Постановлением](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED1C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U6N) Правительства Новгородской области от 31.12.2013 N 557, приведена в тексте.

Софинансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства из областного бюджета составляет 999962084,0 рубля, в том числе в 2013 году - 44538096,0 рубля, в 2014 году - 567847480,0 рубля, в 2015 году - 255244025,0 рубля, в 2016 году - 124094189,0 рубля, в 2017 году - 8238294,0 рубля.

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 30.12.2013 [N 550](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED7CD5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304834p1UDN), от 31.12.2013 [N 557](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED1C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304830p1U6N))

Средства Фонда совместно со средствами областного бюджета будут направлены ([приложения NN 1](#Par580), [2](#Par8339) к Программе):

бюджету городского округа Великий Новгород;

бюджету Боровичского муниципального района для предоставления бюджету города Боровичи;

бюджету Старорусского муниципального района для предоставления бюджету муниципального образования город Старая Русса;

бюджету Батецкого муниципального района для предоставления бюджету Батецкого сельского поселения;

бюджету Маловишерского муниципального района для предоставления бюджету Большевишерского городского поселения;

бюджету Новгородского муниципального района для предоставления бюджету Бронницкого сельского поселения;

бюджету Валдайского муниципального района для предоставления бюджету Валдайского городского поселения;

бюджету Старорусского муниципального района для предоставления бюджету Великосельского сельского поселения;

бюджету Солецкого муниципального района для предоставления бюджету Выбитского сельского поселения;

бюджету Волотовского муниципального района для предоставления бюджету сельского поселения Волот;

бюджету Волотовского муниципального района для предоставления бюджету Горского сельского поселения;

бюджету Мошенского муниципального района для предоставления бюджету Калининского сельского поселения;

бюджету Демянского муниципального района для предоставления бюджету Кневицкого сельского поселения;

бюджету Крестецкого муниципального района для предоставления бюджету Крестецкого городского поселения;

бюджету Любытинского муниципального района для предоставления бюджету Любытинского сельского поселения;

бюджету Маловишерского муниципального района для предоставления бюджету Маловишерского городского поселения;

бюджету Шимского муниципального района для предоставления бюджету Медведского сельского поселения;

бюджету Мошенского муниципального района для предоставления бюджету Мошенского сельского поселения;

бюджету Окуловского муниципального района для предоставления бюджету Окуловского городского поселения;

бюджету Парфинского муниципального района для предоставления бюджету Парфинского городского поселения;

бюджету Пестовского муниципального района для предоставления бюджету Пестовского городского поселения;

бюджету Хвойнинского муниципального района для предоставления бюджету Песского сельского поселения;

бюджету Новгородского муниципального района для предоставления бюджету Пролетарского сельского поселения;

бюджету Новгородского муниципального района для предоставления бюджету Тёсово-Нетыльского городского поселения;

бюджету Новгородского муниципального района для предоставления бюджету Тёсовского городского поселения;

бюджету Шимского муниципального района для предоставления бюджету Уторгошского сельского поселения;

бюджету Хвойнинского муниципального района для предоставления бюджету Хвойнинского городского поселения;

бюджету Холмского муниципального района для предоставления бюджету Холмского городского поселения;

бюджету Чудовского муниципального района для предоставления бюджету Чудовского городского поселения;

бюджету Шимского муниципального района для предоставления бюджету Шимского городского поселения;

бюджету Валдайского муниципального района для предоставления бюджету Яжелбицкого сельского поселения;

бюджету Валдайского муниципального района для предоставления бюджету Короцкого сельского поселения.

(введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304838p1U9N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 312)

Уполномоченный в соответствии с действующим законодательством орган местного самоуправления принимает решение о заключении муниципального контракта на строительство малоэтажных домов с учетом [части 3 статьи 20.5](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664EF3F12DE86B703D9C8430CE8D383940F59821D4B81A7AADB222041E5BC0Cp3U9N) Федерального закона или приобретение жилых помещений в таких домах на конкурсной основе.

Расчет средств, необходимых на реализацию Программы, производится исходя из стоимости 1 кв. м жилья (предельной), составляющей для Новгородской области 30500,0 рубля. В соответствии с решением Фонда доля долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета рассчитывается для каждого этапа отдельно.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED7CD5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304834p1UBN) Правительства Новгородской области от 30.12.2013 N 550)

В случае получения экономии финансовых средств при реализации Программы органы местного самоуправления возвращают неизрасходованные средства в областной бюджет в соответствии с кодами бюджетной классификации.

Таким образом, в соответствии с расселяемой площадью и предельной стоимостью 1 кв. м жилья, установленной для Новгородской области, рассчитана планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, которая составила 1649074305,0 рубля, из них средства Фонда - 649112221,0 рубля, средства областного бюджета - 999962084,0 рубля.

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 28.10.2013 [N 312](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304838p1UAN), от 30.12.2013 [N 550](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED7CD5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304834p1UDN))

4. Распределение полномочий между исполнителями Программы

Заместитель Губернатора Новгородской области, координирующий деятельность департамента осуществляет управление реализацией Программы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304838p1U8N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 312)

Департамент:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304838p1U8N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 312)

готовит в Фонд заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в пределах установленного лимита предоставления финансовой поддержки;

готовит предложения о приостановлении предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства при несоблюдении уполномоченным органом местного самоуправления области условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

представляет в Фонд отчеты о расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период, о ходе реализации Программы и выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в сроки и по форме, утвержденные правлением Фонда;

представляет заместителю Губернатора Новгородской области, координирующему деятельность департамента:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304838p1U8N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 312)

информацию о ходе реализации мероприятий Программы ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, до истечения срока реализации Программы;

обобщенную информацию от муниципальных образований о сроках заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений у застройщиков, о соблюдении сроков строительства застройщиками малоэтажных домов, в которых приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Органы местного самоуправления:

реализуют обязательства перед собственниками по переселению из аварийного жилищного фонда, осуществляют контроль за сроками и качеством строительства;

представляют в департамент:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304838p1U8N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 312)

отчеты о ходе реализации Программы еженедельно каждую среду, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, путем ввода данных в автоматизированную и информационную систему "Реформа ЖКХ";

информацию о сроках заключения муниципальных контрактов, о соблюдении сроков строительства застройщиками малоэтажных жилых домов, в которых приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, об обеспечении осуществления контроля за качеством строительства ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

необходимую документацию для представления в Фонд очередной заявки в установленные сроки;

представляют в департамент строительства и дорожного хозяйства Новгородской области следующую информацию:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304838p1U8N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 312)

о предмете муниципального контракта (с указанием объекта строительства, в котором приобретаются жилые помещения, адреса, типа строящегося жилья и т.п.), сроках заключения и исполнения муниципального контракта, организации-застройщике (наименование, адрес, ИНН и т.п.), сумме муниципального контракта.

Департамент строительства и дорожного хозяйства Новгородской области:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304838p1U8N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 312)

обеспечивает осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов на территории муниципального образования в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664EF3F12DE86B703D9C84102E8D383940F59821Dp4UBN) от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

5. Оценка эффективности реализации Программы

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED7CD5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304834p1U9N) Правительства Новгородской области от 30.12.2013 N 550 в раздел "Оценка эффективности реализации Программы" внесены изменения, в соответствии с которыми цифры "54,34255" заменены на "54,068".

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304838p1U7N) Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 312 в раздел "Оценка эффективности реализации Программы" внесены изменения, в соответствии с которыми цифры "47,15804" заменены на "54,34255".

Эффективность реализации Программы зависит от достижения планируемых [показателей](#Par13628) выполнения Программы (приложение N 3 к Программе), в том числе: переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории области, площадью 47158,04 тыс. кв. м (260 многоквартирных домов) и предоставление жилых помещений 3118 гражданам.

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 28.10.2013 [N 312](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EADBD4CC5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304838p1U7N), от 30.12.2013 [N 550](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED7CD5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304834p1U9N))

Приложение N 1

к региональной адресной программе

"Переселение граждан, проживающих

на территории Новгородской области,

из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017

годах с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства"

Постановлениями Правительства Новгородской области от 30.12.2013 [N 550](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED7CD5002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304834p1U8N) и от 31.12.2013 [N 557](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED1C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304831p1UFN), [вступившими](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B07E9DCD7C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304A37p1U7N) в силу одновременно, приложение N 1 изложено в новой редакции.

Редакция приложения N 1 с изменениями, внесенными [Постановлением](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED1C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304831p1UAN) Правительства Новгородской области от 31.12.2013 N 557, приведена в тексте.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99E1209287EDDD1E6664F13204B2D9BF06D7904B01EBDED1C15002DF4A428BF0ED947B6205E8BF05304831p1UFN) Правительства Новгородской области

от 31.12.2013 N 557)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД [<\*>](#Par8325) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | Дополнительные источники финансирования |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | |
| номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |
| чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по Новгородской области 2013 - 2017 годы, в том числе: |  |  |  |  | 3118 | 3118 | 79245,0 | 1592 | 789 | 803 | 54068,01 | 26328,23 | 27739,78 | 1649074305,0 | 649112221,0 | 999962084,0 | 0,0 | 30962100,0 |
|  | Всего по Новгородской области 2013 - 2017 годы с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  | 2711 | 2711 | 69647,9 | 1383 | 683 | 700 | 46639,43 | 22718,81 | 23920,62 | 1422502615,0 | 649112221,0 | 773390394,0 | 0,0 | 30962100,0 |
|  | Всего по Новгородской области 2013 - 2017 годы без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  | 407 | 407 | 9597,1 | 209 | 106 | 103 | 7428,58 | 3609,42 | 3819,16 | 226571690,0 | 0,0 | 226571690,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  | 656 | 241 | 14913,51 | 98 | 43 | 55 | 3906,92 | 1522,7 | 2384,22 | 282136917,0 | 237598821,0 | 44538096,0 | 0,0 | 29682015,0 |
|  | Городской округ Великий Новгород | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по городскому округу Великий Новгород |  |  |  |  | 134 | 0 | 2152,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46935899,0 | 42594641,0 | 4341258,0 | 0,0 | 24514400,0 |
| 1. | Великий Новгород, ул. Тихвинская, д. 4 | б/н | 27.04.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 30 | 0 | 528,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12219425,0 | 11089213,0 | 1130212,0 | 0,0 | 6540600,0 |
| 2. | Великий Новгород, ул. Михайлова, д. 6 | б/н | 03.10.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 15 | 0 | 328,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5962820,0 | 5411288,0 | 551532,0 | 0,0 | 2971200,0 |
| 3. | Великий Новгород, ул. Великолукская, д. 18 | б/н | 08.06.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 30 | 0 | 531,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12292174,0 | 11155233,0 | 1136941,0 | 0,0 | 6583100,0 |
| 4. | Великий Новгород, ул. Черняховского, д. 14 | б/н | 23.11.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 31 | 0 | 392,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7937233,0 | 7203094,0 | 734139,0 | 0,0 | 4038200,0 |
| 5. | Великий Новгород, ул. Каберова - Власьевская, д. 26/12 | б/н | 08.06.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 28 | 0 | 372,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8524247,0 | 7735813,0 | 788434,0 | 0,0 | 4381300,0 |
|  | Город Боровичи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по городу Боровичи |  |  |  |  | 143 | 0 | 3699,74 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62825502,0 | 56924700,0 | 5900802,0 | 0,0 | 5167615,0 |
| 6. | г. Боровичи, ул. Обжигальщиков, д. 6 | б/н | 24.10.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 20 | 0 | 509,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6964820,0 | 6310660,0 | 654160,0 | 0,0 | 639280,0 |
| 7. | г. Боровичи, микрорайон Усть-Брынкино, д. 6 | б/н | 01.12.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 15 | 0 | 529,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5836541,0 | 5288352,0 | 548189,0 | 0,0 | 1464000,0 |
| 8. | г. Боровичи, ул. Л.Толстого, д. 74 | б/н | 03.12.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 6 | 0 | 132,64 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1893311,0 | 1715484,0 | 177827,0 | 0,0 | 174765,0 |
| 9. | г. Боровичи, ул. С.Перовской, д. 134 | б/н | 04.12.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 6 | 0 | 115,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1638635,0 | 1484728,0 | 153907,0 | 0,0 | 298290,0 |
| 10. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 40 | б/н | 19.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 9 | 0 | 271,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5508814,0 | 4991406,0 | 517408,0 | 0,0 | 486170,0 |
| 11. | г. Боровичи, ул. Загородная, д. 6 | б/н | 01.12.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 25 | 0 | 550,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12228468,0 | 11079925,0 | 1148543,0 | 0,0 | 85400,0 |
| 12. | г. Боровичи, пер. Кирпичный, д. 2 | 15 | 22.12.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 18 | 0 | 374,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6807214,0 | 6167855,0 | 639359,0 | 0,0 | 1199870,0 |
| 13. | г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д. 39 | 7 | 04.06.2010 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 2 | 0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1518552,0 | 1375924,0 | 142628,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 75 | б/н | 01.12.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 10 | 0 | 169,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3302287,0 | 2992124,0 | 310163,0 | 0,0 | 201300,0 |
| 15. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 53 | б/н | 12.12.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 14 | 0 | 223,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4753292,0 | 4306845,0 | 446447,0 | 0,0 | 567300,0 |
| 16. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 26 | б/н | 12.12.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 10 | 0 | 223,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5318683,0 | 4819133,0 | 499550,0 | 0,0 | 51240,0 |
| 17. | г. Боровичи, ул. Л.Толстого, д. 47/50 | б/н | 12.12.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 8 | 0 | 359,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7054885,0 | 6392264,0 | 662621,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальное образование город Старая Русса | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по муниципальному образованию город Старая Русса |  |  |  |  | 22 | 0 | 491,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6770725,0 | 6144485,0 | 626240,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | г. Старая Русса, ул. Клары Цеткин, д. 82 | 82 | 06.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 9 | 0 | 170,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1542792,0 | 1400096,0 | 142696,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | г. Старая Русса, ул. Клубная, д. 22 | 41 | 06.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 9 | 0 | 98,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2144857,0 | 1946474,0 | 198383,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | г. Старая Русса, ул. Березовая Аллея, д. 6 | 53 | 06.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 2 | 0 | 55,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1241759,0 | 1126906,0 | 114853,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | г. Старая Русса, ул. Взвадское шоссе, д. 1 | 20 | 06.12.2006 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 2 | 0 | 167,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1841317,0 | 1671009,0 | 170308,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Батецкое сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Батецкому сельскому поселению |  |  |  |  | 19 | 0 | 342,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5533983,0 | 5022132,0 | 511851,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | п. Батецкий, ул. Советская, д. 43 | 3 | 28.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 5 | 0 | 96,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2310425,0 | 2096729,0 | 213696,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | п. Батецкий, пер. Типографский, д. 8 | 18 | 28.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 4 | 0 | 132,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1194096,0 | 1083651,0 | 110445,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | п. Батецкий, пер. Траншейный, д. 4 | 19 | 28.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 10 | 0 | 114,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2029462,0 | 1841752,0 | 187710,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Большевишерское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Большевишерскому городскому поселению |  |  |  |  | 55 | 52 | 1202,0 | 28 | 16 | 12 | 1018,5 | 586,3 | 432,2 | 31733564,0 | 23856263,0 | 7877301,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д. 16 | 27 | 15.04.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 16 | 14 | 332,0 | 8 | 5 | 3 | 261,3 | 165,1 | 96,2 | 8445453,0 | 6424503,0 | 2020950,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д. 18 | 28 | 15.04.2011 | 31.12.2013 | 30.09.2014 | 25 | 25 | 510,0 | 12 | 7 | 5 | 446,0 | 265,1 | 180,9 | 13603000,0 | 10153539,0 | 3449461,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д. 3 | 25 | 15.04.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 14 | 13 | 360,0 | 8 | 4 | 4 | 311,2 | 156,1 | 155,1 | 9685111,0 | 7278221,0 | 2406890,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Крестецкое городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Крестецкому городскому поселению |  |  |  |  | 78 | 0 | 2635,67 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31753920,0 | 28816928,0 | 2936992,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | р.п. Крестцы, ул. Некрасова, д. 8/1 | 11 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 2 | 0 | 78,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1146432,0 | 1040395,0 | 106037,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | р.п. Крестцы, ул. Первомайская, д. 56 | 19 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 9 | 0 | 186,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1971763,0 | 1789391,0 | 182372,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | р.п. Крестцы, ул. Железнодорожная, д. 27 | 14 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 18 | 0 | 540,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7806778,0 | 7084712,0 | 722066,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | р.п. Крестцы, ул. Московская, д. 29 | 2 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 2 | 0 | 291,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1821247,0 | 1652796,0 | 168451,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | р.п. Крестцы, ул. Московская, д. 35 | 3 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 4 | 0 | 220,37 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3118196,0 | 2829787,0 | 288409,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33. | р.п. Крестцы, ул. Первомайская, д. 49 | 1 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 7 | 0 | 167,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2024444,0 | 1837199,0 | 187245,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34. | р.п. Крестцы, ул. Васильчикова, д. 8а | 15 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 13 | 0 | 267,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4096552,0 | 3717652,0 | 378900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35. | р.п. Крестцы, ул. Комсомольская, д. 5 | 9 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 12 | 0 | 343,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3747856,0 | 3401208,0 | 346648,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | р.п. Крестцы, ул. Некрасова, д. 3 | 16 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 6 | 0 | 163,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2726854,0 | 2474641,0 | 252213,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37. | р.п. Крестцы, ул. Комсомольская, д. 4 | 25 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 5 | 0 | 377,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3293798,0 | 2989147,0 | 304651,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Маловишерское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Маловишерскому городскому поселению |  |  |  |  | 185 | 169 | 3757,0 | 60 | 24 | 36 | 2506,7 | 817,8 | 1688,9 | 84606207,0 | 65214861,0 | 19391346,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | г. Малая Вишера, ул. Мира, д. 4а | 39 | 29.12.2011 | 25.12.2013 | 15.06.2014 | 9 | 9 | 209,0 | 3 | 1 | 2 | 148,4 | 43,1 | 105,3 | 4526199,0 | 3378444,0 | 1147755,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39. | г. Малая Вишера, ул. Ленинградская, д. 30 | 50 | 08.10.2009 | 25.12.2013 | 15.06.2014 | 13 | 13 | 224,5 | 5 | 3 | 2 | 159,7 | 84,1 | 75,6 | 4870850,0 | 3635695,0 | 1235155,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40. | г. Малая Вишера, ул. Ленинградская, д. 31 | 49 | 08.10.2009 | 25.12.2013 | 15.06.2014 | 12 | 12 | 196,6 | 4 | 1 | 3 | 164,6 | 41,2 | 123,4 | 5020300,0 | 3747248,0 | 1273052,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | г. Малая Вишера, ул. Красноармейская, д. 17 | 32 | 30.09.2009 | 25.12.2013 | 15.06.2014 | 26 | 26 | 482,1 | 6 | 0 | 6 | 333,4 | 0,0 | 333,4 | 10168700,0 | 7590112,0 | 2578588,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42. | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 3 | 14 | 29.11.2006 | 25.12.2014 | 15.06.2015 | 8 | 7 | 315,1 | 5 | 2 | 3 | 205,2 | 86,8 | 118,4 | 6996571,0 | 5409150,0 | 1587421,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43. | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 5 | 15 | 29.11.2006 | 25.12.2014 | 15.06.2015 | 15 | 9 | 316,6 | 2 | 0 | 2 | 98,3 | 0,0 | 98,3 | 6681177,0 | 5919103,0 | 762074,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44. | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 8 | 18 | 29.11.2006 | 25.12.2013 | 15.06.2014 | 14 | 14 | 308,6 | 5 | 2 | 3 | 253,5 | 57,8 | 195,7 | 7731750,0 | 5771126,0 | 1960624,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45. | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 9 | 19 | 29.11.2006 | 25.12.2014 | 15.06.2015 | 8 | 4 | 321,8 | 2 | 1 | 1 | 92,7 | 26,0 | 66,7 | 5018490,0 | 4300456,0 | 718034,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46. | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 11 | 20 | 29.11.2006 | 25.12.2013 | 15.06.2014 | 22 | 22 | 364,7 | 8 | 4 | 4 | 320,7 | 160,5 | 160,2 | 9781350,0 | 7300986,0 | 2480364,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 12 | 21 | 29.11.2006 | 25.12.2014 | 15.06.2015 | 14 | 10 | 316,0 | 4 | 1 | 3 | 176,9 | 15,2 | 161,7 | 6188087,0 | 4819516,0 | 1368571,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48. | г. Малая Вишера, ул. Ленина, д. 12 | 58 | 09.10.2009 | 25.12.2014 | 15.06.2015 | 29 | 28 | 341,4 | 7 | 2 | 5 | 259,3 | 59,8 | 199,5 | 8655733,0 | 6649885,0 | 2005848,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49. | г. Малая Вишера, ул. Некрасова, д. 11а | 69 | 19.10.2009 | 25.12.2013 | 15.06.2014 | 15 | 15 | 360,6 | 9 | 7 | 2 | 294,0 | 243,3 | 50,7 | 8967000,0 | 6693140,0 | 2273860,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мошенское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Мошенскому сельскому поселению |  |  |  |  | 1 | 1 | 75,1 | 1 | 0 | 1 | 14,7 | 0,0 | 14,7 | 334657,0 | 334657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50. | с. Мошенское, ул. Калинина, д. 51 | 18 | 09.03.2011 | 31.12.2013 | 30.09.2014 | 1 | 1 | 75,1 | 1 | 0 | 1 | 14,7 | 0,0 | 14,7 | 334657,0 | 334657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Окуловское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Окуловскому городскому поселению |  |  |  |  | 2 | 2 | 210,0 | 1 | 1 | 0 | 47,4 | 47,4 | 0,0 | 1445700,0 | 1079098,0 | 366602,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51. | г. Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, д. 4 | 69 | 23.06.2010 | 31.12.2013 | 30.09.2014 | 2 | 2 | 210,0 | 1 | 1 | 0 | 47,4 | 47,4 | 0,0 | 1445700,0 | 1079098,0 | 366602,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Пестовское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Пестовскому городскому поселению |  |  |  |  | 8 | 8 | 153,7 | 3 | 0 | 3 | 147,72 | 0,0 | 147,72 | 4505460,0 | 3362961,0 | 1142499,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52. | г. Пестово, ул. Гоголя, д. 18а | 82 | 29.11.2010 | 31.12.2013 | 30.09.2014 | 8 | 8 | 153,7 | 3 | 0 | 3 | 147,72 | 0,0 | 147,72 | 4505460,0 | 3362961,0 | 1142499,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Холмское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Холмскому городскому поселению |  |  |  |  | 10 | 10 | 268,5 | 6 | 2 | 4 | 186,6 | 71,2 | 115,4 | 5691300,0 | 4248095,0 | 1443205,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53. | г. Холм, ул. Октябрьская, д. 151 | 544 | 19.09.2007 | 31.12.2013 | 30.09.2014 | 10 | 10 | 268,5 | 6 | 2 | 4 | 186,6 | 71,2 | 115,4 | 5691300,0 | 4248095,0 | 1443205,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2014 года, в том числе: |  |  |  |  | 1152 | 1560 | 30809,23 | 816 | 376 | 440 | 28054,67 | 12742,22 | 15312,45 | 692691578,0 | 124844098,0 | 567847480,0 | 0,0 | 1280085,0 |
|  | всего по Новгородской области с финансовой поддержкой Фонда (начало в 2013 году) |  |  |  |  | 1 | 409 | 75,1 | 199 | 100 | 99 | 6540,58 | 3297,2 | 3243,38 | 36511833,0 | 0,0 | 36511833,0 | 0,0 | 0,0 |
| Городской округ Великий Новгород | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по городскому округу Великий Новгород (начало в 2013 году) |  |  |  |  | 0 | 134 | 0 | 50 | 25 | 25 | 1871,0 | 866,2 | 1004,8 | 10129601,0 | 0,0 | 10129601,0 | 0,0 | 0,0 |
| (1). | Великий Новгород, ул. Тихвинская, д. 4 | б/н | 27.04.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 30 | 0 | 13 | 5 | 8 | 487,1 | 210,0 | 277,1 | 2637125,0 | 0,0 | 2637125,0 | 0,0 | 0,0 |
| (2). | Великий Новгород, ул. Михайлова, д. 6 | б/н | 03.10.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 15 | 0 | 8 | 7 | 1 | 237,7 | 212,0 | 25,7 | 1287030,0 | 0,0 | 1287030,0 | 0,0 | 0,0 |
| (3). | Великий Новгород, ул. Великолукская, д. 18 | б/н | 08.06.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 30 | 0 | 12 | 7 | 5 | 490,0 | 206,6 | 283,4 | 2652826,0 | 0,0 | 2652826,0 | 0,0 | 0,0 |
| (4). | Великий Новгород, ул. Черняховского, д. 14 | б/н | 23.11.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 31 | 0 | 9 | 4 | 5 | 316,4 | 132,5 | 183,9 | 1712967,0 | 0,0 | 1712967,0 | 0,0 | 0,0 |
| (5). | Великий Новгород, ул. Каберова - Власьевская, д. 26/12 | б/н | 08.06.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 28 | 0 | 8 | 2 | 6 | 339,8 | 105,1 | 234,7 | 1839653,0 | 0,0 | 1839653,0 | 0,0 | 0,0 |
| Город Боровичи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по городу Боровичи (начало в 2013 году) |  |  |  |  | 0 | 143 | 0 | 73 | 36 | 37 | 2511,28 | 1257,5 | 1253,78 | 13768538,0 | 0,0 | 13768538,0 | 0,0 | 0,0 |
| (6). | г. Боровичи, ул. Обжигальщиков, д. 6 | б/н | 24.10.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 20 | 0 | 10 | 3 | 7 | 278,4 | 63,1 | 215,3 | 1526380,0 | 0,0 | 1526380,0 | 0,0 | 0,0 |
| (7). | г. Боровичи, микрорайон Усть-Брынкино, д. 6 | б/н | 01.12.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 9 | 233,3 | 0,0 | 233,3 | 1279109,0 | 0,0 | 1279109,0 | 0,0 | 0,0 |
| (8). | г. Боровичи, ул. Л.Толстого, д. 74 | б/н | 03.12.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 75,68 | 12,80 | 62,88 | 414929,0 | 0,0 | 414929,0 | 0,0 | 0,0 |
| (9). | г. Боровичи, ул. С.Перовской, д. 134 | б/н | 04.12.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 65,5 | 0,0 | 65,50 | 359115,0 | 0,0 | 359115,0 | 0,0 | 0,0 |
| (10). | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 40 | б/н | 19.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 220,2 | 67,6 | 152,6 | 1207286,0 | 0,0 | 1207286,0 | 0,0 | 0,0 |
| (11). | г. Боровичи, ул. Загородная, д. 6 | б/н | 01.12.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 25 | 0 | 12 | 7 | 5 | 488,8 | 250,6 | 238,2 | 2679932,0 | 0,0 | 2679932,,0 | 0,0 | 0,0 |
| (12). | г. Боровичи, пер. Кирпичный, д. 2 | 15 | 22.12.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 18 | 0 | 9 | 5 | 4 | 272,1 | 169,8 | 102,3 | 1491836,0 | 0,0 | 1491836,0 | 0,0 | 0,0 |
| (13). | г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д. 39 | 7 | 04.06.2010 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60,7 | 0,0 | 60,7 | 332798,0 | 0,0 | 332798,0 | 0,0 | 0,0 |
| (14). | г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 75 | б/н | 01.12.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 132,0 | 92,7 | 39,3 | 723713,0 | 0,0 | 723713,0 | 0,0 | 0,0 |
| (15). | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 53 | б/н | 12.12.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 14 | 0 | 6 | 4 | 2 | 190,0 | 132,7 | 57,3 | 1041708,0 | 0,0 | 1041708,0 | 0,0 | 0,0 |
| (16). | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 26 | б/н | 12.12.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 10 | 0 | 6 | 5 | 1 | 212,6 | 186,2 | 26,4 | 1165617,0 | 0,0 | 1165617,0 | 0,0 | 0,0 |
| (17). | г. Боровичи, ул. Л. Толстого, д. 47/50 | б/н | 12.12.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 282,0 | 282,0 | 0,0 | 1546115,0 | 0,0 | 1546115,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальное образование город Старая Русса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по муниципальному образованию город Старая Русса (начало в 2013 году) |  |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 7 | 5 | 2 | 269,9 | 157,7 | 112,2 | 1461225,0 | 0,0 | 1461225,0 | 0,0 | 0,0 |
| (18). | г. Старая Русса, ул. Клары Цеткин, д. 82 | 82 | 06.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 61,5 | 22,7 | 38,8 | 332958,0 | 0,0 | 332958,0 | 0,0 | 0,0 |
| (19). | г. Старая Русса, ул. Клубная, д. 22 | 41 | 06.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 85,5 | 85,5 | 0,0 | 462893,0 | 0,0 | 462893,0 | 0,0 | 0,0 |
| (20). | г. Старая Русса, ул. Березовая Аллея, д. 6 | 53 | 06.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 49,5 | 49,5 | 0,0 | 267991,0 | 0,0 | 267991,0 | 0,0 | 0,0 |
| (21). | г. Старая Русса, ул. Взвадское шоссе, д. 1 | 20 | 06.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73,4 | 0,0 | 73,4 | 397383,0 | 0,0 | 397383,0 | 0,0 | 0,0 |
| Батецкое сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Батецкому сельскому поселению (начало в 2013 году) |  |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 12 | 1 | 11 | 220,6 | 50,0 | 170,6 | 1194317,0 | 0,0 | 1194317,0 | 0,0 | 0,0 |
| (22). | п. Батецкий, ул. Советская, д. 43 | 3 | 28.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 92,1 | 50,0 | 42,1 | 498624,0 | 0,0 | 498624,0 | 0,0 | 0,0 |
| (23). | п. Батецкий, пер. Типографский, д. 8 | 18 | 28.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 47,6 | 0,0 | 47,6 | 257704,0 | 0,0 | 257704,0 | 0,0 | 0,0 |
| (24). | п. Батецкий, пер. Траншейный, д. 4 | 19 | 28.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 80,9 | 0,0 | 80,9 | 437989,0 | 0,0 | 437989,0 | 0,0 | 0,0 |
| Большевишерское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Большевишерскому городскому поселению (начало в 2013 году) |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 29,4 | 8,5 | 20,9 | 227386,0 | 0,0 | 227386,0 | 0,0 | 0,0 |
| (25). | п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д. 16 | 27 | 15.04.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20,9 | 0 | 20,9 | 161645,0 | 0,0 | 161645,0 | 0,0 | 0,0 |
| (27). | п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д. 3 | 25 | 15.04.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 8,5 | 0 | 65741,0 | 0,0 | 65741,0 | 0,0 | 0,0 |
| Крестецкое городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Крестецкому городскому поселению (начало в 2013 году) |  |  |  |  | 0 | 78 | 0 | 42 | 24 | 18 | 1265,8 | 730,4 | 535,4 | 6852980,0 | 0,0 | 6852980,0 | 0,0 | 0,0 |
| (28). | р.п. Крестцы, ул. Некрасова, д. 8/1 | 11 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45,7 | 45,7 | 0,0 | 247417,0 | 0,0 | 247417,0 | 0,0 | 0,0 |
| (29). | р.п. Крестцы, ул. Первомайская, д. 56 | 19 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 78,6 | 0,0 | 78,6 | 425537,0 | 0,0 | 425537,0 | 0,0 | 0,0 |
| (30). | р.п. Крестцы, ул. Железнодорожная, д. 27 | 14 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 18 | 0 | 9 | 5 | 4 | 311,2 | 195,0 | 116,2 | 1684822,0 | 0,0 | 1684822,0 | 0,0 | 0,0 |
| (31). | р.п. Крестцы, ул. Московская, д. 29 | 2 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 72,6 | 36,9 | 35,7 | 393053,0 | 0,0 | 393053,0 | 0,0 | 0,0 |
| (32). | р.п. Крестцы, ул. Московская, д. 35 | 3 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 124,3 | 50,7 | 73,6 | 672954,0 | 0,0 | 672954,0 | 0,0 | 0,0 |
| (33). | р.п. Крестцы, ул. Первомайская, д. 49 | 1 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 80,7 | 27,2 | 53,5 | 436906,0 | 0,0 | 436906,0 | 0,0 | 0,0 |
| (34). | р.п. Крестцы, ул. Васильчикова, д. 8а | 15 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 13 | 0 | 7 | 6 | 1 | 163,3 | 149,1 | 14,2 | 884098,0 | 0,0 | 884098,0 | 0,0 | 0,0 |
| (35). | р.п. Крестцы, ул. Комсомольская, д. 5 | 9 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | 149,4 | 97,2 | 52,2 | 808844,0 | 0,0 | 808844,0 | 0,0 | 0,0 |
| (36). | р.п. Крестцы, ул. Некрасова, д. 3 | 16 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 108,7 | 53,8 | 54,9 | 588497,0 | 0,0 | 588497,0 | 0,0 | 0,0 |
| (37). | р.п. Крестцы, ул. Комсомольская, д. 4 | 25 | 27.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 131,3 | 74,8 | 56,5 | 710852,0 | 0,0 | 710852,0 | 0,0 | 0,0 |
| Маловишерское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Маловишерскому городскому поселению (начало в 2013 году) |  |  |  |  | 0 | 16 | 0 | 11 | 8 | 3 | 357,9 | 226,9 | 131,0 | 2764093,0 | 0,0 | 2764093,0 | 0,0 | 0,0 |
| (42). | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 3 | 14 | 29.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32,4 | 0,0 | 32,4 | 250229,0 | 0,0 | 250229,0 | 0,0 | 0,0 |
| (43.) | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 5 | 15 | 29.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 161,7 | 161,7 | 0,0 | 1248823,0 | 0,0 | 1248823,0 | 0,0 | 0,0 |
| (45). | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 9 | 19 | 29.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 96,2 | 32,4 | 63,8 | 742961,0 | 0,0 | 742961,0 | 0,0 | 0,0 |
| (47.) | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 12 | 21 | 29.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34,8 | 0,0 | 34,8 | 268763,0 | 0,0 | 268763,0 | 0,0 | 0,0 |
| (48). | г. Малая Вишера, ул. Ленина, д. 120 | 58 | 09.10.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32,8 | 32,8 | 0,0 | 253317,0 | 0,0 | 253317,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мошенское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Мошенскому сельскому поселению (начало в 2013 году) |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14,7 | 0,0 | 14,7 | 113693,0 | 0,0 | 113693,0 | 0,0 | 0,0 |
| (50). | с. Мошенское, ул. Калинина, д. 51 | 18 | 09.03.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14,7 | 0,0 | 14,7 | 113693,0 | 0,0 | 113693,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2014 года (без начала в 2013 году), в том числе: |  |  |  |  | 1151 | 1151 | 30734,13 | 617 | 276 | 341 | 21514,09 | 9445,02 | 12069,07 | 656179745,0 | 124844098,0 | 531335647,0 | 0,0 | 1280085,0 |
|  | всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  | 407 | 407 | 9597,1 | 209 | 106 | 103 | 7428,58 | 3609,42 | 3819,16 | 226571690,0 | 0,0 | 226571690,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальное образование город Старая Русса | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по муниципальному образованию город Старая Русса |  |  |  |  | 90 | 90 | 1579,1 | 37 | 25 | 12 | 1320,4 | 822,4 | 498,0 | 40272200,0 | 0,0 | 40272200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54. | г. Старая Русса, наб. Энергетиков, д. 6 | 27 | 03.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 12 | 12 | 294,9 | 7 | 7 | 0 | 261,2 | 261,2 | 0,0 | 7966600,0 | 0,0 | 7966600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55. | г. Старая Русса, ул. Поповича, д. 3 | 68 | 06.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 10 | 10 | 179,1 | 4 | 4 | 0 | 116,0 | 116,0 | 0,0 | 3538000,0 | 0,0 | 3538000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56. | г. Старая Русса, ул. Мира, д. 27 | 77 | 06.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 4 | 4 | 192,0 | 2 | 0 | 2 | 167,3 | 0,0 | 167,3 | 5102650,0 | 0,0 | 5102650,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57. | г. Старая Русса, ул. Голубиная Лука, д. 1 | 52 | 06.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 15 | 15 | 139,3 | 4 | 2 | 2 | 139,3 | 71,3 | 68,0 | 4248650,0 | 0,0 | 4248650,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58. | г. Старая Русса, ул. Возрождения, д. 152 | 34 | 04.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 14 | 14 | 157,2 | 6 | 1 | 5 | 157,2 | 26,6 | 130,6 | 4794600,0 | 0,0 | 4794600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59. | г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 82 | 43 | 05.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 10 | 10 | 138,6 | 3 | 2 | 1 | 138,6 | 95,7 | 42,9 | 4227300,0 | 0,0 | 4227300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60. | г. Старая Русса, ул. Возрождения, д. 150 | 36 | 04.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 5 | 5 | 135,8 | 2 | 1 | 1 | 105,8 | 32,4 | 73,4 | 3226900,0 | 0,0 | 3226900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61. | г. Старая Русса, ул. Восстания, д. 50 | 21 | 03.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 10 | 10 | 95,8 | 3 | 3 | 0 | 95,8 | 95,8 | 0,0 | 2921900,0 | 0,0 | 2921900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62. | г. Старая Русса, ул. Правды, д. 1а | 16 | 03.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 2 | 2 | 48,1 | 2 | 2 | 0 | 48,1 | 48,1 | 0,0 | 1467050,0 | 0,0 | 1467050,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63. | г. Старая Русса, ул. Яковлева, д. 45, кв. 1 | 83 | 07.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 1 | 1 | 123,0 | 1 | 0 | 1 | 15,8 | 0,0 | 15,8 | 481900,0 | 0,0 | 481900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64. | г. Старая Русса, пер. Линейный, д. 2 | 48 | 05.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 7 | 7 | 75,3 | 3 | 3 | 0 | 75,3 | 75,3 | 0,0 | 2296650,0 | 0,0 | 2296650,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Короцкое сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Короцкому сельскому поселению |  |  |  |  | 35 | 35 | 566,72 | 16 | 12 | 4 | 553,5 | 396,9 | 156,6 | 16881750,0 | 0,0 | 16881750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65. | д. Короцко, ул. Центральная, д. 16 | 1 | 02.12.2011 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 35 | 35 | 566,72 | 16 | 12 | 4 | 553,5 | 396,9 | 156,6 | 16881750,0 | 0,0 | 16881750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Пролетарское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Пролетарскому городскому поселению |  |  |  |  | 203 | 203 | 5103,9 | 111 | 49 | 62 | 3739,8 | 1658,5 | 2081,3 | 114063900,0 | 0,0 | 114063900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66. | р.п. Пролетарий, пер. Пролетарский, д. 2 | 8 | 28.11.2008 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 18 | 18 | 419,5 | 8 | 3 | 5 | 376,2 | 140,8 | 235,4 | 11474100,0 | 0,0 | 11474100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67. | р.п. Пролетарий, ул. Ленинградская, д. 21 | 1 | 28.11.2008 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 9 | 9 | 348,1 | 6 | 5 | 1 | 196,3 | 163,4 | 32,9 | 5987150,0 | 0,0 | 5987150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68. | р.п. Пролетарий, ул. Молодежная, д. 7 | 7 | 28.11.2008 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 15 | 15 | 406,0 | 9 | 6 | 3 | 318,0 | 205,4 | 112,6 | 9699000,0 | 0,0 | 9699000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69. | р.п. Пролетарий, ул. Мстинских Партизан, д. 4 | 36 | 15.07.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 4 | 4 | 173,9 | 4 | 3 | 1 | 153,9 | 126,2 | 27,7 | 4693950,0 | 0,0 | 4693950,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70. | р.п. Пролетарий, ул. Мстинских Партизан, д. 10 | 3 | 28.11.2008 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 9 | 9 | 304,2 | 7 | 4 | 3 | 284,2 | 145,5 | 138,7 | 8668100,0 | 0,0 | 8668100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71. | р.п. Пролетарий, ул. Сосновая, д. 2 | 10 | 23.12.2010 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 63 | 63 | 1151,5 | 31 | 6 | 25 | 753,0 | 113,5 | 639,5 | 22966500,0 | 0,0 | 22966500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72. | р.п. Пролетарий, ул. Пролетарская, д. 31 | 5 | 28.11.2008 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 29 | 29 | 605,2 | 15 | 5 | 10 | 404,2 | 152,3 | 251,9 | 12328100,0 | 0,0 | 12328100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73. | р.п. Пролетарий, ул. Пролетарская, д. 25 | 6 | 28.11.2008 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 9 | 9 | 321,5 | 6 | 4 | 2 | 237,7 | 117,7 | 120,0 | 7249850,0 | 0,0 | 7249850,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74. | р.п. Пролетарий, ул. Пролетарская, д. 27 | 4 | 28.11.2008 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 9 | 9 | 390,8 | 7 | 5 | 2 | 217,1 | 143,4 | 73,7 | 6621550,0 | 0,0 | 6621550,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75. | р.п. Пролетарий, ул. Пролетарская, д. 23 | 12 | 23.12.2010 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 7 | 7 | 353,7 | 7 | 4 | 3 | 237,9 | 146,4 | 91,5 | 7255950,0 | 0,0 | 7255950,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76. | р.п. Пролетарий, ул. Ленинградская, д. 58а | 11 | 23.12.2010 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 6 | 6 | 167,1 | 3 | 1 | 2 | 137,8 | 42,3 | 95,5 | 4202900,0 | 0,0 | 4202900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77. | р.п. Пролетарий, ул. Сосновая, д. 6 | 8 | 13.07.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 25 | 25 | 462,4 | 8 | 3 | 5 | 423,5 | 161,6 | 261,9 | 12916750,0 | 0,0 | 12916750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Тёсово-Нетыльское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Тёсово-Нетыльскому городскому поселению |  |  |  |  | 28 | 28 | 799,2 | 13 | 1 | 12 | 605,1 | 57,7 | 547,4 | 18455550,0 | 0,0 | 18455550,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78. | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Возрождения, д. 5 | 2 | 13.07.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 11 | 11 | 397,6 | 7 | 0 | 7 | 288,5 | 0,0 | 288,5 | 8799250,0 | 0,0 | 8799250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79. | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Советская, д. 15 | 54 | 15.07.2008 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 17 | 17 | 401,6 | 6 | 1 | 5 | 316,6 | 57,7 | 258,9 | 9656300,0 | 0,0 | 9656300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Тёсовское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Тёсовскому городскому поселению |  |  |  |  | 19 | 19 | 538,96 | 12 | 5 | 7 | 477,36 | 189,7 | 287,66 | 14559480,0 | 0,0 | 14559480,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80. | п. Тёсовский, ул. Поселковая, д. 6 | 28 | 15.07.2008 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 19 | 19 | 538,96 | 12 | 5 | 7 | 477,36 | 189,7 | 287,66 | 14559480,0 | 0,0 | 14559480,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Чудовское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Чудовскому городскому поселению |  |  |  |  | 32 | 32 | 1009,22 | 20 | 14 | 6 | 732,92 | 484,72 | 248,2 | 22354060,0 | 0,0 | 22354060, | 0,0 | 0,0 |
| 81. | г. Чудово, ул. Восстания, д. 35 | б/н | 05.05.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 11 | 11 | 405,0 | 7 | 2 | 5 | 306,7 | 88,3 | 218,4 | 9354350,0 | 0,0 | 9354350,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82. | г. Чудово, ул. Ленина, д. 72 | б/н | 08.06.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 8 | 8 | 314,02 | 7 | 7 | 0 | 235,02 | 235,02 | 0,0 | 7168110,0 | 0,0 | 7168110,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83. | г. Чудово, ул. Ленина, д. 76 | б/н | 30.05.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 13 | 13 | 290,2 | 6 | 5 | 1 | 191,2 | 161,4 | 29,8 | 5831600,0 | 0,0 | 5831600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  | 744 | 744 | 21137,03 | 408 | 170 | 238 | 14085,51 | 5835,6 | 8249,91 | 429608055,0 | 124844098,0 | 304763957,0 | 0,0 | 1280085,0 |
|  | Город Боровичи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по городу Боровичи |  |  |  |  | 84 | 84 | 1606,8 | 34 | 18 | 16 | 1147,74 | 605,3 | 542,44 | 35006070,0 | 10172764,0 | 24833306,0 | 0,0 | 1280085,0 |
| 84. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 40а | 63 | 22.12.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 8 | 8 | 94,0 | 4 | 3 | 1 | 82,2 | 53,0 | 29,2 | 2507100,0 | 728563,0 | 1778537,0 | 0,0 | 229970,0 |
| 85. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 14 | 118 | 22.12.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 12 | 12 | 229,2 | 4 | 3 | 1 | 213,7 | 180,3 | 33,4 | 6517850,0 | 1894087,0 | 4623763,0 | 0,0 | 330620,0 |
| 86. | г. Боровичи, пер. Кирпичный, д. 10 | 47 | 22.12.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 27 | 27 | 540,3 | 11 | 2 | 9 | 392,24 | 79,8 | 312,44 | 11963320,0 | 3476541,0 | 8486779,0 | 0,0 | 432795,0 |
| 87. | г. Боровичи, ул. Советская, д. 42 | 100 | 22.12.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 6 | 6 | 111,7 | 2 | 1 | 1 | 93,7 | 38,6 | 55,1 | 2857850,0 | 830491,0 | 2027359,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88. | г. Боровичи, ул. Советская, д. 62 | б/н | 22.12.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 3 | 3 | 80,7 | 2 | 2 | 0 | 79,3 | 79,3 | 0,0 | 2418650,0 | 702860,0 | 1715790,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89. | г. Боровичи, ул. Советская, д. 64 | 103 | 22.12.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 4 | 4 | 77,2 | 1 | 1 | 0 | 38,4 | 38,4 | 0,0 | 1171200,0 | 340351,0 | 830849,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90. | г. Боровичи, ул. Вельгийская, д. 2 | 45 | 22.12.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 24 | 24 | 473,7 | 10 | 6 | 4 | 248,2 | 135,9 | 112,3 | 7570100,0 | 2199871,0 | 5370229,0 | 0,0 | 286700,0 |
|  | Валдайское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Валдайскому городскому поселению |  |  |  |  | 57 | 57 | 1688,8 | 41 | 26 | 15 | 1284,02 | 910,1 | 373,92 | 39162610,0 | 11380655,0 | 27781955,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91. | г. Валдай, ул. Победы, д. 18 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 9 | 9 | 196,9 | 6 | 2 | 4 | 134,2 | 35,1 | 99,1 | 4093100,0 | 1189455,0 | 2903645,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92. | г. Валдай, пл. Свободы, д. 24 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 9 | 9 | 249,4 | 6 | 4 | 2 | 194,22 | 136,2 | 58,02 | 5923710,0 | 1721430,0 | 4202280,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93. | г. Валдай, просп. Советский, д. 24 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 21 | 21 | 636,3 | 14 | 8 | 6 | 470,2 | 253,4 | 216,8 | 14341100,0 | 4167524,0 | 10173576,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94. | г. Валдай, пл. Свободы, д. 12/4 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 6 | 6 | 258,2 | 6 | 6 | 0 | 209,1 | 209,1 | 0,0 | 6377550,0 | 1853316,0 | 4524234,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95. | г. Валдай, просп. Советский, д. 14 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 6 | 6 | 240,5 | 6 | 6 | 0 | 194,9 | 194,9 | 0,0 | 5944450,0 | 1727457,0 | 4216993,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96. | г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 9 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 6 | 6 | 81,8 | 3 | 0 | 3 | 81,4 | 81,4 | 0,0 | 2482700,0 | 721473,0 | 1761227,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Большевишерское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Большевишерскому городскому поселению |  |  |  |  | 53 | 53 | 1085,6 | 27 | 13 | 14 | 867,0 | 400,1 | 466,9 | 26443500,0 | 7684481,0 | 18759019,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97. | п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д. 20 | 24 | 15.04.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 17 | 17 | 354,7 | 10 | 6 | 4 | 307,9 | 161,6 | 146,3 | 9390950,0 | 2729010,0 | 6661940,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98. | п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д. 22 | 23 | 15.04.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 25 | 25 | 344,1 | 10 | 3 | 7 | 267,4 | 78,9 | 188,5 | 8155700,0 | 2370046,00 | 5785654,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99. | п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д. 24 | 29 | 15.04.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 11 | 11 | 386,8 | 7 | 4 | 3 | 291,7 | 159,6 | 132,1 | 8896850,0 | 2585425,0 | 6311425,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Великосельское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Великосельскому сельскому поселению |  |  |  |  | 7 | 7 | 722,3 | 5 | 0 | 5 | 221,7 | 0,0 | 221,7 | 6761850,0 | 1964994,0 | 4796856,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100. | д. Высокое, д. 14 | 7 | 23.12.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 7 | 7 | 722,3 | 5 | 0 | 5 | 221,7 | 0,0 | 221,7 | 6761850,0 | 1964994,0 | 4796856,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Калининское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Калининскому сельскому поселению |  |  |  |  | 14 | 14 | 629,6 | 13 | 0 | 13 | 366,5 | 0,0 | 366,5 | 11178250,0 | 3248399,0 | 7929851,0 | 0,0 | 0,0 |
| 101. | п. Октябрьский, д. 25 | 1 | 29.12.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 14 | 14 | 629,6 | 13 | 0 | 13 | 366,5 | 0,0 | 366,5 | 11178250,0 | 3248399,0 | 7929851,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Кневицкое сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Кневицкому сельскому поселению |  |  |  |  | 5 | 5 | 324,0 | 4 | 0 | 4 | 171,4 | 0,0 | 171,4 | 5227700,0 | 1519170,0 | 3708530,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102. | п. Кневицы, ул. Первомайская, д. 8 | 2 | 12.12.2008 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 5 | 5 | 324,0 | 4 | 0 | 4 | 171,4 | 0,0 | 171,4 | 5227700,0 | 1519170,0 | 3708530,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Любытинское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Любытинскому сельскому поселению |  |  |  |  | 45 | 45 | 1807,5 | 19 | 2 | 17 | 966,5 | 116,7 | 849,8 | 29478250,0 | 8566378,0 | 20911872,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103. | с. Зарубино, ул. Артема, д. 9 | 15 | 17.06.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 7 | 7 | 560,0 | 3 | 1 | 2 | 121,3 | 66,5 | 54,8 | 3699650,0 | 1075118,0 | 2624532,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104. | с. Зарубино, ул. Коммунарная, д. 8 | 14 | 17.06.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 4 | 4 | 289,1 | 4 | 0 | 4 | 96,8 | 0,0 | 96,8 | 2952400,0 | 857967,0 | 2094433,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105. | с. Комарово, ул. Шахтерская, д. 1 | 16 | 17.06.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 26 | 26 | 800,0 | 9 | 0 | 9 | 611,9 | 0,0 | 611,9 | 18662950,0 | 5423453,0 | 13239497,0 | 0,0 | 0,0 |
| 106. | р.п. Любытино, ул. Советов, д. 69 | 47 | 15.12.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 8 | 8 | 158,4 | 3 | 1 | 2 | 136,5 | 50,2 | 86,3 | 4163250,0 | 1209840,0 | 2953410,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Маловишерское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Маловишерскому городскому поселению |  |  |  |  | 141 | 141 | 3014,3 | 76 | 41 | 35 | 2639,9 | 1293,8 | 1346,1 | 80516950,0 | 23398225,0 | 57118725,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107. | г. Малая Вишера, ул. Железнодорожный Домострой, д. 8 | 26 | 28.09.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 8 | 8 | 181,5 | 4 | 2 | 2 | 135,6 | 45,5 | 90,1 | 4135800,0 | 1201863,0 | 2933937,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108. | г. Малая Вишера, ул. Железнодорожный Домострой, д. 10 | 28 | 28.09.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 10 | 10 | 206,3 | 4 | 2 | 2 | 182,7 | 92,6 | 90,1 | 5572350,0 | 1619325,0 | 3953025,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109. | г. Малая Вишера, ул. 1 Мая, д. 47б | 24 | 29.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 13 | 13 | 320,1 | 8 | 6 | 2 | 205,1 | 124,6 | 80,5 | 6255550,0 | 1817863,0 | 4437687,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110. | г. Малая Вишера, ул. Набережная, д. 13 | 42 | 26.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 6 | 6 | 195,0 | 4 | 4 | 0 | 177,7 | 177,7 | 0,0 | 5419850,0 | 1575008,0 | 3844842,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111. | г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 43 | 31 | 30.09.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 4 | 4 | 111,7 | 4 | 3 | 1 | 53,4 | 23,7 | 29,7 | 1628700,0 | 473300,0 | 1155400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 112. | г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 45 | 47 | 07.10.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 10 | 10 | 195,5 | 6 | 5 | 1 | 175,4 | 147,7 | 27,7 | 5349700,0 | 1554623,0 | 3795077,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113. | г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 55 | 46 | 07.10.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 6 | 6 | 218,9 | 7 | 3 | 4 | 180,0 | 71,2 | 108,8 | 5490000,0 | 1595394,0 | 3894606,0 | 0,0 | 0,0 |
| 114. | г. Малая Вишера, пер. Московский, д. 6 | 61 | 13.10.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 10 | 10 | 161,4 | 4 | 3 | 1 | 161,4 | 121,8 | 39,6 | 4922700,0 | 1430537,0 | 3492163,0 | 0,0 | 0,0 |
| 115. | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 7 | 17 | 29.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 12 | 12 | 243,1 | 5 | 3 | 2 | 225,9 | 113,3 | 112,6 | 6889950,0 | 2002219,0 | 4887731,0 | 0,0 | 0,0 |
| 116. | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 6 | 16 | 29.11.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 10 | 10 | 237,1 | 6 | 1 | 5 | 253,1 | 64,2 | 188,9 | 7719550,0 | 2243301,0 | 5476249,0 | 0,0 | 0,0 |
| 117. | г. Малая Вишера, ул. Красноармейская, д. 26 | 34 | 30.09.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 25 | 25 | 478,2 | 10 | 3 | 7 | 399,6 | 141,3 | 258,3 | 12187800,0 | 3541775,0 | 8646025,0 | 0,0 | 0,0 |
| 118. | г. Малая Вишера, ул. Некрасова, д. 28 | 43 | 26.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 8 | 8 | 144,5 | 6 | 5 | 1 | 125,7 | 95,6 | 30,1 | 3833850,0 | 1115117,0 | 2719733,0 | 0,0 | 0,0 |
| 119. | г. Малая Вишера, ул. Красноармейская, д. 13 | 64 | 16.10.2009 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 19 | 19 | 321,0 | 8 | 1 | 7 | 364,3 | 46,9 | 317,4 | 11111150,0 | 3228900,0 | 7882250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мошенское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Мошенскому сельскому поселению |  |  |  |  | 35 | 35 | 1033,8 | 26 | 2 | 24 | 686,2 | 59,1 | 627,1 | 20929100,0 | 6081996,0 | 14847104,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120. | с. Мошенское, ул. 1 Мая, д. 8 | 38 | 25.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 6 | 6 | 214,6 | 4 | 0 | 4 | 92,2 | 0,0 | 92,2 | 2812100,0 | 817196,0 | 1994904,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121. | с. Мошенское, ул. Физкультуры, д. 2 | 39 | 25.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 10 | 10 | 245,1 | 7 | 0 | 7 | 224,0 | 0,0 | 224,0 | 6832000,0 | 1985379,0 | 4846621,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122. | с. Мошенское, ул. Физкультуры, д. 5 | 49 | 25.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 5 | 5 | 216,1 | 3 | 2 | 1 | 70,0 | 59,1 | 10,9 | 2135000,0 | 620431,0 | 1514569,0 | 0,0 | 0,0 |
| 123. | с. Мошенское, ул. Набережная, д. 8 | 51 | 25.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 5 | 5 | 150,0 | 5 | 0 | 5 | 136,0 | 0,0 | 136,0 | 4148000,0 | 1205409,0 | 2942591,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124. | с. Мошенское, ул. Набережная, д. 7 | 50 | 25.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 9 | 9 | 208,0 | 7 | 0 | 7 | 164,0 | 0,0 | 164,0 | 5002000,0 | 1453581,0 | 3548419,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Окуловское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Окуловскому городскому поселению |  |  |  |  | 15 | 15 | 264,0 | 7 | 0 | 7 | 226,4 | 0,0 | 226,4 | 6905200,0 | 2006651,0 | 4898549,0 | 0,0 | 0,0 |
| 125. | г. Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, д. 27 | 50 | 01.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 15 | 15 | 264,0 | 7 | 0 | 7 | 226,4 | 0,0 | 226,4 | 6905200,0 | 2006651,0 | 4898549,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Парфинское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Парфинскому городскому поселению |  |  |  |  | 46 | 46 | 1750,2 | 26 | 18 | 8 | 972,8 | 740,8 | 232,0 | 29670400,0 | 8622218,0 | 21048182,0 | 0,0 | 0,0 |
| 126. | р.п. Парфино, ул. Мира, д. 24 | 62 | 20.10.2008 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 16 | 16 | 363,0 | 8 | 8 | 0 | 330,4 | 330,4 | 0,0 | 10077200,0 | 2928434,0 | 7148766,0 | 0,0 | 0,0 |
| 127. | р.п. Парфино, пер. Зеленый, д. 8 | 63 | 20.10.2008 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 23 | 23 | 586,8 | 12 | 9 | 3 | 542,7 | 393,4 | 149,3 | 16552350,0 | 4810113,0 | 11742237,0 | 0,0 | 0,0 |
| 128. | р.п. Парфино, ул. Мира, д. 14 | 60 | 20.10.2008 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 7 | 7 | 800,4 | 6 | 1 | 5 | 99,7 | 17,0 | 82,7 | 3040850,0 | 883671,0 | 2157179,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Пестовское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Пестовскому городскому поселению |  |  |  |  | 31 | 31 | 1172,56 | 14 | 2 | 12 | 443,95 | 89,0 | 354,95 | 13540475,0 | 3934862,0 | 9605613,0 | 0,0 | 0,0 |
| 129. | г. Пестово, ул. Пионеров, д. 77 | б/н | 14.02.2008 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 1 | 1 | 171,0 | 1 | 1 | 0 | 48,8 | 48,8 | 0,0 | 1488400,0 | 432529,0 | 1055871,0 | 0,0 | 0,0 |
| 130. | г. Пестово, ул. Чапаева, д. 12 | 73 | 08.11.2010 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 3 | 3 | 530,4 | 1 | 0 | 1 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 762500,0 | 221583,0 | 540917,0 | 0,0 | 0,0 |
| 131. | г. Пестово, ул. Гоголя, д. 15 | 81 | 29.11.2010 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 9 | 9 | 223,53 | 4 | 1 | 3 | 184,75 | 40,2 | 144,55 | 5634875,0 | 1637495,0 | 3997380,0 | 0,0 | 0,0 |
| 132. | г. Пестово, пер. Торговый, д. 9 | 5 | 24.01.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 14 | 14 | 156,73 | 7 | 0 | 7 | 149,8 | 0,0 | 149,8 | 4568900,0 | 1327722,0 | 3241178,0 | 0,0 | 0,0 |
| 133. | г. Пестово, ул. Лермонтова, д. 7 | 32 | 30.09.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 4 | 4 | 90,9 | 1 | 0 | 1 | 35,6 | 0,0 | 35,6 | 1085800,0 | 315533,0 | 770267,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Песское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Песскому сельскому поселению |  |  |  |  | 13 | 13 | 480,47 | 8 | 4 | 4 | 287,1 | 135,4 | 151,7 | 8756550,0 | 2544653,0 | 6211897,0 | 0,0 | 0,0 |
| 134. | с. Песь, ул. Заводская, д. 6 | 66 | 21.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 13 | 13 | 480,47 | 8 | 4 | 4 | 287,1 | 135,4 | 151,7 | 8756550,0 | 2544653,0 | 6211897,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Пролетарское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Пролетарскому городскому поселению |  |  |  |  | 104 | 104 | 2959,2 | 54 | 23 | 31 | 1837,6 | 743,0 | 1094,6 | 56046800,0 | 16287199,0 | 39759601,0 | 0,0 | 0,0 |
| 135. | р.п. Пролетарий, ул. Северная, д. 7 | 11 | 13.07.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 12 | 12 | 142,5 | 7 | 2 | 5 | 125,3 | 41,2 | 84,1 | 3821650,0 | 1110571,0 | 2711079,0 | 0,0 | 0,0 |
| 136. | р.п. Пролетарий ул. Северная, д. 1 | 16 | 13.07.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 19 | 19 | 419,4 | 9 | 4 | 5 | 376,1 | 140,7 | 235,4 | 11471050,0 | 3333487,0 | 8137563,0 | 0,0 | 0,0 |
| 137. | р.п. Пролетарий, ул. Северная, д. 5 | 10 | 13.07.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 4 | 4 | 121,5 | 4 | 0 | 4 | 85,3 | 0,0 | 85,3 | 2601650,0 | 756039,0 | 1845611,0 | 0,0 | 0,0 |
| 138. | р.п. Пролетарий, ул. Сосновая, д. 8 | 39 | 13.07.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 11 | 11 | 646,6 | 5 | 2 | 3 | 222,1 | 94,9 | 127,2 | 6774050,0 | 1968539,0 | 4805511,0 | 0,0 | 0,0 |
| 139. | р.п. Пролетарий, ул. Ленинградская, д. 23 | 13 | 13.07.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 6 | 6 | 378,3 | 6 | 6 | 0 | 187,1 | 187,1 | 0,0 | 5706550,0 | 1658323,0 | 4048227,0 | 0,0 | 0,0 |
| 140. | р.п. Пролетарий, ул. Молодежная, д. 8 | 15 | 13.07.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 24 | 24 | 467,6 | 9 | 4 | 5 | 321,1 | 132,5 | 188,6 | 9793550,0 | 2846006,0 | 6947544,0 | 0,0 | 0,0 |
| 141. | р.п. Пролетарий, ул. Ленинградская, д. 17 | 14 | 13.07.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 11 | 11 | 407,0 | 6 | 1 | 5 | 276,8 | 27,4 | 249,4 | 8442400,0 | 2453361,0 | 5989039,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142. | р.п. Пролетарий, ул. Ленинградская, д. 27 | 2 | 28.11.2008 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 17 | 17 | 376,3 | 8 | 4 | 4 | 243,8 | 119,2 | 124,6 | 7435900,0 | 2160873,0 | 5275027,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Тёсово-Нетыльское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Тёсово-Нетыльскому городскому поселению |  |  |  |  | 20 | 20 | 390,0 | 7 | 1 | 6 | 308,8 | 42,9 | 265,9 | 9418400,0 | 2736987,0 | 6681413,0 | 0,0 | 0,0 |
| 143. | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Возрождения, д. 3 | 19 | 15.07.2008 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 20 | 20 | 390,0 | 7 | 1 | 6 | 308,8 | 42,9 | 265,9 | 9418400,0 | 2736987,0 | 6681413,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Тёсовское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Тёсовскому городскому поселению |  |  |  |  | 24 | 24 | 1025,1 | 18 | 6 | 12 | 713,0 | 250,1 | 462,9 | 21746500,0 | 6319533,0 | 15426967,0 | 0,0 | 0,0 |
| 144. | п. Тёсовский, ул. Поселковая, д. 5 | 27 | 15.07.2008 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 16 | 16 | 546,7 | 12 | 6 | 6 | 485,1 | 250,1 | 235,0 | 14795550,0 | 4299587,0 | 10495963,0 | 0,0 | 0,0 |
| 145. | п. Тёсовский, ул. Торфяников, д. 3 | 6 | 13.07.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 8 | 8 | 478,4 | 6 | 0 | 6 | 227,9 | 0,0 | 227,9 | 6950950,0 | 2019946,0 | 4931004,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Уторгошское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Уторгошскому сельскому поселению |  |  |  |  | 29 | 29 | 728,4 | 18 | 8 | 10 | 602,3 | 261,1 | 341,2 | 18370150,0 | 5338366,0 | 13031784,0 | 0,0 | 0,0 |
| 146. | ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 8 | 12 | 10.12.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 17 | 17 | 369,2 | 7 | 1 | 6 | 264,9 | 48,2 | 216,7 | 8079450,0 | 2347888,0 | 5731562,0 | 0,0 | 0,0 |
| 147. | ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 56 | 13 | 10.12.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 4 | 4 | 106,2 | 3 | 1 | 2 | 84,4 | 21,8 | 62,6 | 2574200,0 | 748063,0 | 1826137,0 | 0,0 | 0,0 |
| 148. | ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 60 | 14 | 10.12.2011 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 8 | 8 | 253,0 | 8 | 6 | 2 | 253,0 | 191,1 | 61,9 | 7716500,0 | 2242415,0 | 5474085,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Хвойнинское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Хвойнинскому городскому поселению |  |  |  |  | 9 | 9 | 136,2 | 4 | 2 | 2 | 88,2 | 43,2 | 45,0 | 2690100,0 | 781743,0 | 1908357,0 | 0,0 | 0,0 |
| 149. | р.п. Хвойная, ул. Пионерская, д. 37 | 14 | 18.12.2006 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 9 | 9 | 136,2 | 4 | 2 | 2 | 88,2 | 43,2 | 45,0 | 2690100,0 | 781743,0 | 1908357,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Яжелбицкое сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Яжелбицкому сельскому поселению |  |  |  |  | 12 | 12 | 318,2 | 7 | 4 | 3 | 254,4 | 145,0 | 109,4 | 7759200,0 | 2254824,0 | 5504376,0 | 0,0 | 0,0 |
| 150. | с. Яжелбицы, ул. Усадьба, д. 13 | 15 | 16.11.2006 | 01.12.2014 | 01.01.2015 | 12 | 12 | 318,2 | 7 | 4 | 3 | 254,4 | 145,0 | 109,4 | 7759200,0 | 2254824,0 | 5504376,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  | 704 | 710 | 19618,84 | 357 | 180 | 177 | 12409,04 | 6258,05 | 6150,99 | 378475720,0 | 123231695,0 | 255244025,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Город Боровичи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по городу Боровичи |  |  |  |  | 204 | 204 | 4635,79 | 116 | 72 | 44 | 3234,02 | 2028,1 | 1205,92 | 98637610,0 | 32116405,0 | 66521205,0 | 0,0 | 0,0 |
| 151. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 13 | 117 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 7 | 7 | 186,4 | 3 | 1 | 2 | 123,56 | 57,0 | 66,56 | 3768580,0 | 1227050,0 | 2541530,0 | 0,0 | 0,0 |
| 152. | г. Боровичи, ул. Л.Толстого, д. 43 | 88 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 8 | 8 | 274,3 | 8 | 7 | 1 | 197,1 | 143,6 | 53,5 | 6011550,0 | 1957361,0 | 4054189,0 | 0,0 | 0,0 |
| 153. | г. Боровичи, ул. Л.Толстого, д. 43а | 87 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 6 | 6 | 164,2 | 6 | 4 | 2 | 115,4 | 83,0 | 32,4 | 3519700,0 | 1146014,0 | 2373686,0 | 0,0 | 0,0 |
| 154. | г. Боровичи, ул. Л.Толстого, д. 37 | 84 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 2 | 2 | 132,0 | 2 | 1 | 1 | 116,5 | 56,0 | 60,5 | 3553250,0 | 1156938,0 | 2396312,0 | 0,0 | 0,0 |
| 155. | г. Боровичи, ул. Л.Толстого, д. 36 | 83 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 9 | 9 | 293,4 | 9 | 6 | 3 | 217,7 | 154,9 | 62,8 | 6639850,0 | 2161935,0 | 4477915,0 | 0,0 | 0,0 |
| 156. | г. Боровичи, ул. Л.Толстого, д. 29 | 85 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 6 | 6 | 154,3 | 3 | 3 | 0 | 92,0 | 92,0 | 0,0 | 2806000,0 | 913634,0 | 1892366,0 | 0,0 | 0,0 |
| 157. | г. Боровичи, ул. Л.Толстого, д. 52/48 | 75 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 12 | 12 | 163,59 | 5 | 2 | 3 | 103,0 | 70,4 | 32,6 | 3141500,0 | 1022872,0 | 2118628,0 | 0,0 | 0,0 |
| 158. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 12а | 116 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 4 | 4 | 132,6 | 2 | 1 | 1 | 84,0 | 50,1 | 33,9 | 2562000,0 | 834187,0 | 1727813,0 | 0,0 | 0,0 |
| 159. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 63 | 125 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 13 | 13 | 383,8 | 10 | 4 | 6 | 274,5 | 113,4 | 161,1 | 8372250,0 | 2726005,0 | 5646245,0 | 0,0 | 0,0 |
| 160. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 37 | 123 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 6 | 6 | 196,95 | 3 | 2 | 1 | 85,78 | 50,3 | 35,48 | 2616290,0 | 851864,0 | 1764426,0 | 0,0 | 0,0 |
| 161. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 12 | 115 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 7 | 7 | 186,17 | 2 | 1 | 1 | 129,68 | 66,7 | 62,98 | 3955240,0 | 1287826,0 | 2667414,0 | 0,0 | 0,0 |
| 162. | г. Боровичи, ул. Вельгийская, д. 6 | 46 | 22.12.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 21 | 21 | 386,2 | 9 | 6 | 3 | 330,2 | 265,4 | 64,8 | 10071100,0 | 3279150,0 | 6791950,0 | 0,0 | 0,0 |
| 163. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 22 | 119 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 7 | 7 | 83,2 | 3 | 1 | 2 | 64,9 | 20,7 | 44,2 | 1979450,0 | 644509,0 | 1334941,0 | 0,0 | 0,0 |
| 164. | г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 50 | 56 | 22.12.2007 | 31.12.2014 | 30.09.2015 | 12 | 12 | 203,1 | 8 | 7 | 1 | 150,5 | 138,9 | 11,6 | 4590250,0 | 1494585,0 | 3095665,0 | 0,0 | 0,0 |
| 165. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 33 | 121 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 2 | 2 | 204,3 | 2 | 1 | 1 | 145,35 | 69,2 | 76,15 | 4433175,0 | 1443442,0 | 2989733,0 | 0,0 | 0,0 |
| 166. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 30а | 120 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 3 | 3 | 98,8 | 2 | 1 | 1 | 64,6 | 32,5 | 32,1 | 1970300,0 | 641530,0 | 1328770,0 | 0,0 | 0,0 |
| 167. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 8 | 114 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 10 | 10 | 148,58 | 4 | 2 | 2 | 118,05 | 58,0 | 60,05 | 3600525,0 | 1172331,0 | 2428194,0 | 0,0 | 0,0 |
| 168. | г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 16 | 109 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 9 | 9 | 238,6 | 6 | 3 | 3 | 154,3 | 70,6 | 83,7 | 4706150,0 | 1532322,0 | 3173828,0 | 0,0 | 0,0 |
| 169. | г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 15 | 54 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 7 | 7 | 204,0 | 7 | 4 | 3 | 147,5 | 86,4 | 61,1 | 4498750,0 | 1464793,0 | 3033957,0 | 0,0 | 0,0 |
| 170. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 13 | 133 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 22 | 22 | 247,0 | 6 | 3 | 3 | 174,0 | 90,0 | 84,0 | 5307000,0 | 1727959,0 | 3579041,0 | 0,0 | 0,0 |
| 171. | г. Боровичи, ул. Советская, д. 27 | 95 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 11 | 11 | 224,8 | 5 | 3 | 2 | 156,6 | 109,6 | 47,0 | 4776300,0 | 1555163,0 | 3221137,0 | 0,0 | 0,0 |
| 172. | г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 1 | 107 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 6 | 6 | 110,6 | 3 | 3 | 0 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 2196000,0 | 715018,0 | 1480982,0 | 0,0 | 0,0 |
| 173. | г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 52 | 111 | 22.12.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 14 | 14 | 218,9 | 8 | 6 | 2 | 116,8 | 77,4 | 39,4 | 3562400,0 | 1159917,0 | 2402483,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальное образование город Старая Русса | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по муниципальному образованию город Старая Русса |  |  |  |  | 11 | 17 | 344,5 | 10 | 9 | 1 | 403,1 | 362,5 | 40,6 | 12294550,0 | 4003106,0 | 8291444,0 | 0,0 | 0,0 |
| (18) | г. Старая Русса, ул. Клары Цеткин, д. 82 | 82 | 06.12.2006 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 0 | 6 | 0,0 | 2 | 2 | 0 | 81,9 | 81,9 | 0,0 | 2497950,0 | 813333,0 | 1684617,0 | 0,0 | 0,0 |
| 174. | г. Старая Русса, ул. Ф.Кузьмина, д. 36 | 46 | 05.12.2006 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 7 | 7 | 173,2 | 4 | 3 | 1 | 161,3 | 120,7 | 40,6 | 4919650,0 | 1601838,0 | 3317812,0 | 0,0 | 0,0 |
| 175. | г. Старая Русса, ул. Ф.Кузьмина, д. 38 | 24 | 03.12.2006 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 4 | 4 | 171,3 | 4 | 4 | 0 | 159,9 | 159,9 | 0,0 | 4876950,0 | 1587935,0 | 3289015,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бронницкое сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Бронницкому сельскому поселению |  |  |  |  | 12 | 12 | 214,0 | 5 | 0 | 5 | 111,7 | 0,0 | 111,7 | 3406850,0 | 1109270,0 | 2297580,0 | 0,0 | 0,0 |
| 176. | с. Бронница, ул. Бронницкая, д. 15 | 14 | 15.02.2011 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 12 | 12 | 214,0 | 5 | 0 | 5 | 111,7 | 0,0 | 111,7 | 3406850,0 | 1109270,0 | 2297580,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Валдайское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Валдайскому городскому поселению |  |  |  |  | 43 | 43 | 2622,2 | 29 | 19 | 10 | 930,77 | 616,0 | 314,77 | 28388485,0 | 9243290,0 | 19145195,0 | 0,0 | 0,0 |
| 177. | г. Валдай, ул. Народная, д. 18 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 5 | 5 | 199,0 | 3 | 1 | 2 | 138,9 | 70,3 | 68,6 | 4236450,0 | 1379388,0 | 2857062,0 | 0,0 | 0,0 |
| 178. | г. Валдай, просп. Советский, д. 16 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 11 | 11 | 281,3 | 6 | 2 | 4 | 153,6 | 41,1 | 112,5 | 4684800,0 | 1525371,0 | 3159429,0 | 0,0 | 0,0 |
| 179. | г. Валдай, просп. Советский, д. 19 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 2 | 2 | 409,3 | 2 | 1 | 1 | 51,1 | 31,7 | 19,4 | 1558550,0 | 507464,0 | 1051086,0 | 0,0 | 0,0 |
| 180. | г. Валдай, просп. Советский, д. 21 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 2 | 2 | 843,4 | 2 | 2 | 0 | 86,2 | 86,2 | 0,0 | 2629100,0 | 856035,0 | 1773065,0 | 0,0 | 0,0 |
| 181. | г. Валдай, просп. Советский, д. 23 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 7 | 7 | 216,0 | 4 | 3 | 1 | 106,5 | 78,9 | 27,6 | 3248250,0 | 1057630,0 | 2190620,0 | 0,0 | 0,0 |
| 182. | г. Валдай, ул. Народная, д. 8 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 5 | 5 | 158,3 | 5 | 5 | 0 | 156,6 | 156,6 | 0,0 | 4776300,0 | 1555163,0 | 3221137,0 | 0,0 | 0,0 |
| 183. | г. Валдай, просп. Комсомольский, д. 32/17 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 6 | 6 | 125,1 | 2 | 1 | 1 | 99,8 | 39,7 | 60,1 | 3043900,0 | 991094,0 | 2052806,0 | 0,0 | 0,0 |
| 184. | г. Валдай, просп. Советский, д. 30 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 2 | 2 | 241,5 | 2 | 1 | 1 | 41,47 | 14,9 | 26,57 | 1264835,0 | 411830,0 | 853005,0 | 0,0 | 0,0 |
| 185. | г. Валдай, просп. Советский, д. 29 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 3 | 3 | 148,3 | 3 | 3 | 0 | 96,6 | 96,6 | 0,0 | 2946300,0 | 959315,0 | 1986985,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Сельское поселение Волот | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по сельскому поселению Волот |  |  |  |  | 73 | 73 | 1587,6 | 36 | 17 | 19 | 1439,3 | 736,2 | 703,1 | 43898650,0 | 14293401,0 | 29605249,0 | 0,0 | 0,0 |
| 186. | п. Волот, ул. Комсомольская, д. 30 | 15 | 23.01.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 18 | 18 | 344,5 | 8 | 4 | 4 | 311,9 | 157,3 | 154,6 | 9512950,0 | 3097417,0 | 6415533,0 | 0,0 | 0,0 |
| 187. | п. Волот, ул. Комсомольская, д. 1 | 13 | 23.01.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 14 | 14 | 271,9 | 8 | 2 | 6 | 249,7 | 61,8 | 187,9 | 7615850,0 | 2479721,0 | 5136129,0 | 0,0 | 0,0 |
| 188. | п. Волот, ул. Комсомольская, д. 34 | 16 | 23.01.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 10 | 10 | 282,6 | 4 | 2 | 2 | 256,0 | 128,2 | 127,8 | 7808000,0 | 2542285,0 | 5265715,0 | 0,0 | 0,0 |
| 189. | п. Волот, ул. Комсомольская, д. 28 | 49 | 26.12.2006 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 6 | 6 | 184,8 | 4 | 3 | 1 | 149,2 | 111,8 | 37,4 | 4550600,0 | 1481675,0 | 3068925,0 | 0,0 | 0,0 |
| 190. | п. Волот, ул. Комсомольская, д. 36 | 17 | 23.01.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 16 | 16 | 343,1 | 8 | 3 | 5 | 311,3 | 155,9 | 155,4 | 9494650,0 | 3091458,0 | 6403192,0 | 0,0 | 0,0 |
| 191. | п. Волот, ул. Красная, д. 16 | 19 | 23.01.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 9 | 9 | 160,7 | 4 | 3 | 1 | 161,2 | 121,2 | 40,0 | 4916600,0 | 1600845,0 | 3315755,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Выбитское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Выбитскому сельскому поселению |  |  |  |  | 30 | 30 | 1584,0 | 10 | 0 | 10 | 468,2 | 0,0 | 468,2 | 14280100,0 | 4649600,0 | 9630500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 192. | д. Светлицы, ул. Первомайская, д. 4 | 7 | 28.03.2011 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 18 | 18 | 793,9 | 7 | 0 | 7 | 343,0 | 0,0 | 343,0 | 10461500,0 | 3406264,0 | 7055236,0 | 0,0 | 0,0 |
| 193. | д. Светлицы, ул. Первомайская, д. 6 | 8 | 28.03.2011 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 12 | 12 | 790,1 | 3 | 0 | 3 | 125,2 | 0,0 | 125,2 | 3818600,0 | 1243336,0 | 2575264,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Любытинское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Любытинскому сельскому поселению |  |  |  |  | 14 | 14 | 872,2 | 9 | 3 | 6 | 454,0 | 156,4 | 297,6 | 13847000,0 | 4508583,0 | 9338417,0 | 0,0 | 0,0 |
| 194. | с. Зарубино, ул. 1 Мая, д. 43 | 48 | 15.12.2011 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 6 | 6 | 373,2 | 6 | 2 | 4 | 267,5 | 93,5 | 174,0 | 8158750,0 | 2656489,0 | 5502261,0 | 0,0 | 0,0 |
| 195. | с. Зарубино, ул. Пролетарская, д. 8 | 46 | 15.12.2011 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 8 | 8 | 499,0 | 3 | 1 | 2 | 186,5 | 62,9 | 123,6 | 5688250,0 | 1852094,0 | 3836156,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Горское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Горскому сельскому поселению |  |  |  |  | 84 | 84 | 1986,9 | 37 | 5 | 32 | 1626,3 | 245,0 | 1381,3 | 49602150,0 | 16150460,0 | 33451690,0 | 0,0 | 0,0 |
| 196. | д. Горки Ратицкие, ул. Центральная, д. 13 | 51 | 26.01.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 14 | 14 | 438,0 | 8 | 0 | 8 | 292,0 | 0,0 | 292,0 | 8906000,0 | 2899794,0 | 6006206,0 | 0,0 | 0,0 |
| 197. | д. Горки Ратицкие, ул. Центральная, д. 11 | 50 | 26.01.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 12 | 12 | 352,3 | 7 | 2 | 5 | 295,3 | 73,0 | 222,3 | 9006650,0 | 2932565,0 | 6074085,0 | 0,0 | 0,0 |
| 198. | д. Горки Ратицкие, ул. Лесная, д. 5 | 52 | 26.01.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 22 | 22 | 374,0 | 6 | 0 | 6 | 281,3 | 0,0 | 281,3 | 8579650,0 | 2793534,0 | 5786116,0 | 0,0 | 0,0 |
| 199. | д. Хотяжа, ул. Центральная, д. 65 | 38 | 24.01.2007 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 36 | 36 | 822,6 | 16 | 3 | 13 | 757,7 | 172,0 | 585,7 | 23109850,0 | 7524567,0 | 15585283,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Маловишерское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Маловишерскому городскому поселению |  |  |  |  | 181 | 181 | 3185,7 | 82 | 46 | 36 | 2801,3 | 1782,3 | 1019,0 | 85439650,0 | 27819152,0 | 57620498,0 | 0,0 | 0,0 |
| 200. | г. Малая Вишера, ул. Железнодорожный Домострой, д. 9 | 27 | 28.09.2009 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 9 | 9 | 204,9 | 4 | 1 | 3 | 178,4 | 133,4 | 45,0 | 5441200,0 | 1771655,0 | 3669545,0 | 0,0 | 0,0 |
| 201. | г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, д. 29 | 71 | 19.10.2009 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 19 | 19 | 397,0 | 15 | 12 | 3 | 397,0 | 320,3 | 76,7 | 12108500,0 | 3942528,0 | 8165972,0 | 0,0 | 0,0 |
| 202. | г. Малая Вишера, ул. Урицкого, д. 14 | 66 | 16.10.2009 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 11 | 11 | 240,9 | 6 | 3 | 3 | 183,9 | 105,7 | 78,2 | 5608950,0 | 1826274,0 | 3782676,0 | 0,0 | 0,0 |
| 203. | г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, д. 1 | 70 | 19.10.2009 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 23 | 23 | 343,6 | 9 | 4 | 5 | 353,4 | 229,1 | 124,3 | 10778700,0 | 3509545,0 | 7269155,0 | 0,0 | 0,0 |
| 204.. | г. Малая Вишера, ул. Железнодорожный Домострой, д. 14 | 59 | 13.10.2009 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 28 | 28 | 260,2 | 8 | 5 | 3 | 231,4 | 143,4 | 88,0 | 7057700,0 | 2297987,0 | 4759713,0 | 0,0 | 0,0 |
| 205. | г. Малая Вишера, ул. Железнодорожный Домострой, д. 16 | 60 | 13.10.2009 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 11 | 11 | 261,2 | 7 | 4 | 3 | 235,3 | 153,7 | 81,6 | 7176650,0 | 2336717,0 | 4839933,0 | 0,0 | 0,0 |
| 206. | г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 5 | 36 | 29.12.2011 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 21 | 21 | 314,4 | 7 | 2 | 5 | 269,4 | 78,7 | 190,7 | 8216700,0 | 2675358,0 | 5541342,0 | 0,0 | 0,0 |
| 207. | г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, д. 11 | 37 | 29.12.2011 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 17 | 17 | 308,3 | 6 | 5 | 1 | 308,3 | 265,2 | 43,1 | 9403150,0 | 3061666,0 | 6341484,0 | 0,0 | 0,0 |
| 208. | г. Малая Вишера, ул. Урицкого, д. 26 | 67 | 19.10.2009 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 9 | 9 | 217,1 | 5 | 3 | 2 | 217,1 | 123,6 | 93,5 | 6621550,0 | 2155977,0 | 4465573,0 | 0,0 | 0,0 |
| 209. | г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 21 | 38 | 29.12.2011 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 24 | 24 | 346,0 | 12 | 5 | 7 | 295,7 | 142,5 | 153,2 | 9018850,0 | 2936538,0 | 6082312,0 | 0,0 | 0,0 |
| 210. | г. Малая Вишера, ул. Ленина, д. 39 | 57 | 09.10.2009 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 9 | 9 | 292,1 | 3 | 2 | 1 | 131,4 | 86,7 | 44,7 | 4007700,0 | 1304907,0 | 2702793,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Медведское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Медведскому сельскому поселению |  |  |  |  | 8 | 8 | 1564,4 | 3 | 0 | 3 | 153,7 | 0,0 | 153,7 | 4687850,0 | 1526364,0 | 3161486,0 | 0,0 | 0,0 |
| 211. | с. Медведь, ул. Путриса, д. 12 | 66 | 21.03.2011 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 8 | 8 | 1564,4 | 3 | 0 | 3 | 153,7 | 0,0 | 153,7 | 4687850,0 | 1526364,0 | 3161486,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Парфинское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Парфинскому городскому поселению |  |  |  |  | 44 | 44 | 1021,55 | 20 | 9 | 11 | 786,65 | 331,55 | 455,1 | 23992825,0 | 7812064,0 | 16180761,0 | 0,0 | 0,0 |
| 212. | р.п. Парфино, ул. Мира, д. 17 | 61 | 20.10.2008 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 16 | 16 | 343,2 | 7 | 2 | 5 | 287,9 | 77,3 | 210,6 | 8780950,0 | 2859077,0 | 5921873,0 | 0,0 | 0,0 |
| 213. | р.п. Парфино, ул. Строительная, д. 9 | 65 | 20.10.2008 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 20 | 20 | 364,3 | 8 | 5 | 3 | 328,6 | 203,8 | 124,8 | 10022300,0 | 3263261,0 | 6759039,0 | 0,0 | 0,0 |
| 214. | р.п. Парфино, ул. Ленина, д. 4 | 66 | 20.10.2008 | 31.12.2015 | 30.09.2016 | 8 | 8 | 314,05 | 5 | 2 | 3 | 170,15 | 50,45 | 119,7 | 5189575,0 | 1689726,0 | 3499849,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  | 483 | 484 | 11449,12 | 261 | 153 | 108 | 8050,38 | 4763,9 | 3286,48 | 245536590,0 | 121442401,0 | 124094189,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Город Боровичи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по городу Боровичи |  |  |  |  | 87 | 87 | 1620,7 | 38 | 14 | 24 | 1164,9 | 484,0 | 680,9 | 35529450,0 | 17572867,0 | 17956583,0 | 0,0 | 0,0 |
| 215. | г. Боровичи, ул. Шамотная, д. 28 | б/н | 01.12.2009 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 10 | 10 | 167,9 | 6 | 2 | 4 | 143,8 | 41,2 | 102,6 | 4385900,0 | 2169266,0 | 2216634,0 | 0,0 | 0,0 |
| 216. | г. Боровичи, микрорайон Усть-Брынкино, д. 9 | б/н | 01.12.2009 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 26 | 26 | 417,0 | 11 | 1 | 10 | 279,6 | 34,3 | 245,3 | 8527800,0 | 4217850,0 | 4309950,0 | 0,0 | 0,0 |
| 217. | г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 48 | 25 | 06.09.2010 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 24 | 24 | 365,3 | 7 | 2 | 5 | 238,4 | 111,6 | 126,8 | 7271200,0 | 3596336,0 | 3674864,0 | 0,0 | 0,0 |
| 218. | г. Боровичи, ул. Свободы, д. 31 | б/н | 01.12.2009 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 7 | 7 | 139,0 | 4 | 1 | 3 | 115,9 | 28,3 | 87,6 | 3534950,0 | 1748386,0 | 1786564,0 | 0,0 | 0,0 |
| 219. | г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 25/61 | б/н | 10.03.2011 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 17 | 17 | 418,5 | 7 | 5 | 2 | 300,1 | 181,5 | 118,6 | 9153050,0 | 4527099,0 | 4625951,0 | 0,0 | 0,0 |
| 220. | г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 69 | б/н | 01.12.2009 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 3 | 3 | 113,0 | 3 | 3 | 0 | 87,1 | 87,1 | 0,0 | 2656550,0 | 1313930,0 | 1342620,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Валдайское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Валдайскому городскому поселению |  |  |  |  | 70 | 70 | 3198,52 | 45 | 18 | 27 | 1432,98 | 547,6 | 885,38 | 43705890,0 | 21616935,0 | 22088955,0 | 0,0 | 0,0 |
| 221. | г. Валдай, просп. Советский, д. 31 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 3 | 3 | 139,0 | 2 | 1 | 1 | 112,7 | 73,6 | 39,1 | 3437350,0 | 1700113,0 | 1737237,0 | 0,0 | 0,0 |
| 222. | г. Валдай, пл. Свободы, д. 26 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 5 | 5 | 203,8 | 4 | 2 | 2 | 103,5 | 55,9 | 47,6 | 3156750,0 | 1561329,0 | 1595421,0 | 0,0 | 0,0 |
| 223. | г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 19/22 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 4 | 4 | 164,5 | 2 | 0 | 2 | 65,8 | 0,0 | 65,8 | 2006900,0 | 992613,0 | 1014287,0 | 0,0 | 0,0 |
| 224. | г. Валдай, пл. Свободы, д. 28 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 2 | 2 | 144,6 | 2 | 0 | 2 | 103,7 | 0,0 | 103,7 | 3162850,0 | 1564346,0 | 1598504,0 | 0,0 | 0,0 |
| 225. | г. Валдай, ул. Народная, д. 10 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 3 | 3 | 100,3 | 3 | 2 | 1 | 61,8 | 25,8 | 36,0 | 1884900,0 | 932272,0 | 952628,0 | 0,0 | 0,0 |
| 226. | г. Валдай, ул. Народная, д. 13 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 4 | 4 | 137,0 | 3 | 2 | 1 | 87,9 | 45,8 | 42,1 | 2680950,0 | 1325998,0 | 1354952,0 | 0,0 | 0,0 |
| 227. | г. Валдай, просп. Советский, д. 12 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 7 | 7 | 523,5 | 6 | 4 | 2 | 170,03 | 120,7 | 49,33 | 5185915,0 | 2564954,0 | 2620961,0 | 0,0 | 0,0 |
| 228. | г. Валдай, ул. Народная, д. 15 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 3 | 3 | 230,5 | 3 | 1 | 2 | 80,1 | 35,2 | 44,9 | 2443050,0 | 1208333,0 | 1234717,0 | 0,0 | 0,0 |
| 229. | г. Валдай, пл. Кузнечная, д. 3 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 12 | 12 | 425,25 | 6 | 0 | 6 | 223,6 | 0,0 | 223,6 | 6819800,0 | 3373073,0 | 3446727,0 | 0,0 | 0,0 |
| 230. | г. Валдай, ул. Народная, д. 43 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 5 | 5 | 84,8 | 1 | 0 | 1 | 46,6 | 0,0 | 46,6 | 1421300,0 | 702975,0 | 718325,0 | 0,0 | 0,0 |
| 231. | г. Валдай, ул. Народная, д. 12 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 13 | 13 | 417,9 | 6 | 2 | 4 | 178,15 | 53,3 | 124,85 | 5433575,0 | 2687446,0 | 2746129,0 | 0,0 | 0,0 |
| 232. | г. Валдай, пл. Свободы, д. 13 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 3 | 3 | 232,5 | 2 | 1 | 1 | 44,2 | 44,2 | 0,0 | 1348100,0 | 666770,0 | 681330,0 | 0,0 | 0,0 |
| 233. | г. Валдай, пл. Свободы, д. 15 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 2 | 2 | 161,1 | 1 | 0 | 1 | 31,8 | 0,0 | 31,8 | 969900,0 | 479713,0 | 490187,0 | 0,0 | 0,0 |
| 234. | г. Валдай, пл. Свободы, д. 17 | б/н | 16.11.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 4 | 4 | 233,77 | 4 | 3 | 1 | 123,1 | 93,1 | 30,0 | 3754550,0 | 1857000,0 | 1897550,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальное образование город Старая Русса | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по муниципальному образованию город Старая Русса |  |  |  |  | 124 | 125 | 2379,7 | 77 | 58 | 19 | 1839,0 | 1331,0 | 508,0 | 56089500,0 | 27741866,0 | 28347634,0 | 0,0 | 0,0 |
| 235. | г. Старая Русса, ул. Деповская, д. 13 | 32 | 04.12.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 9 | 9 | 123,5 | 4 | 3 | 1 | 114,6 | 86,3 | 28,3 | 3495300,0 | 1728775,0 | 1766525,00 | 0,0 | 0,0 |
| 236. | г. Старая Русса, ул. Дзержинского, д. 8 | 83 | 06.12.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 7 | 7 | 248,4 | 6 | 4 | 2 | 123,2 | 56,4 | 66,8 | 3757600,0 | 1858509,0 | 1899091,0 | 0,0 | 0,0 |
| (21) | г. Старая Русса, ул. Взвадское шоссе, д. 1 | 20 | 03.12.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 72,3 | 72,3 | 0,0 | 2205150,0 | 1090667,0 | 1114483,0 | 0,0 | 0,0 |
| 237. | г. Старая Русса, ул. К.Маркса, д. 3 | 164 | 26.09.2011 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 16 | 16 | 336,3 | 8 | 4 | 4 | 210,7 | 107,8 | 102,9 | 6426350,0 | 3178473,0 | 3247877,0 | 0,0 | 0,0 |
| 238. | г. Старая Русса, ул. Обводная, д. 19 | 166 | 26.09.2011 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 4 | 4 | 112,3 | 3 | 3 | 0 | 90,2 | 90,2 | 0,0 | 2751100,0 | 1360694,0 | 1390406,0 | 0,0 | 0,0 |
| 239. | г. Старая Русса, ул. К.Маркса, д. 5а | 165 | 26.09.2011 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 9 | 9 | 199,1 | 5 | 3 | 2 | 154,2 | 95,6 | 58,6 | 4703100,0 | 2326153,0 | 2376947,0 | 0,0 | 0,0 |
| 240. | г. Старая Русса, ул. Клары Цеткин, д. 52/11 | 163 | 26.09.2011 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 30 | 30 | 628,3 | 16 | 10 | 6 | 511,1 | 311,9 | 199,2 | 15588550,0 | 7710097,0 | 7878453,0 | 0,0 | 0,0 |
| 241. | г. Старая Русса, ул. Энгельса, д. 14 | 162 | 25.09.2011 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 49 | 49 | 731,8 | 34 | 30 | 4 | 562,7 | 510,5 | 52,2 | 17162350,0 | 8488498,0 | 8673852,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Хвойнинское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Хвойнинскому городскому поселению |  |  |  |  | 144 | 144 | 3112,8 | 71 | 48 | 23 | 2582,7 | 1881,3 | 701,4 | 78772350,0 | 38960806,0 | 39811544,0 | 0,0 | 0,0 |
| 242. | р.п. Хвойная, ул. Вокзальная, д. 11 | 18 | 20.12.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 27 | 27 | 602,2 | 8 | 6 | 2 | 428,6 | 379,2 | 49,4 | 13072300,0 | 6465560,0 | 6606740,0 | 0,0 | 0,0 |
| 243. | р.п. Хвойная, ул. Вокзальная, д. 20 | 45 | 28.12.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 12 | 12 | 219,3 | 4 | 0 | 4 | 177,3 | 0,0 | 177,3 | 5407650,0 | 2674624,0 | 2733026,0 | 0,0 | 0,0 |
| 244. | р.п. Хвойная, ул. Пионерская, д. 16 | 46 | 28.12.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 20 | 20 | 420,1 | 8 | 6 | 2 | 389,7 | 285,2 | 104,5 | 11885850,0 | 5878741,0 | 6007109,0 | 0,0 | 0,0 |
| 245. | р.п. Хвойная, ул. Пионерская, д. 18 | 47 | 28.12.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 18 | 18 | 422,2 | 8 | 8 | 0 | 392,2 | 392,2 | 0,0 | 11962100,0 | 5916455,0 | 6045645,0 | 0,0 | 0,0 |
| 246. | р.п. Хвойная, ул. Красных Зорь, д. 10 | 60 | 28.12.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 10 | 10 | 246,0 | 8 | 6 | 2 | 211,8 | 156,3 | 55,5 | 6459900,0 | 3195067,0 | 3264833,0 | 0,0 | 0,0 |
| 247. | р.п. Хвойная, ул. Советская, д. 1 | 61 | 28.12.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 19 | 19 | 581,1 | 14 | 9 | 5 | 501,8 | 341,0 | 160,8 | 15304900,0 | 7569804,0 | 7735096,0 | 0,0 | 0,0 |
| 248. | р.п. Хвойная, ул. Советская, д. 3 | 62 | 29.12.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 21 | 21 | 319,6 | 10 | 6 | 4 | 220,6 | 129,2 | 91,4 | 6728300,0 | 3327817,0 | 3400483,0 | 0,0 | 0,0 |
| 249. | р.п. Хвойная, ул. Советская, д. 9 | 63 | 29.12.2006 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 17 | 17 | 302,3 | 11 | 7 | 4 | 260,7 | 198,2 | 62,5 | 7951350,0 | 3932738,0 | 4018612,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Шимское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Шимскому городскому поселению |  |  |  |  | 58 | 58 | 1137,4 | 30 | 15 | 15 | 1030,8 | 520,0 | 510,8 | 31439400,0 | 15549927,0 | 15889473,0 | 0,0 | 0,0 |
| 250. | р.п. Шимск, ул. Советская, д. 16 | 5 | 01.03.2011 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 13 | 13 | 159,1 | 6 | 2 | 4 | 159,1 | 37,3 | 121,8 | 4852550,0 | 2400071,0 | 2452479,0 | 0,0 | 0,0 |
| 251. | р.п. Шимск, ул. Коммунальная, д. 17 | 7 | 01.03.2011 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 13 | 13 | 288,8 | 6 | 3 | 3 | 258,2 | 102,9 | 155,3 | 7875100,0 | 3895024,0 | 3980076,0 | 0,0 | 0,0 |
| 252. | р.п. Шимск, ул. Коммунальная, д. 15 | 6 | 01.03.2011 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 10 | 10 | 234,5 | 6 | 3 | 3 | 234,5 | 150,2 | 84,3 | 7152250,0 | 3537503,0 | 3614747,0 | 0,0 | 0,0 |
| 253. | р.п. Шимск, ул. Ленина, д. 2 | 1 | 28.02.2011 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 13 | 13 | 270,0 | 8 | 4 | 4 | 237,0 | 122,9 | 114,1 | 7228500,0 | 3575216,0 | 3653284,0 | 0,0 | 0,0 |
| 254. | р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 2 | 2 | 28.02.2011 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 9 | 9 | 185,0 | 4 | 3 | 1 | 142,0 | 106,7 | 35,3 | 4331000,0 | 2142113,0 | 2188887,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2017 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  | 123 | 123 | 2454,3 | 60 | 37 | 23 | 1647,0 | 1041,36 | 605,64 | 50233500,0 | 419952206,0 | 8238294,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Город Боровичи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по городу Боровичи |  |  |  |  | 43 | 43 | 1111,6 | 26 | 20 | 6 | 722,8 | 561,86 | 160,94 | 22045400,0 | 18429955,0 | 3615445,0 | 0,0 | 0,0 |
| 255. | г. Боровичи, ул. Вельгийская, д. 4 | б/н | 10.03.2011 | 31.08.2017 | 30.12.2017 | 20 | 20 | 490,8 | 10 | 6 | 4 | 315,1 | 229,4 | 85,7 | 9610550,0 | 8034420,0 | 1576130,0 | 0,0 | 0,0 |
| 256. | г. Боровичи, ул. Порожская, д. 61 | 63 | 05.10.2011 | 31.08.2017 | 30.12.2017 | 9 | 9 | 188,1 | 5 | 4 | 1 | 107,0 | 51,2 | 55,8 | 3263500,0 | 2728286,0 | 535214,0 | 0,0 | 0,0 |
| 257. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 5 | б/н | 21.10.2011 | 31.08.2017 | 30.12.2017 | 14 | 14 | 432,7 | 11 | 10 | 1 | 300,7 | 281,26 | 19,44 | 9171350,0 | 7667249,0 | 1504101,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Чудовское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Чудовскому городскому поселению |  |  |  |  | 80 | 80 | 1342,7 | 34 | 17 | 17 | 924,2 | 479,5 | 444,7 | 28188100,0 | 23565251,0 | 4622849,0 | 0,0 | 0,0 |
| 258. | г. Чудово, Линейный пер., д. 5 | 1 | 17.02.2009 | 31.08.2017 | 30.12.2017 | 17 | 17 | 233,4 | 6 | 1 | 5 | 175,8 | 32,0 | 143,8 | 5361900,0 | 4482548,0 | 879352,0 | 0,0 | 0,0 |
| 259. | г. Чудово, ул. Большевиков, д. 19 | 14 | 08.12.2009 | 31.08.2017 | 30.12.2017 | 15 | 15 | 515,6 | 6 | 5 | 1 | 171,5 | 149,9 | 21,6 | 5230750,0 | 437207,0 | 857843,0 | 0,0 | 0,0 |
| 260. | г. Чудово, ул. Ленина, д. 70 | б/н | 08.09.2011 | 31.08.2017 | 30.12.2017 | 48 | 48 | 593,7 | 22 | 11 | 11 | 576,9 | 297,6 | 279,3 | 17595450,0 | 14709796,0 | 2885654,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> Многоквартирный дом.

Приложение N 2

к региональной адресной программе

"Переселение граждан, проживающих

на территории Новгородской области,

из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017

годах с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства"

**РЕЕСТР**

**АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=29C60225C6CD6D9AA7541858AD4A5E15358353A510D95AE01BEE06DA8A36F93D67B40D05DEEDDE8EDFBD83q4U7N) Правительства Новгородской области

от 30.12.2013 N 550)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Всего | | Строительство МКД | | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | | | Выкуп жилых помещений у собственников | | |
| Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м |
| кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по Новгородской области на 2013 - 2017 годы | 54068,01 | 1649074305,0 | 2759,9 | 84176950,0 | 30500 | 51280,31 | 1564049455,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по Новгородской области на 2013 - 2017 годы с финансовой поддержкой Фонда | 46639,43 | 1422502615,0 | 2759,9 | 84176950,0 | 30500 | 43879,53 | 1338325665,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по Новгородской области на 2013 - 2017 годы без финансовой поддержки Фонда | 7428,58 | 226571690,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7428,58 | 226571690,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | 10447,5 | 318648750,0 | 2759,9 | 84176950,0 | 30500 | 7687,6 | 234471800,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по городскому округу Великий Новгород | 1871,0 | 57065500,0 | 1871,0 | 57065500,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Великий Новгород, ул. Тихвинская, д. 4 | 487,1 | 14856550,0 | 487,1 | 14856550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Великий Новгород, ул. Михайлова, д. 6 | 237,7 | 7249850,0 | 237,7 | 7249850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Великий Новгород, ул. Великолукская, д. 18 | 490,0 | 14945000,0 | 490,0 | 14945000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Великий Новгород, ул. Черняховского, д. 14 | 316,4 | 9650200,0 | 316,4 | 9650200,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Великий Новгород, ул. Каберова - Власьевская, д. 26/12 | 339,8 | 10363900,0 | 339,8 | 10363900,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по городу Боровичи | 2511,28 | 76594040,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2511,28 | 76594040,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | г. Боровичи, ул. Обжигальщиков, д. 6 | 278,4 | 8491200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 278,4 | 8491200,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | г. Боровичи, микрорайон Усть-Брынкино, д. 6 | 233,3 | 7115650,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 233,3 | 7115650,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | г. Боровичи, ул. Л.Толстого, д. 74 | 75,68 | 2308240,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 75,68 | 2308240,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | г. Боровичи, ул. С.Перовской, д. 134 | 65,5 | 1997750,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 65,5 | 1997750,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 40 | 220,2 | 6716100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 220,2 | 6716100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | г. Боровичи, ул. Загородная, д. 6 | 488,8 | 14908400,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 488,8 | 14908400,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | г. Боровичи, пер. Кирпичный, д. 2 | 272,1 | 8299050,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 272,1 | 8299050,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д. 39 | 60,7 | 1851350,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 60,7 | 1851350,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 75 | 132,0 | 4026000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 132,0 | 4026000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 53 | 190,0 | 5795000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 190,0 | 5795000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 26 | 212,6 | 6484300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 212,6 | 6484300,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | г. Боровичи, ул. Л.Толстого, д. 47/50 | 282,0 | 8601000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 282,0 | 8601000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальному образованию город Старая Русса | 269,9 | 8231950,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 269,9 | 8231950,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | г. Старая Русса, ул. Клары Цеткин, д. 82 | 61,5 | 1875750,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 61,5 | 1875750,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | г. Старая Русса, ул. Клубная, д. 22 | 85,5 | 2607750,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 85,5 | 2607750,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | г. Старая Русса, ул. Березовая Аллея, д. 6 | 49,5 | 1509750,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 49,5 | 1509750,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | г. Старая Русса, ул. Взвадское шоссе, д. 1 | 73,4 | 2238700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 73,4 | 2238700,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Батецкому сельскому поселению | 220,6 | 6728300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 220,6 | 6728300,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | п. Батецкий, ул. Советская, д. 43 | 92,1 | 2809050,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 92,1 | 2809050,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | п. Батецкий, пер. Типографский, д. 8 | 47,6 | 1451800,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 47,6 | 1451800,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | п. Батецкий, пер. Траншейный, д. 4 | 80,9 | 2467450,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 80,9 | 2467450,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Большевишерскому городскому поселению | 1047,9 | 31960950,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1047,9 | 31960950,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д. 16 | 282,2 | 8607100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 282,2 | 8607100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д. 18 | 446,0 | 13603000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 446,0 | 13603000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д. 3 | 319,7 | 9750850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 319,7 | 9750850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Крестецкому городскому поселению | 1265,8 | 38606900,0 | 888,9 | 27111450,0 | 30500 | 376,9 | 11495450,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | р.п. Крестцы, ул. Некрасова, д. 8/1 | 45,7 | 1393850,0 | 45,7 | 1393850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | р.п. Крестцы, ул. Первомайская, д. 56 | 78,6 | 2397300,0 | 78,6 | 2397300,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | р.п. Крестцы, ул. Железнодорожная, д. 27 | 311,2 | 9491600,0 | 254,9 | 7774750,0 | 30500 | 56,3 | 1717150,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | р.п. Крестцы, ул. Московская, д. 29 | 72,6 | 2214300,0 | 72,6 | 2214300,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | р.п. Крестцы, ул. Московская, д. 35 | 124,3 | 3791150,0 | 73,6 | 2244800,0 | 30500 | 50,7 | 1546350,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33. | р.п. Крестцы, ул. Первомайская, д. 49 | 80,7 | 2461350,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 80,7 | 2461350,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34. | р.п. Крестцы, ул. Васильчикова, д. 8а | 163,3 | 4980650,0 | 163,3 | 4980650,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35. | р.п. Крестцы, ул. Комсомольская, д. 5 | 149,4 | 4556700,0 | 68,9 | 2101450,0 | 30500 | 80,5 | 2455250,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | р.п. Крестцы, ул. Некрасова, д. 3 | 108,7 | 3315350,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 108,7 | 3315350,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37. | р.п. Крестцы, ул. Комсомольская, д. 4 | 131,3 | 4004650,0 | 131,3 | 4004650,0 | 30500 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Маловишерскому городскому поселению | 2864,6 | 87370300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2864,6 | 87370300,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | г. Малая Вишера, ул. Мира, д. 4а | 148,4 | 4526200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 148,4 | 4526200,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39. | г. Малая Вишера, ул. Ленинградская, д. 30 | 159,7 | 4870850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 159,7 | 4870850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40. | г. Малая Вишера, ул. Ленинградская, д. 31 | 164,6 | 5020300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 164,6 | 5020300,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | г. Малая Вишера, ул. Красноармейская, д. 17 | 333,4 | 10168700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 333,4 | 10168700,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42. | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 3 | 237,6 | 7246800,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 237,6 | 7246800,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43. | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 5 | 260,0 | 7930000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 260,0 | 7930000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44. | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 8 | 253,5 | 7731750,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 253,5 | 7731750,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45. | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 9 | 188,9 | 5761450,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 188,9 | 5761450,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46. | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 11 | 320,7 | 9781350,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 320,7 | 9781350,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 12 | 211,7 | 6456850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 211,7 | 6456850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48. | г. Малая Вишера, ул. Ленина, д. 12 | 292,1 | 8909050,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 292,1 | 8909050,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49. | г. Малая Вишера, ул. Некрасова, д. 11а | 294,0 | 8967000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 294,0 | 8967000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Мошенскому сельскому поселению | 14,7 | 448350,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,7 | 448350,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50. | с. Мошенское, ул. Калинина, д. 51 | 14,7 | 448350,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,7 | 448350,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Окуловскому городскому поселению | 47,4 | 1445700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 47,4 | 1445700,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51. | г. Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, д. 14 | 47,4 | 1445700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 47,4 | 1445700,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Пестовскому городскому поселению | 147,72 | 4505460,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 147,72 | 4505460,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52. | г. Пестово, ул. Гоголя, д. 18а | 147,72 | 4505460,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 147,72 | 4505460,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Холмскому городскому поселению | 186,6 | 5691300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 186,6 | 5691300,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53. | г. Холм, ул. Октябрьская, д. 151 | 186,6 | 5691300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 186,6 | 5691300,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2014 года, в том числе: | 21486,29 | 655331845,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 21486,29 | 655331845,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | 7428,58 | 226571690,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7428,58 | 226571690,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальному образованию город Старая Русса | 1319,9 | 40256950,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1319,9 | 40256950,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54. | г. Старая Русса, наб. Энергетиков, д. 6 | 260,7 | 7951350,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 260,7 | 7951350,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55. | г. Старая Русса, ул. Поповича, д. 3 | 116,0 | 3538000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 116,0 | 3538000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56. | г. Старая Русса, ул. Мира, д. 27 | 167,3 | 5102650,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 167,3 | 5102650,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57. | г. Старая Русса, ул. Голубиная Лука, д. 1 | 139,3 | 4248650,0 | 0 | 0 | 0 | 139,3 | 4248650,0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | г. Старая Русса, ул. Возрождения, д. 152 | 157,2 | 4794600,0 | 0 | 0 | 0 | 157,2 | 4794600,0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 82 | 138,6 | 4227300,0 | 0 | 0 | 0 | 138,6 | 4227300,0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | г. Старая Русса, ул. Возрождения, д. 150 | 105,8 | 3226900,0 | 0 | 0 | 0 | 105,8 | 3226900,0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | г. Старая Русса, ул. Восстания, д. 50 | 95,8 | 2921900,0 | 0 | 0 | 0 | 95,8 | 2921900,0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | г. Старая Русса, ул. Правды, д. 1а | 48,1 | 1467050,0 | 0 | 0 | 0 | 48,1 | 1467050,0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | г. Старая Русса, ул. Яковлева, д. 45, кв. 1 | 15,8 | 481900,00 | 0 | 0 | 0 | 15,8 | 481900,0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | г. Старая Русса, пер. Линейный, д. 2 | 75,30 | 2296650,0 | 0 | 0 | 0 | 75,3 | 2296650,0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Короцкому сельскому поселению | 553,5 | 16881750,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 553,5 | 16881750,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65. | д. Короцко, ул. Центральная, д. 16 | 553,5 | 16881750,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 553,5 | 16881750,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Пролетарскому городскому поселению | 3739,8 | 114063900,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3739,8 | 114063900,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66. | р.п. Пролетарий, пер. Пролетарский, д. 2 | 376,2 | 11474100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 376,2 | 11474100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67. | р.п. Пролетарий, ул. Ленинградская, д. 21 | 196,3 | 5987150,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 196,3 | 5987150,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68. | р.п. Пролетарий, ул. Молодежная, д. 7 | 318 | 9699000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 318 | 9699000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69. | р.п. Пролетарий, ул. Мстинских Партизан, д. 4 | 153,9 | 4693950,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 153,9 | 4693950,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70. | р.п. Пролетарий, ул. Мстинских Партизан, д. 10 | 284,2 | 8668100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 284,2 | 8668100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71. | р.п. Пролетарий, ул. Сосновая, д. 2 | 753,0 | 22966500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 753,0 | 22966500,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72. | р.п. Пролетарий, ул. Пролетарская, д. 31 | 404,2 | 12328100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 404,2 | 12328100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73. | р.п. Пролетарий, ул. Пролетарская, д. 25 | 237,7 | 7249850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 237,7 | 7249850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74. | р.п. Пролетарий, ул. Пролетарская, д. 27 | 217,1 | 6621550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 217,1 | 6621550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75. | р.п. Пролетарий, ул. Пролетарская, д. 23 | 237,9 | 7255950,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 237,9 | 7255950,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76. | р.п. Пролетарий, ул. Ленинградская, д. 58а | 137,8 | 4202900,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 137,8 | 4202900,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77. | р.п. Пролетарий, ул. Сосновая, д. 6 | 423,5 | 12916750,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 423,5 | 12916750,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Тёсово-Нетыльскому городскому поселению | 605,1 | 18455550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 605,1 | 18455550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78. | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Возрождения, д. 5 | 288,5 | 8799250,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 288,5 | 8799250,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79. | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Советская, д. 15 | 316,6 | 9656300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 316,6 | 9656300,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Тёсовскому городскому поселению | 477,36 | 14559480,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 477,36 | 14559480,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80. | п. Тёсовский, ул. Поселковая, д. 6 | 477,36 | 14559480,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 477,36 | 14559480,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Чудовскому городскому поселению | 732,92 | 22354060,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732,92 | 22354060,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81. | г. Чудово, ул. Восстания, д. 35 | 306,7 | 9354350,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 306,7 | 9354350,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82. | г. Чудово, ул. Ленина, д. 72 | 235,02 | 7168110,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 235,02 | 7168110,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83. | г. Чудово, ул. Ленина, д. 76 | 191,2 | 5831600,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 191,2 | 5831600,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | 14085,51 | 429608055,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14085,51 | 429608055,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по городу Боровичи | 1147,74 | 35006070,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1147,74 | 35006070,00 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 40а | 82,2 | 2507100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 82,2 | 2507100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 14 | 213,7 | 6517850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 213,7 | 6517850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86. | г. Боровичи, пер. Кирпичный, д. 10 | 392,24 | 11963320,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 392,24 | 11963320,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87. | г. Боровичи, ул. Советская, д. 42 | 93,7 | 2857850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 93,7 | 2857850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88. | г. Боровичи, ул. Советская, д. 62 | 79,3 | 2418650,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 79,3 | 2418650,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89. | г. Боровичи, ул. Советская, д. 64 | 38,4 | 1171200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 38,4 | 1171200,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90. | г. Боровичи, ул. Вельгийская, д. 2 | 248,2 | 7570100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 248,2 | 7570100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Валдайскому городскому поселению | 1284,02 | 39162610,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1284,02 | 39162610,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91. | г. Валдай, ул. Победы, д. 18 | 134,2 | 4093100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 134,2 | 4093100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92. | г. Валдай, пл. Свободы, д. 24 | 194,22 | 5923710,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 194,22 | 5923710,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93. | г. Валдай, просп. Советский, д. 24 | 470,2 | 14341100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 470,2 | 14341100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94. | г. Валдай, пл. Свободы, д. 12/4 | 209,1 | 6377550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 209,1 | 6377550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95. | г. Валдай, просп. Советский, д. 14 | 194,9 | 5944450,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 194,9 | 5944450,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96. | г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 9 | 81,4 | 2482700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 81,4 | 2482700,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Большевишерскому городскому поселению | 867,0 | 26443500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 867,0 | 26443500,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97. | п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д. 20 | 307,9 | 9390950,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 307,9 | 9390950,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98. | п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д. 22 | 267,4 | 8155700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 267,4 | 8155700,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99. | п. Большая Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д. 24 | 291,7 | 8896850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 291,7 | 8896850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Великосельскому сельскому поселению | 221,7 | 6761850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 221,7 | 6761850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100. | д. Высокое, д. 14 | 221,7 | 6761850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 221,7 | 6761850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Калининскому сельскому поселению | 366,5 | 11178250,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 366,5 | 11178250,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 101. | п. Октябрьский, д. 25 | 366,5 | 11178250,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 366,5 | 11178250,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Кневицкому сельскому поселению | 171,4 | 5227700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 171,4 | 5227700,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102. | п. Кневицы, ул. Первомайская, д. 8 | 171,4 | 5227700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 171,4 | 5227700,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Любытинскому сельскому поселению | 966,5 | 29478250,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 966,5 | 29478250,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103. | с. Зарубино, ул. Артема, д. 9 | 121,3 | 3699650,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 121,3 | 3699650,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104. | с. Зарубино, ул. Коммунарная, д. 8 | 120,4 | 3672200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 120,4 | 3672200,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105. | с. Комарово, ул. Шахтерская, д. 1 | 578,0 | 17629000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 578,0 | 17629000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 106. | р.п. Любытино, ул. Советов, д. 69 | 130,8 | 3989400,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 130,8 | 3989400,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Маловишерскому городскому поселению | 2639,9 | 80516950,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2639,9 | 80516950,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107. | г. Малая Вишера, ул. Железнодорожный Домострой, д. 8 | 135,6 | 4135800,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 135,6 | 4135800,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108. | г. Малая Вишера, ул. Железнодорожный Домострой, д. 10 | 182,70 | 5572350,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 182,70 | 5572350,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109. | г. Малая Вишера, ул. 1 Мая, д. 47б | 205,1 | 6255550,0 | 0 | 0 | 0 | 205,1 | 6255550,0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | г. Малая Вишера, ул. Набережная, д. 13 | 177,7 | 5419850,0 | 0 | 0 | 0 | 177,7 | 5419850,0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 43 | 53,4 | 1628700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 53,4 | 1628700,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 112. | г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 45 | 175,4 | 5349700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 175,4 | 5349700,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113. | г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 55 | 180,0 | 5490000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 180,0 | 5490000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 114. | г. Малая Вишера, пер. Московский, д. 6 | 161,4 | 4922700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 161,4 | 4922700,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 115. | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 7 | 243,1 | 7414550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 243,1 | 7414550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 116. | г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 6 | 253,1 | 7719550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 253,1 | 7719550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 117. | г. Малая Вишера, ул. Красноармейская, д. 26 | 399,6 | 12187800,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 399,6 | 12187800,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 118. | г. Малая Вишера, ул. Некрасова, д. 28 | 125,7 | 3833850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 125,7 | 3833850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 119. | г. Малая Вишера, ул. Красноармейская, д. 13 | 364,3 | 11111150, | 0,0 | 0,0 | 0 | 364,3 | 11111150,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Мошенскому сельскому поселению | 686,2 | 20929100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 686,2 | 20929100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120. | с. Мошенское, ул. 1 Мая, д. 8 | 92,2 | 2812100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 92,2 | 2812100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121. | с. Мошенское, ул. Физкультуры, д. 2 | 224,0 | 6832000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 224,0 | 6832000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122. | с. Мошенское, ул. Физкультуры, д. 5 | 70,0 | 2135000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 70,0 | 2135000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 123. | с. Мошенское, ул. Набережная, д. 8 | 136,0 | 4148000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 136,0 | 4148000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124. | с. Мошенское, ул. Набережная, д. 7 | 164,0 | 5002000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 164,0 | 5002000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Окуловскому городскому поселению | 226,4 | 6905200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 226,4 | 6905200,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 125. | г. Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, д. 27 | 226,4 | 6905200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 226,4 | 6905200,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Парфинскому городскому поселению | 972,8 | 29670400,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 972,8 | 29670400,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 126. | р.п. Парфино, пер. Зеленый, д. 8 | 542,7 | 16552350,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 542,7 | 16552350,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 127. | р.п. Парфино, ул. Мира, д. 24 | 330,4 | 10077200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 330,4 | 10077200,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 128. | р.п. Парфино, ул. Мира, д. 14 | 99,7 | 3040850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 99,7 | 3040850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Пестовскому городскому поселению | 443,95 | 13540475,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 443,95 | 13540475,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 129. | г. Пестово, ул. Пионеров, д. 77 | 48,8 | 1488400,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 48,8 | 1488400,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 130. | г. Пестово, ул. Чапаева, д. 12 | 25,0 | 762500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 25,0 | 762500,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 131. | г. Пестово, ул. Гоголя, д. 15 | 184,75 | 5634875,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 184,75 | 5634875,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 132. | г. Пестово, пер. Торговый, д. 9 | 149,8 | 4568900,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 149,8 | 4568900,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 133. | г. Пестово, ул. Лермонтова, д. 7 | 35,6 | 1085800,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 35,6 | 1085800,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Песскому сельскому поселению | 287,1 | 8756550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 287,1 | 8756550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 134. | с. Песь, ул. Заводская, д. 6 | 287,1 | 8756550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 287,1 | 8756550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Пролетарскому городскому поселению | 1837,6 | 56046800,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1837,6 | 56046800,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 135. | р.п. Пролетарий, ул. Северная, д. 7 | 125,3 | 3821650,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 125,3 | 3821650,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 136. | р.п. Пролетарий ул. Северная, д. 1 | 376,1 | 11471050,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 376,1 | 11471050,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 137. | р.п. Пролетарий, ул. Северная, д. 5 | 85,3 | 2601650,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 85,3 | 2601650,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 138. | р.п. Пролетарий, ул. Сосновая, д. 8 | 222,1 | 6774050,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 222,1 | 6774050,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 139. | р.п. Пролетарий, ул. Ленинградская, д. 23 | 187,1 | 5706550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 187,1 | 5706550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 140. | р.п. Пролетарий, ул. Молодежная, д. 8 | 321,1 | 9793550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 321,1 | 9793550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 141. | р.п. Пролетарий, ул. Ленинградская, д. 17 | 276,8 | 8442400,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 276,8 | 8442400,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142. | р.п. Пролетарий, ул. Ленинградская, д. 27 | 243,8 | 7435900,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 243,8 | 7435900,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Тёсово-Нетыльскому городскому поселению | 308,8 | 9418400,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 308,8 | 9418400,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 143. | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Возрождения, д. 3 | 308,8 | 9418400,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 308,8 | 9418400,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Тёсовскому городскому поселению | 713,0 | 21746500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 713,0 | 21746500,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 144. | п. Тёсовский, ул. Поселковая, д. 5 | 485,1 | 14795550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 485,1 | 14795550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 145. | п. Тёсовский, ул. Торфяников, д. 3 | 227,9 | 6950950,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 227,9 | 6950950,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Уторгошскому сельскому поселению | 602,3 | 18370150,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 602,3 | 18370150,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 146. | ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 8 | 264,9 | 8079450,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 264,9 | 8079450,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 147. | ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 56 | 84,4 | 2574200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 84,4 | 2574200,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 148. | ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 60 | 253,0 | 7716500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 253,0 | 7716500,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Хвойнинскому городскому поселению | 88,2 | 2690100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 88,2 | 2690100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 149. | р.п. Хвойная, ул. Пионерская, д. 37 | 88,2 | 2690100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 88,2 | 2690100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Яжелбицкому сельскому поселению | 254,4 | 7759200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 254,4 | 7759200,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 150. | с. Яжелбицы, ул. Усадьба, д. 13 | 254,4 | 7759200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 254,4 | 7759200,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | 12409,04 | 378475720,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12409,04 | 378475720,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по городу Боровичи | 3234,02 | 98637610,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3234,02 | 98637610,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 151. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 13 | 123,56 | 3768580,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 123,56 | 3768580,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 152. | г. Боровичи, ул. Л.Толстого, д. 43 | 197,1 | 6011550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 197,10 | 6011550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 153. | г. Боровичи, ул. Л.Толстого, д. 43а | 115,4 | 3519700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 115,40 | 3519700,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 154. | г. Боровичи, ул. Л.Толстого, д. 37 | 116,5 | 3553250,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 116,50 | 3553250,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 155. | г. Боровичи, ул. Л.Толстого, д. 36 | 217,7 | 6639850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 217,70 | 6639850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 156. | г. Боровичи, ул. Л.Толстого, д. 29 | 92,0 | 2806000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 92,00 | 2806000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 157. | г. Боровичи, ул. Л.Толстого, д. 52/48 | 103,0 | 3141500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 103,00 | 3141500,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 158. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 12а | 84,0 | 2562000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 84,00 | 2562000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 159. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 63 | 274,5 | 8372250,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 274,50 | 8372250,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 160. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 37 | 85,78 | 2616290,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 85,78 | 2616290,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 161. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 12 | 129,68 | 3955240,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 129,68 | 3955240,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 162. | г. Боровичи, ул. Вельгийская, д. 6 | 330,2 | 10071100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 330,2 | 10071100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 163. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 22 | 64,9 | 1979450,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 64,90 | 1979450,00 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 164. | г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 50 | 150,5 | 4590250,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 150,5 | 4590250,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 165. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 33 | 145,35 | 4433175,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 145,35 | 4433175,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 166. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 30а | 64,6 | 1970300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 64,60 | 1970300,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 167. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 8 | 118,05 | 3600525,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 118,05 | 3600525,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 168. | г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 16 | 154,3 | 4706150,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 154,3 | 4706150,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 169. | г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 15 | 147,5 | 4498750,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 147,5 | 4498750,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 170. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 13 | 174,0 | 5307000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 174,0 | 5307000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 171. | г. Боровичи, ул. Советская, д. 27 | 156,6 | 4776300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 156,6 | 4776300,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 172. | г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 1 | 72,0 | 2196000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 72,0 | 2196000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 173. | г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 52 | 116,8 | 3562400,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 116,8 | 3562400,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальному образованию город Старая Русса | 403,1 | 12294550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 403,1 | 12294550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (18) | г. Старая Русса, ул. Клары Цеткин, д. 82 | 81,9 | 2497950,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 81,9 | 2497950,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 174. | г. Старая Русса, ул. Ф.Кузьмина, д. 36 | 161,3 | 4919650,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 161,3 | 4919650,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 175. | г. Старая Русса, ул. Ф.Кузьмина, д. 38 | 159,9 | 4876950,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 159,9 | 4876950,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Бронницкому сельскому поселению | 111,7 | 3406850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 111,7 | 3406850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 176. | с. Бронница, ул. Бронницкая, д. 15 | 111,7 | 3406850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 111,7 | 3406850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Валдайскому городскому поселению | 930,77 | 28388485,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 930,77 | 28388485,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 177. | г. Валдай ул. Народная, д. 18 | 138,9 | 4236450,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 138,9 | 4236 450,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 178. | г. Валдай, просп. Советский, д. 16 | 153,6 | 4684800,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 153,6 | 4684800,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 179. | г. Валдай, просп. Советский, д. 19 | 51,1 | 1558550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 51,1 | 1558550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 180. | г. Валдай, просп. Советский, д. 21 | 86,2 | 69474425,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 86,2 | 69474425,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 181. | г. Валдай, просп. Советский, д. 23 | 106,5 | 3248250,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 106,5 | 3248250,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 182. | г. Валдай, ул. Народная, д. 8 | 156,6 | 69474425,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 156,6 | 69474425,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 183. | г. Валдай, просп. Комсомольский, д. 32/17 | 99,8 | 3043900,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 99,8 | 3043900,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 184. | г. Валдай, просп. Советский, д. 30 | 41,47 | 1264835,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 41,47 | 1264835,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 185. | г. Валдай, просп. Советский, д. 29 | 96,6 | 2946300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 96,6 | 2946300,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по сельскому поселению Волот | 1439,3 | 43898650,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1439,3 | 43898650,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 186. | п. Волот, ул. Комсомольская, д. 30 | 311,9 | 9512950,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 311,9 | 9512950,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 187. | п. Волот, ул. Комсомольская, д. 1 | 249,7 | 7615850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 249,7 | 7615850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 188. | п. Волот, ул. Комсомольская, д. 34 | 256,0 | 7808000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 256,0 | 7808000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 189. | п. Волот, ул. Комсомольская, д. 28 | 149,2 | 4550600,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 149,2 | 4550600,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 190. | п. Волот, ул. Комсомольская, д. 36 | 311,3 | 9494650,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 311,3 | 9494650,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 191. | п. Волот, ул. Красная, д. 16 | 161,2 | 4916600,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 161,2 | 4916600,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Выбитскому сельскому поселению | 468,2 | 14280100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 468,2 | 14280100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 192. | д. Светлицы, ул. Первомайская, д. 4 | 343,0 | 10461500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 343,0 | 10461500,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 193. | д. Светлицы, ул. Первомайская, д. 6 | 125,2 | 3818600,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 125,2 | 3818600,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Любытинскому сельскому поселению | 454,0 | 13847000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 454 | 13847000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 194. | с. Зарубино, ул. 1 Мая, д. 43 | 267,5 | 8158750,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 267,5 | 8158750,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 195. | с. Зарубино, ул. Пролетарская, д. 8 | 186,5 | 5688250,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 186,5 | 5688250,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Горскому сельскому поселению | 1626,3 | 49602150,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1626,3 | 49602150,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 196. | д. Горки Ратицкие, ул. Центральная, д. 13 | 292,0 | 8906000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 292,0 | 8906000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 197. | д. Горки Ратицкие, ул. Центральная, д. 11 | 295,3 | 9006650,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 295,3 | 9006650,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 198. | д. Горки Ратицкие, ул. Лесная, д. 5 | 281,3 | 8579650,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 281,3 | 8579650,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 199. | д. Хотяжа, ул. Центральная, д. 65 | 757,7 | 23109850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 757,7 | 23109850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Маловишерскому городскому поселению | 2801,3 | 85439650,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2801,3 | 85439650,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 200. | г. Малая Вишера, ул. Железнодорожный Домострой, д. 9 | 178,4 | 5441200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 178,4 | 5441200,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 201. | г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, д. 29 | 397,0 | 12108500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 397,0 | 12108500,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 202. | г. Малая Вишера, ул. Урицкого, д. 14 | 183,9 | 5608950,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 183,9 | 5608950,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 203. | г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, д. 1 | 353,4 | 10778700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 353,4 | 10778700,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 204. | г. Малая Вишера, ул. Железнодорожный Домострой, д. 14 | 231,4 | 7057700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 231,4 | 7057700,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 205. | г. Малая Вишера, ул. Железнодорожный Домострой, д. 16 | 235,3 | 7176650,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 235,3 | 7176650,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 206. | г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 5 | 269,4 | 8216700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 269,4 | 8216700,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 207. | г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, д. 11 | 308,3 | 9403150,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 308,3 | 9403150,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 208. | г. Малая Вишера, ул. Урицкого, д. 26 | 217,1 | 6621550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 217,1 | 6621550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 209. | г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 21 | 295,7 | 9018850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 295,7 | 9018850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 210. | г. Малая Вишера, ул. Ленина, д. 39 | 131,4 | 4007700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 131,4 | 4007700,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Медведскому сельскому поселению | 153,7 | 4687850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 153,7 | 4687850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 211. | с. Медведь, ул. Путриса, д. 12 | 153,7 | 4687850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 153,7 | 4687850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Парфинскому городскому поселению | 786,65 | 23992825,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 786,65 | 23992825,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 212. | р.п. Парфино, ул. Мира, д. 17 | 287,9 | 8780950,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 287,9 | 8780950,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 213. | р.п. Парфино, ул. Строительная, д. 9 | 328,6 | 10022300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 328,6 | 10022300,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 214. | р.п. Парфино, ул. Ленина, д. 4 | 170,15 | 5189575,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 170,15 | 5189575,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | 8050,38 | 245536590,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8050,38 | 245536590,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по городу Боровичи | 1164,9 | 35529450,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1164,9 | 35529450,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 215. | г. Боровичи, ул. Шамотная, д. 28 | 143,8 | 4385900,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 143,8 | 4385900,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 216. | г. Боровичи, микрорайон Усть-Брынкино, д. 9 | 279,6 | 8527800,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 279,6 | 8527800,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 217. | г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 48 | 238,4 | 7271200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 238,4 | 7271200,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 218. | г. Боровичи, ул. Свободы, д. 31 | 115,9 | 3534950,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 115,9 | 3534950,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 219. | г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 25/61 | 300,1 | 9153050,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300,1 | 9153050,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 220. | г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 69 | 87,1 | 2656550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 87,1 | 2656550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Валдайскому городскому поселению | 1432,98 | 43705890,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1432,98 | 43705890,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 221. | г. Валдай, просп. Советский, д. 31 | 112,7 | 3437350,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 112,7 | 3 437 350,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 222. | г. Валдай, пл. Свободы, д. 26 | 103,5 | 3156750,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 103,5 | 3156750,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 223. | г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 19/22 | 65,8 | 2006900,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 65,8 | 2006900,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 224. | г. Валдай, пл. Свободы, д. 28 | 103,7 | 3162850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 103,7 | 3162850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 225. | г. Валдай, ул. Народная, д. 10 | 61,8 | 1884900,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 61,8 | 1884900,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 226. | г. Валдай, ул. Народная, д. 13 | 87,9 | 2680950,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 87,9 | 2680950,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 227. | г. Валдай, просп. Советский, д. 12 | 170,03 | 5185915,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 170,03 | 5185915,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 228. | г. Валдай, ул. Народная, д. 15 | 80,1 | 2443050,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 80,1 | 2443050,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 229. | г. Валдай, пл. Кузнечная, д. 3 | 223,6 | 6819800,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 223,6 | 6819800,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 230. | г. Валдай, ул. Народная, д. 43 | 46,6 | 1421300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 46,6 | 1421300,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 231. | г. Валдай, ул. Народная, д. 12 | 178,15 | 5433575,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 178,15 | 5433575,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 232. | г. Валдай, пл. Свободы, д. 13 | 44,2 | 1348100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 44,2 | 1348100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 233. | г. Валдай, пл. Свободы, д. 15 | 31,8 | 969900,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 31,8 | 969900,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 234. | г. Валдай, пл. Свободы, д. 17 | 123,1 | 3754550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 123,1 | 3754550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальному образованию город Старая Русса | 1839,0 | 56089500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1839,0 | 56089500,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 235. | г. Старая Русса, ул. Деповская, д. 13 | 114,6 | 3495300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 114,6 | 3495300,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 236. | г. Старая Русса, ул. Дзержинского, д. 8 | 123,2 | 3757600,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 123,2 | 3757600,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (21) | г. Старая Русса, ул. Взвадское шоссе, д. 1 | 72,3 | 2205150,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 72,3 | 2205150,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 237. | г. Старая Русса, ул. К.Маркса, д. 3 | 210,7 | 6426350,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 210,7 | 6426350,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 238. | г. Старая Русса, ул. Обводная, д. 19 | 90,2 | 2751100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 90,2 | 2751100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 239. | г. Старая Русса, ул. К.Маркса, д. 5а | 154,2 | 4703100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 154,2 | 4703100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 240. | г. Старая Русса, ул. Клары Цеткин, д. 52/11 | 511,1 | 15588550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 511,1 | 15588550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 241. | г. Старая Русса, ул. Энгельса, д. 14 | 562,7 | 17162350,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 562,7 | 17162350,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Хвойнинскому городскому поселению | 2582,7 | 78772350,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2582,7 | 78772350,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 242. | р.п. Хвойная, ул. Вокзальная, д. 11 | 428,6 | 13072300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 428,6 | 13072300,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 243. | р.п. Хвойная, ул. Вокзальная, д. 20 | 177,3 | 5407650,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 177,3 | 5407650,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 244. | р.п. Хвойная, ул. Пионерская, д. 16 | 389,7 | 11885850,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 389,7 | 11885850,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 245. | р.п. Хвойная, ул. Пионерская, д. 18 | 392,2 | 11962100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 392,2 | 11962100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 246. | р.п. Хвойная, ул. Красных Зорь, д. 10 | 211,8 | 6459900,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 211,8 | 6459900,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 247. | р.п. Хвойная, ул. Советская, д. 1 | 501,8 | 15304900,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 501,8 | 15304900,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 248. | р.п. Хвойная, ул. Советская, д. 3 | 220,6 | 6728300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 220,6 | 6728300,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 249. | р.п. Хвойная, ул. Советская, д. 9 | 260,7 | 7951350,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 260,7 | 7951350,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Шимскому городскому поселению | 1030,8 | 31439400,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1030,8 | 31439400,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 250. | р.п. Шимск, ул. Советская, д. 16 | 159,1 | 4852550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 159,1 | 4852550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 251. | р.п. Шимск, ул. Коммунальная, д. 17 | 258,2 | 7875100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 258,2 | 7875100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 252. | р.п. Шимск, ул. Коммунальная, д. 15 | 234,5 | 7152250,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 234,5 | 7152250,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 253. | р.п. Шимск, ул. Ленина, д. 2 | 237,0 | 7228500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 237,0 | 7228500,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 254. | р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 2 | 142,0 | 4331000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 142,0 | 4331000,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2017 года с финансовой поддержкой Фонда | 1647,0 | 50233500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1647,0 | 50233500,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по городу Боровичи | 757,5 | 23103750,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 757,5 | 23103750,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 255. | г. Боровичи, ул. Вельгийская, д. 4 | 315,1 | 9610550,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 315,1 | 9610550,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 256. | г. Боровичи, ул. Порожская, д. 61 | 107,0 | 3263500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 107,0 | 3263500,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 257. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 5 | 300,7 | 9171350,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 300,7 | 9171350,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Чудовскому городскому поселению | 924,2 | 28188100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 924,2 | 28188100,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 258. | г. Чудово, Линейный пер., д. 5 | 175,8 | 5361900,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 175,8 | 5361900,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 259. | г. Чудово ул. Большевиков, д. 19 | 171,5 | 5230750,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 171,5 | 5230750,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 260. | г. Чудово, ул. Ленина, д. 70 | 576,9 | 17595450,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 576,9 | 17595450,0 | 30500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> Многоквартирный дом.

Приложение N 3

к региональной адресной программе

"Переселение граждан, проживающих

на территории Новгородской области,

из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017

годах с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства"

**ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=29C60225C6CD6D9AA7541858AD4A5E15358353A510D95AE01BEE06DA8A36F93D67B40D05DEEDDE8FD8BB83q4U1N) Правительства Новгородской области

от 30.12.2013 N 550)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь | | | | | | Количество расселенных помещений | | | | | | Количество переселенных жителей | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по Программе | 10447,5 | 21514,09 | 12409,04 | 8050,38 | 1647,0 | 54068,01 | 297 | 617 | 357 | 261 | 60 | 1592 | 650 | 1151 | 710 | 484 | 123 | 3118 |
|  | 2013 год | 10447,5 | x | x | x | x | 10447,5 | 297 | x | x | x | x | 297 | 650 | x | x | x | x | 650 |
| 1. | Городской округ Великий Новгород | 1871,0 | x | x | x | x | 1871,0 | 50 | x | x | x | x | 50 | 134 | x | x | x | x | 134 |
| 2. | Город Боровичи | 2511,28 | x | x | x | x | 2511,28 | 73 | x | x | x | x | 73 | 143 | x | x | x | x | 143 |
| 3. | Муниципальное образование город Старая Русса | 269,9 | x | x | x | x | 269,9 | 7 | x | x | x | x | 7 | 15 | x | x | x | x | 15 |
| 4. | Батецкое сельское поселение | 220,6 | x | x | x | x | 220,6 | 12 | x | x | x | x | 12 | 19 | x | x | x | x | 19 |
| 5. | Большевишерское городское поселение | 1047,9 | x | x | x | x | 1047,9 | 31 | x | x | x | x | 31 | 55 | x | x | x | x | 55 |
| 6. | Крестецкое городское поселение | 1265,8 | x | x | x | x | 1265,8 | 42 | x | x | x | x | 42 | 78 | x | x | x | x | 78 |
| 7. | Маловишерское городское поселение | 2864,6 | x | x | x | x | 2864,6 | 71 | x | x | x | x | 71 | 185 | x | x | x | x | 185 |
| 8. | Мошенское сельское поселение | 14,7 | x | x | x | x | 14,7 | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 |
| 9. | Окуловское городское поселение | 47,4 | x | x | x | x | 47,4 | 1 | x | x | x | x | 1 | 2 | x | x | x | x | 2 |
| 10. | Пестовское городское поселение | 147,72 | x | x | x | x | 147,72 | 3 | x | x | x | x | 3 | 8 | x | x | x | x | 8 |
| 11. | Холмское городское поселение | 186,6 | x | x | x | x | 186,6 | 6 | x | x | x | x | 6 | 10 | x | x | x | x | 10 |
|  | 2014 год | x | 21514,09 | x | x | x | 21514,09 | x | 617 | x | x | x | 617 | x | 1151 | x | x | x | 1151 |
| 1. | Город Боровичи | x | 1147,74 | x | x | x | 1147,74 | x | 34 | x | x | x | 34 | x | 84 | x | x | x | 84 |
| 2. | Муниципальное образование город Старая Русса | x | 1319,9 | x | x | x | 1319,9 | x | 37 | x | x | x | x | x | 90 | x | x | x | 90 |
| 3. | Валдайское городское поселение | x | 1284,02 | x | x | x | 1284,02 | x | 41 | x | x | x | x | x | 57 | x | x | x | 57 |
| 4. | Большевишерское городское поселение | x | 867,0 | x | x | x | 867,0 | x | 27 | x | x | x | x | x | 53 | x | x | x | 53 |
| 5. | Великосельское сельское поселение | x | 221,7 | x | x | x | 221,7 | x | 5 | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x | 7 |
| 6. | Калининское сельское поселение | x | 366,5 | x | x | x | 366,5 | x | 13 | x | x | x | x | x | 14 | x | x | x | 14 |
| 7. | Кневицкое сельское поселение | x | 171,4 | x | x | x | 171,4 | x | 4 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | 5 |
| 8. | Короцкое сельское поселение | x | 553,5 | x | x | x | 553,5 | x | 16 | x | x | x | x | x | 35 | x | x | x | 35 |
| 9. | Любытинское сельское поселение | x | 966,5 | x | x | x | 966,5 | x | 19 | x | x | x | x | x | 45 | x | x | x | 45 |
| 10. | Маловишерское городское поселение | x | 2639,9 | x | x | x | 2639,9 | x | 76 | x | x | x | 76 | x | 141 | x | x | x | 141 |
| 11. | Мошенское сельское поселение | x | 686,2 | x | x | x | 686,2 | x | 26 | x | x | x | 26 | x | 35 | x | x | x | 35 |
| 12. | Окуловское городское поселение | x | 226,4 | x | x | x | 226,4 | x | 7 | x | x | x | 7 | x | 15 | x | x | x | 15 |
| 13. | Парфинское городское поселение | x | 972,8 | x | x | x | 972,8 | x | 26 | x | x | x | 26 | x | 46 | x | x | x | 46 |
| 14. | Пестовское городское поселение | x | 443,95 | x | x | x | 443,95 | x | 14 | x | x | x | 14 | x | 31 | x | x | x | 31 |
| 15. | Песское сельское поселение | x | 287,1 | x | x | x | 287,1 | x | 8 | x | x | x | 8 | x | 13 | x | x | x | 13 |
| 16. | Пролетарское городское поселение | x | 5577,4 | x | x | x | 5577,4 | x | 219 | x | x | x | 219 | x | 307 | x | x | x | 307 |
| 17. | Тёсово-Нетыльское городское поселение | x | 913,9 | x | x | x | 913,9 | x | 20 | x | x | x | 20 | x | 48 | x | x | x | 48 |
| 18. | Тёсовское городское поселение | x | 1190,36 | x | x | x | 1190,36 | x | 30 | x | x | x | 30 | x | 43 | x | x | x | 43 |
| 19. | Уторгошское сельское поселение | x | 602,3 | x | x | x | 602,3 | x | 18 | x | x | x | 18 | x | 29 | x | x | x | 29 |
| 20. | Хвойнинское городское поселение | x | 88,2 | x | x | x | 88,2 | x | 4 | x | x | x | 4 | x | 9 | x | x | x | 9 |
| 21. | Чудовское городское поселение | x | 732,92 | x | x | x | 732,92 | x | 20 | x | x | x | 20 | x | 32 | x | x | x | 32 |
| 22. | Яжелбицкое сельское поселение | x | 254,4 | x | x | x | 254,4 | x | 7 | x | x | x | 7 | x | 12 | x | x | x | 12 |
|  | 2015 год | x | x | 12409,04 | x | x | 12409,04 | x | x | 357 | x | x | 357 | x | x | 710 | x | x | 710 |
| 1. | Город Боровичи | x | x | 3234,02 | x | x | 3234,02 | x | x | 116 | x | x | 116 | x | x | 204 | x | x | 204 |
| 2. | Муниципальное образование город Старая Русса | x | x | 403,1 | x | x | 403,1 | x | x | 10 | x | x | 10 | x | x | 17 | x | x | 17 |
| 3. | Бронницкое сельское поселение | x | x | 111,7 | x | x | 111,7 | x | x | 5 | x | x | 5 | x | x | 12 | x | x | 12 |
| 4. | Валдайское городское поселение | x | x | 930,77 | x | x | 930,77 | x | x | 29 | x | x | 29 | x | x | 43 | x | x | 43 |
| 5. | Сельское поселение Волот | x | x | 1439,3 | x | x | 1439,3 | x | x | 36 | x | x | 36 | x | x | 73 | x | x | 73 |
| 6. | Выбитское сельское поселение | x | x | 468,2 | x | x | 468,2 | x | x | 10 | x | x | 10 | x | x | 30 | x | x | 30 |
| 7. | Горское сельское поселение | x | x | 1626,3 | x | x | 1626,3 | x | x | 37 | x | x | 37 | x | x | 84 | x | x | 84 |
| 8. | Любытинское сельское поселение | x | x | 454,0 | x | x | 454,0 | x | x | 9 | x | x | 9 | x | x | 14 | x | x | 14 |
| 9. | Маловишерское городское поселение | x | x | 2801,3 | x | x | 2801,3 | x | x | 82 | x | x | 82 | x | x | 181 | x | x | 181 |
| 10. | Медведское сельское поселение | x | x | 153,7 | x | x | 153,7 | x | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 8 | x | x | 8 |
| 11. | Парфинское городское поселение | x | x | 786,65 | x | x | 786,65 | x | x | x | x | x | 20 | x | x | 44 | x | x | 44 |
|  | 2016 год | x | x | x | 8050,38 | x | 8050,38 | x | x | x | 261 | x | 261 | x | x | x | 484 | x | 484 |
| 1. | Город Боровичи | x | x | x | 1164,9 | x | 1164,9 | x | x | x | 38 | x | 38 | x | x | x | 87 | x | 87 |
| 2. | Валдайское городское поселение | x | x | x | 1432,98 | x | 1432,98 | x | x | x | 45 | x | 45 | x | x | x | 70 | x | 70 |
| 3. | Муниципальное образование город Старая Русса | x | x | x | 1839,0 | x | 1839,0 | x | x | x | 77 | x | 77 | x | x | x | 125 | x | 125 |
| 4. | Хвойнинское городское поселение | x | x | x | 2582,7 | x | 2582,7 | x | x | x | 71 | x | 71 | x | x | x | 144 | x | 144 |
| 5. | Шимское городское поселение | x | x | x | 1030,8 | x | 1030,8 | x | x | x | 30 | x | 30 | x | x | x | 58 | x | 58 |
|  | 2017 год | x | x | x | x | 1647,0 | 1647,0 | x | x | x | x | 60 | 60 | x | x | x | x | 123 | 123 |
| 1. | Город Боровичи | x | x | x | x | 722,8 | 722,8 | x | x | x | x | 26 | 26 | x | x | x | x | 43 | 43 |
| 2. | Чудовское городское поселение | x | x | x | x | 924,2 | 924,2 | x | x | x | x | 34 | 34 | x | x | x | x | 80 | 80 |