**УТВЕРЖДАЮ:**

Глава Батецкого муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н.Иванов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Председатель проектного комитета,

первый заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.И. Самосват

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Паспорт приоритетного проекта**

Благоустройство сельских территорий Батецкого муниципального района

**ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:**

(руководитель проекта)

Заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Полушкин

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района | Создание благоприятных условий для жизни населения. | |
| Взаимосвязь с муниципальными программами Батецкого муниципального района и другими проектами | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Батецкого сельского поселения» на 2018-2020 годы;  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы»;  Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы»;  Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Передольского сельского поселения на 2017-2020 годы»;  Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Мойкинского сельского поселения на 2017-2020 годы»;  Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Передольского сельского поселения на 2018-2020 годы». | |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор | Глава Батецкого муниципального района |
| Дата регистрации | 26.02.2018 |
| Формальные основания для инициации | Стратегия социально-экономического развития Батецкого муниципального района до 2030 года (принята решением Думы Батецкого муниципального района от 10.10.2012 № 162-РД) |
| Функциональный заказчик | Проектный комитет Администрации Батецкого муниципального района в лице первого заместителя Главы администрации Батецкого муниципального района, председателя проектного комитета Самосват Жанны Иосифовны | |
| Руководитель проекта | Полушкин Владимир Юрьевич, заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района | |
| Миссия проекта | Улучшение внешнего облика сельских населенных пунктов, создание более комфортных санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах и в общественных местах. | |
| Измеримая цель проекта | Благоустройство не менее 8 сельских территорий Батецкого муниципального района. | |
| Срок реализации проекта | Дата начала проекта | 14.05.2018 |
| Дата завершения проекта | 31.12.2018 |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | | | | Критерии успешности реализации проекта |
| N п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2018 |
| 1. | Количество благоустроенных сельских территорий | 0 | 9 | Не менее 8 |
| Выполнение работ в срок до 31.12.2018 |

3. Результаты проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Результат проекта | №п/п | Требование к результату |
| 1. | Благоустроенные сельские территории | 1. | Типология проектов соответствует нормам Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 2. | Не менее 8 территорий |

4. Сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) |
| 1. | Управление по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района | Иванова Татьяна Николаевна,  начальник Управления по работе с территориями Администрации Батецкого муниципального района |
| 2. | Администрация Мойкинского сельского поселения | Иванова Светлана Николаевна, Глава Мойкинского сельского поселения |
| 3. | Администрация Передольского сельского поселения | Аникеев Дмитрий Александрович, Глава Передольского сельского поселения |

5. Ограничения проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Значение (описание) |
| 1. | Бюджетные ограничения | Ограниченное количество финансовых средств на реализацию проекта. Средства предоставляются в рамках федеральных и государственных программ при условии софинансирования из муниципального бюджета возможности которого ограничены. |
| 2. | Временные ограничения | Выполнение работ по благоустройству возможно после схода снежного покрова и установления плюсовой температуры атмосферного воздуха. |
| 3. | Законодательные ограничения | Выполнение работ предусматривается в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |