**План-график ремонтных работ местного значения Батецкого муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Вид ремонтных работ | Протяженность дороги (м) | Покрытие | Срок проведения ремонтных работ | Объемы финансирования(тыс.руб.) |
| ***Администрация Батецкого муниципального района*** |
| 1. | Дорога д.Большая Удрая-д.Холохно | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | 758 | Гравийное  | 3 квартал  | 0,5 |
| ***Батецкое сельское поселение*** |
| 2. | ул. Юбилейная в п. Батецкий | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | 394 | асфальт | 2 квартал | 2,4 |
| 3. | ул. Дубецкая в п. Батецкий | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | 740 | асфальт | 2 квартал | 4,2 |
| 4. | ул. Зосимова в п. Батецкий | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | 494 | асфальт | 3 квартал | 2,1 |
| 5. | ул. Совхозная в п. Батецкий | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | 452,4 | асфальт | 3 квартал | 1,9 |
| 6. | ул. Линейная в п. Батецкий | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | 440 | асфальт | 3 квартал | 1,9 |
| 7. | ул. Дубецкаяул. Каипова,пер. Типографский,проезд между ул. Советская и ул. Каиповап. Батецкий под.к д.33 ул. Первомайская | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения(ямочный ремонт) | 1861 | асфальт | 2 квартал | 1,5 |
| 8. | Батецкое сельское поселение | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 65200 | асфальт,грунт,гравийн | 1-4 квартал | 1,6 |
| ***Передольское сельское поселение*** |
| 9. | д. Новое Овсино, ул. Совхозная | Разработка проекта по реконструкции автомобильной дороги (асфальтирование) | 206 | асфальт | 3 квартал | 0,8 |
| ***Мойкинское сельское поселение*** |
| 10. | д. Вольная Горка | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | 376,5 | асфальтобетонное | Апрель-октябрь | 0,7 |